Итоги реализации Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта

Российской Федерации на 2016 год

ЦЕЛЬ 1. СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ СЕГМЕНТЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ И ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

Достижение цели по сохранению доступности услуг пассажирского 
транспорта в социально значимом сегменте перевозок обеспечивается 
решением задач по обеспечению потребности в перевозках пассажиров на железнодорожном транспорте, развитию внутренних перевозок воздушным транспортом, обновлению парка транспортных средств.

Приоритетные задачи:

- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на железнодорожном транспорте;

- развитие внутренних перевозок воздушным транспортом;

- обновление парка транспортных средств.

Результаты решения задач:

- транспортная подвижность населения составила 7,6 тыс. пасс.-км на 1 человека (план – 7,6 тыс. пасс.-км на 1 человека), в том числе на транспорте общего пользования – 3,5 тыс. пасс.-км на 1 человека (план – 3,5 тыс. пасс.-км на 1 человека);

- перевозка 1040,0 млн. пассажиров (план - 1004,3 млн. пассажиров) на железнодорожном транспорте, в том числе 938,5 млн. пассажиров (план - 922,0 млн. пассажиров) в пригородном сообщении;

- рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях на 64,7 % (план - 63,5 %) к уровню 2011 года;

- перевезено 11,65 млн. пассажиров (план - 10,55 млн. пассажиров) на внутренних региональных авиалиниях, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которых является г. Москва;

- закупка 294 (план – 186) пассажирских вагонов, 500 единиц (план – 400 единиц) моторвагонного подвижного состава, в том числе 150 вагонов (план – 150 вагонов) для электропоездов «Ласточка», 493 новых локомотивов (план 507 новых локомотивов) *;

- приобретение 133 самолетов (план - 37 самолетов).

* Недостижение планового значения обусловлено объективными причинами - изменением количества и номенклатуры закупаемых локомотивов в связи с ограничением производственных возможностей АО «Людиновский тепловозостроительный завод» (группа компаний «Синара-Транспортные машины»). Корректировка указанных параметров утверждена протоколом заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26 декабря 2016 г. № 9

ЦЕЛЬ 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА, РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по реализации мероприятий по повышению качества автомобильных дорог федерального 
значения, сохранению качественных характеристик внутренних водных путей, поддержанию характеристик инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечению функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Приоритетные задачи:

- повышение качества автомобильных дорог федерального значения;

- сохранение качественных характеристик внутренних водных путей;

- поддержание характеристик инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- обеспечение функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Результаты решения задач:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 37049 км (план - 36696 км) или 71,3 % (план – 71,0 %) от общей протяженности;

- доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой составила 36,7 % (план – 36,7 %);

- капитальный ремонт и реконструкция железнодорожных путей общего пользования составили 5963 км (план - 5903 км);

- эксплуатация 311 пунктов пропуска (план - 293 пунктов пропуска) через государственную границу Российской Федерации;

- число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств составило 85,9 % (план - 86,3 %) к 2011 году.

ЦЕЛЬ 3.  РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Для достижения цели необходимо решить задачи по развитию сети автомобильных дорог федерального значения, железнодорожных линий, аэродромной сети, увеличению пропускной способности российских морских портов.

Приоритетные задачи:

- развитие сети автомобильных дорог федерального значения;

- развитие железнодорожных линий;

- увеличение пропускной способности российских морских портов;

- развитие аэродромной сети.

Результаты решения задач:

- ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 303,6 км (план - 303,2 км) автомобильных дорог федерального значения;

- ввод в эксплуатацию 441,6 км (план - 423,2 км) дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий;

- прирост производственной мощности российских морских портов в объеме 
32 млн. тонн (план – 32 млн. тонн);

- ввод в эксплуатацию после реконструкции 2 (план – 2) взлетно-посадочных полос в аэропортах (Петропавловск-Камчатский (Елизово), Уфа).