«Об итогах реализации в 2002-2005 г.подпрограммы «Морской транспорт»
ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)»

В своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации 26 мая 2004 года Президент Российской Федерации В. В. Путин определил необходимость возвращения России в ряды богатых, сильных и уважаемых мировых держав. Это возможно только в условиях стабильного роста российской экономики и создания конкурентоспособных товаров и услуг в условиях жесткой конкуренции в современном мире. Одной из значимых задач, выделенных Президентом страны, является «развитие транспортной инфраструктуры».

Морская составляющая в транспортной инфраструктуре страны оказывает значительное влияние на рост экспорта и экономики страны. Задача увеличения ВВП к 2010 году вдвое по отношению к итогам 2002 года, поставленная Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию Российской Федерации, нашла прямое отражение в Транспортной стратегии России. В соответствии с этим развитие и модернизация морских портов направлены на увеличение их пропускной способности (с 260 млн. тонн в 2002 году до 542 млн. тонн - к 2010 году) и увеличение провозной способности транспортного флота (будет построено 176 судов общим дедвейтом 8 млн. тонн).

Это важный целевой показатель обновленной/откорректированной в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № МК-П10-13851 от 19.11.2003 подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 годы)», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848.

Выполнение программных мероприятий позволит сократить долю портов сопредельных стран в общем объеме перевалки российских внешнеторговых грузов с 26% в 2001 г. до 10% в 2010 г.

Дирекция Госзаказчика совместно с Росморречфлотом и Минтрансом России уделяют большое внимание строительству флота и развитию портовых транспортных узлов и их интеграции в мировую транспортную систему.

Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Морской транспорт» является преобразование отечественного морского транспорта в эффективную, высокодоходную отрасль, отвечающую высшим международным стандартам в организационном и техническом отношениях, конкурентоспособную на мировом транспортном рынке, полностью обеспечивающую потребности страны в морских внешнеторговых, транзитных и каботажных (в том числе арктических) перевозках грузов и пассажиров, а также экспорт транспортных услуг.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих программных задач:

1. Увеличение пропускной способности морских портов, повышение надежности гидротехнических сооружений путем строительства новых и реконструкции действующих перегрузочных комплексов общей производственной мощностью 370 млн. тонн в год.

2. Увеличение провозной способности транспортного флота путем поставки новых, современных морских судов суммарным дедвейтом 8 млн. тонн.

3. Увеличение доли флота под российским флагом в общем составе флота, контролируемого Россией, и доли его участия в перевозках российских внешнеторговых грузов.

4. Увеличение мощности обеспечивающего флота путем поставки новых ледокольных, аварийно-спасательных, гидрографических, природоохранных, служебно-вспомогательных и других судов в количестве 69 единиц.

5. Повышение уровня безопасности мореплавания и охраны окружающей среды путем строительства и реконструкции объектов Госморспасслужбы.

6. Снижение аварийности на флоте, уменьшение риска экологических катастроф в Арктическом бассейне путем улучшения навигационно-гидрографического обслуживания судоходства.

7. Улучшение условий подготовки специалистов морского транспорта путем строительства и реконструкции объектов морских учебных заведений.

8. Повышение эффективности участия морского транспорта в организации и эксплуатации логистических транспортно-технологических (товаропроводящих) систем (ЛТТС) и международных транспортных коридоров (МТК).

9. Обеспечение защиты объектов морского транспорта от угрозы террористических актов.

10. Повышение эффективности эксплуатации атомного флота.

Для обеспечения эффективной работы и высоких темпов развития морского транспорта необходимо решение следующих первоочередных задач:

- строительство судов транспортного и обеспечивающего флота, перегрузочных комплексов в морских портах и объектов производственной инфраструктуры;

- создание комплекса экономических, социальных и правовых условий для строительства морских судов преимущественно на отечественных заводах с последующей регистрацией под российский флаг.

О ходе реализации подпрограммы

За три года реализации подпрограммы достигнуты определенные успехи в развитии производственной мощности морских портов, в пополнении транспортного и обеспечивающего флота новыми судами (Таблица 2.1.). С 2001 по 2004 годы перевалка грузов в морских портах выросла с 205,6 до 366,8 млн. тонн. Конкретные перегрузочные комплексы и транспортные суда указаны соответственно в таблицах 2.2. и 2.3. Кроме того, было построено 12 судов обеспечивающего флота.

Таблица 2.1.

Ввод в эксплуатацию производственных мощностей в морских портах и пополнение транспортного флота в 2002- 2004годах.

| Характеристика объекта | Единица измерения | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | сего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегрузочные комплексы в морских портах, всего |  |  |  |  |  |
| - длина причальной стенки | пог. м | 1406,9 | 738 | 1807 | 3951,9 |
| -производственная мощность | млн. тонн в год | 3,69 | 28,25 | 38,4 | 70,34 |
| Морские транспортные суда, всего |  |  |  |  |  |
| - количество | ед. | 14 | 15 | 11 | 40 |
| - дедвейт | тыс. тонн | 816,54 | 1271,6 | 619,2 | 2707,34 |

Таблица 2.2.

Ввод в эксплуатацию перегрузочных комплексовв морских портах в 2002 - 2004 годах

| Наименование предприятия | Технические характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Длина причала, пог. м. | Производственная мощность, млн. тонн в год |
| 2002 год |  |  |
| Санкт - Петербург |  |  |
| 1. Реконструкция причала № 29 для перевалки генеральных грузов | 242 | 0,35 |
| 2. Реконструкция причала № 83 для перевалки грузов в контейнерах | 243,7 | 0,22 |
| Новороссийск |  |  |
| 1. Удлинение причала № 39 в Юго-Восточном районе порта (1-я очередь) для перевалки грузов в контейнерах | 75 | . |
| Махачкала |  |  |
| Строительство Морской железнодорожной паромной переправы | . | 1,5 |
| Оля |  |  |
| Строительство причала № 3 для перевалки грузов в контейнерах | 144,4 | . |
| Восточный |  |  |
| 1. Строительство специализированного комплекса для перегрузки минеральных удобрений на причале №10 | . | 1,5 |
| 2. Строительство причала экспортной бункеровочной нефтебазы | 701,8 | . |
| Ванино |  |  |
| Строительство комплекса по перевалке и хранению рефрижераторных грузов | . | 0,12 |
| ВСЕГО | 1406,9 | 3,69 |
| 2003 год |  |  |
| Мурманск |  |  |
| 1. Строительство специализированного комплекса для перегрузки глинозема на причале №17 | . | 0,7 |
| 2. Строительство рейдового комплекса для перегрузки нефти южнее мыса Мишуков | . | 5,4 |
| Калининград |  |  |
| Строительство причала №2 для приема судов типа "ро-ро" | 200 | 0,2 |
| Усть-Луга |  |  |
| Строительство временного рейдового причала для перегрузки навалочных грузов | . | 0,2 |
| Приморск |  |  |
| Строительство 2-й очереди перегрузочного комплекса для сырой нефти | . | 18 |
| Махачкала |  |  |
| Реконструкция нефтепирса №1 | 300 | 3,5 |
| Оля |  |  |
| Строительство причала №3 для перевалки грузов в контейнерах | . | 0,4 |
| Владивосток |  |  |
| Реконструкция причалов №№3,4 (1-я очередь) | 135 | 0,45 |
| Восточный |  |  |
| Строительство комплекса для перегрузки метанола на причале №39 (1-я очередь) | . | 0,5 |
| Шахтерск |  |  |
| Строительство перегрузочного комплекса для угля | 103 | 0,8 |
| ВСЕГО | 738 | 29,15 |
| 2004 год |  |  |
| Мурманск |  |  |
| Рейдовые перегрузочные комплексы для перевалки сырой нефти | . | 8,9 |
| Санкт-Петербург |  |  |
| 1. 4-я очередь комплекса нефтяного терминала, строительство пирса (причалы № 3 и № 4) | 469 | 3 |
| 2. Комплекс для перегрузки минеральных удобрений на причале № 106 | 250 | 2 |
| Приморск |  |  |
| Развитие комплекса по перевалке сырой нефти (3-я очередь) | . | 12 |
| Высоцк |  |  |
| Комплекс для перевалки нефти и нефтепродуктов (первый пусковой комплекс первой очереди) | 688 | 2,5 |
| Новороссийск |  |  |
| Реконструкция пристани № 5 (причалы № 26 и № 27) для перегрузки нефтепродуктов | 400 | 4,6 |
| ВСЕГО | 1807 | 33 |
| ВСЕГО за 2002-2004 годы | 3951,9 | 70,14 |

Таблица 2.3.

Поставки судов транспортного флота в 2002 - 2004 годах

| Тип судна | Кол-во судов, ед. | Суммарный дедвейт, тыс. тонн |
| --- | --- | --- |
| 2002 год |  |  |
| Танкер дедвейтом 159,0 тыс. тонн для ОАО "Совкомфлот" | 4 | 636,0 |
| Танкер дедвейтом 106,0 тыс. тонн для ОАО "Совкомфлот" | 1 | 106,0 |
| Танкер ледового класса дедвейтом 20,0 тыс. тонн для ОАО "Лукойл-Арктик-Танкер" | 2 | 40,0 |
| Танкер смешанного "река-море" плавания дедвейтом 6,6 тыс. тонн для ОАО "НК Лукойл" | 3 | 19,8 |
| Универсальное судно дедвейтом 3,7 тыс. тонн для ФГУП "Северо-Каспийское морское пароходство" | 1 | 3,7 |
| Лесовоз дедвейтом 5,3 тыс. тонн для ОАО "Дальневосточное морское пароходство" | 1 | 5,3 |
| Лесовоз дедвейтом 2,87 тыс. тонн (приобретены в Германии бывшие в эксплуатации суда для ОАО "Северное морское пароходство") | 2 | 5,74 |
| ВСЕГО | 14 | 816,54 |
| 2003 год |  |  |
| Танкер дедвейтом 159,0 тыс. тонн для ОАО "Совкомфлот" | 1 | 159,0 |
| Танкер дедвейтом 115,0 тыс. тонн для ОАО "Совкомфлот" и НМП | 7 | 805,0 |
| Танкер дедвейтом 106,0 тыс. тонн для ОАО "Совкомфлот" | 1 | 106,0 |
| Танкер дедвейтом 47,0 тыс. тонн для ОАО "Совкомфлот" | 4 | 188,0 |
| Танкер дедвейтом 6,6 тыс. тонн для ОАО «Лукойл» | 2 | 13,2 |
| ВСЕГО | 15 | 1271,6 |
| 2004 год |  |  |
| Танкеры дедвейтом 46,0 тыс. тонн для ОАО «Новороссийское морское пароходство» (построены в Южной Корее) | 2 | 92,0 |
| Танкер дедвейтом 47,2 тыс. тонн для ОАО «Совкомфлот» (построен в России) | 2 | 94,8 |
| Танкер дедвейтом 47,8 тыс. тонн для ОАО «Совкомфлот» (построен в Южной Корее) | 1 | 47,0 |
| Танкер дедвейтом 106,4 тыс. тонн для ОАО «Совкомфлот» (построен в Японии) | 1 | 106,4 |
| Танкеры дедвейтом 108,0 тыс. тонн для ОАО «Приморское морское пароходство» (построен в Хорватии) | 2 | 216,0 |
| Балкер дедвейтом 33,0 тыс. тонн для ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (построен в Японии) | 1 | 33,0 |
| Контейнеровозы дедвейтом 15,2 тыс. тонн для ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (построен в Японии) | 2 | 30,4 |
| ВСЕГО | 11 | 619,2 |
| ВСЕГО за 2002-2004 годы | 40 | 2707,34 |

Ситуация в морских портах и на флоте складывается не однозначно. Начиная с 1993 г. (начало действия ФЦП "Возрождение торгового флота России") производственная мощность отечественных морских портов увеличилась на 117,0 млн. тонн. Объемы перевалки российских грузов за этот период возросли в 2,6 раза, в том числе в портах России в 3,3 раза.

Доля портов сопредельных стран в общем объеме перевалки российских внешнеторговых грузов сократилась с 43% в 1993 г. до 18,5% в 2004 г. Эта тенденция сохранится и в перспективе. Таким образом, одним из важных итогов реализации подпрограммы является устранение угрозы транспортной зависимости России со стороны портов сопредельных стран.

Иная ситуация сложилась на транспортном флоте. Начиная с 1995 г. общий тоннаж флота, контролируемого Россией, уменьшался. При этом наиболее быстрыми темпами сокращался тоннаж флота, зарегистрированного под российским флагом. Происходило это потому, что часть судов уходила под выгодный флаг и судоходные компании вынуждены списывать большое количество устаревших судов. Вплоть до 2000 г. пополнение транспортного флота не восполняло его списание. В 2000 г. эта тенденция прекратилась. Общий тоннаж флота, контролируемого Россией, вырос с 12,3 млн. тонн по состоянию на январь 2000 г. до 13,6 млн. тонн на январь 2005 г., или на 21%, в том числе флота под российским флагом соответственно с 5,5 млн. тонн до 6,7 млн. тонн, или на 48%. Только в течение 2002 - 2004 г.г. транспортный флот пополнился 40 судами общим дедвейтом 2707,34 тыс. тонн. Доля флота под российским флагом в общем тоннаже флота, контролируемого Россией выросла по сравнению с 2003 годом и составляет 49,4 %. В период с 2002 по настоящее время на судостроительных заводах России построено 13 транспортных судов общим дедвейтом около 270 тыс. тонн.

Положительная тенденция, сложившаяся с пополнением транспортного флота не коснулась восполнения государственного обеспечивающего флота, строительство которого ведется крайне неудовлетворительно по причине скудного финансирования.

В ходе реализации подпрограммы за 2002-2004 годы освоено 65 843,1 млн. рублей, из них 4760,92 млн. рублей средства из федерального бюджета.

Объем финансирования в 2002 г. составил – 21, 92 млрд.руб. в т.ч. фед. бюджет – 0,938 млрд. руб., в 2003 г. –25,23 млрд. руб., в т.ч. фед. бюджет -1,401 млрд. руб., в 2004 г. – 18,53 млрд. руб, в т.ч. фед. бюджет - 2,42 млрд. руб.

Задачи на 2005 и будущие годы

План 2005 года формировался как на базе действующей подпрограммы, так и в соответствии с современными требованиями и задачами по развитию транспортной отрасли в целях усиления роста российской экономики и с учетом средств выделяемых из ФАИП на финансирование объектов госсобственности.

В целом по Подпрограмме объем инвестиций в 2005 году составит не менее 33,125 млрд. руб., из них – 4,3 млрд. руб. из средств федерального бюджета.

По разделу «Развитие прибрежно-портовой инфраструктуры» предусматривался ввод 19,4 млн. тонн перегрузочных мощностей и 1235 п.м. причалов. К настоящему времени введено в эксплуатацию 13,4 млн. тонн производственных мощностей:

Порт-Санкт-Петербург. Вторая очередь контейнерного терминала на базе Литке в Кронштадте общей мощностью 70 000 TEU в год и причал № 106 (240 п.м.) второй очереди перегрузочного комплекса минеральных удобрений (2 млн. тонн).

Порт Калининград. Причал № 2 (246,4 п.м.) нефтетерминала в п. Ижевское с увеличением мощности на 0,8 млн. т. после реконструкции.

Порт Высоцк. Вторая очередь распределительно-перегрузочного комплекса нефтепродуктов РПК "Высоцк-Лукойл-II" с увеличением мощности до 10,6 млн.тонн в год.

Порт Калининград. Холодильник на 4000 кв.м. для перевалки скоропортящихся грузов (вне ФЦП).

Региональная система безопасности мореплавания в Финском заливе, в том числе строительство приёмо-передающих центров на островах Гогланд, Соммерс и Сескар.

Порт Туапсе. Завершено строительство Лазерного створа (вне ФЦП).

Кроме того, в ближайшее время предусмотрен ввод 8,0 млн. тонн перегрузочных мощностей, в том числе:

Порт Усть-Луга. Вторая очередь угольного терминала, в том числе причал № 2 и расширение акватории, с доведением мощности до 4 млн. тонн в год.

Порт Мурманск. Специализированный комплекс для перегрузки мазута на мысе Мохнаткина Пахта ООО «Коммандит Сервис» (2 млн. тонн).

Порт Санкт-Петербург. Технологическая часть второй очереди строительства перегрузочного комплекса минеральных удобрений (2 млн. тонн).

Порт Усть-Луга. Локальная система управления движением судов и ГМССБ.-

В 2005 году по поручению Президента Российской Федерации должен был быть введен первый пусковой комплекс паромной переправы Усть-Луга – Балтийск - порты Германии. Однако из-за недостаточного бюджетного финансирования срок ввода перенесен на 2006 год.

Вместе с тем, дополнительный ввод объектов портовой инфраструктуры обусловлен высоким конъюнктурным спросом на нефть и нефтепродукты.

По разделу «Развитие флота» планом 2005 года предусмотрено пополнение флота судоходных компаний 14 новыми судами транспортного флота общим дедвейтом около 1,1 млн. Среди строящихся судов - крупнотоннажные танкеры типа «Суэцмакс» дедвейтом по 159 тыс. тонн для ОАО «Совкомфлот», дедвейтом по 105 тыс. тонн типа «Афрамакс» для ОАО «Новороссийское морское пароходство» и дедвейтом около 100 тыс. тонн для ОАО «Приморское морское пароходство» и ОАО «Совкомфлот».

Первые два железнодорожных парома приняты ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт».

В Финляндии построен ледокол-снабженец по заказу ДВМП для сахалинского шельфа.

На российских заводах будет построен танкер дедвейтом 47,4 тыс. тонн для ОАО «Совкомфлот».

На ОАО «Балтийский завод» продолжается строительство атомного ледокола «50 лет Победы», начато строительство линейного дизель-электрического ледокола для Финского залива, подписано дополнение к контракту на строительство второго ледокола. На ОАО «СРЗ «Красная кузница» строится второе судно для лоцмейстерских работ.

До конца 2005 года будет разработано техническое задание на разработку эскизного проекта атомного ледокола нового поколения. В текущем году решены вопросы финансирования в 2006 году разработки эскизного проека атомного ледокола нового поколения в соответствии с пунктом 9 раздела II протокола Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации № 1(6) от 16.07.2004 г., протокола Морской Коллегии п.2(7) от 16 декабря 2004 года и поручения Правительства Российской Федерации от 06.06.2005 г. № МФ-П9-1265.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1699-р от 23 декабря 2004 года Минтранс России совместно с Минэкономразвития России при формировании проектов ФАИП на 2006-2007 годы согласовали объемы средств, необходимых для строительства 2-х линейных дизель-электрических ледоколов, имея в виду завершение их строительства в 2007 году.

Корректировка подпрограммы

В течение 2004-2005 гг. проводилась корректировка действующей подпрограммы. К настоящему времени подпрограмма «Морской транспорт» откорректирована, согласована с ФГУ «Ространсмодернизация», соответствующими Департаментами Минтранса России, Росморречфлотом и передана Минтрансом России в Минфин России и Минэкономразвития России.

В откорректированной подпрограмме уточнены и четче сформулированы цели и задачи подпрограммы, отражающие тактические задачи Федерального агентства морского и речного транспорта в соответствии с целями Минтранса России:

увеличение пропускной способности морских портов с 260 млн. т в 2002 г. до 542 млн. т - к 2010 г.;

увеличение общего тоннажа транспортного флота контролируемого Россией с 12,3 млн. т в 2000 г. до 16,6 млн. т - к 2010 г.;

сокращение доли портов сопредельных стран в общем объеме перевалки российских внешнеторговых грузов с 26% в 2001 г. до 10% - в 2010 г.

Откорректированной подпрограммой предусмотрены мероприятия для реализации которых требуется ресурсное обеспечение в сумме 672,121 млрд. рублей, в том числе 59,60 млрд. рублей из федерального бюджета (на 2002-2010 годы).

В соответствии с Энергетической стратегией России и поручениями Президента и Правительства Российской Федерации в подпрограмму внесены новые проекты по перевалке и транспортировке углеводородного сырья и его продуктов, зерновых, химических грузов и контейнеров, а также строительство Пассажирского комплекса на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и др.

Первая версия проекта откорректированной подпрограммы была представлена в Минэкономразвития России 14 мая 2004 г. с письмом Росморречфлота № АД-26/290 и получила одобрение экспертов.

Незначительные замечания и предложения экспертной группы Минэкономразвития России учтены в подпрограмме (в части усиления участия государства в реализации проектов и повышения эффективности оценки программных мероприятий и проч.).

По запросу Департамента развития инфраструктуры и инвестиций Минтранса России от 24.08.2004. № ДКРИ-2-9/161-ис утвержденная Росморречфлотом вторая версия проекта подпрограммы «Морской транспорт», направлена 27.08.2004. с письмом № ВП-22-1842 в Департамент развития инфраструктуры и инвестиций для согласования и дальнейшего утверждения в Минэкономразвития России.

В соответствии с новыми макроэкономическими показателями и индексами – дефляторами, поступившими из Минэкономразвития России (письмо Минтранса России от 03.11.2004 г. № 06-9/445-ис), дополнительно был откорректирован раздел 5 ("Ресурсное обеспечение") с приведением финансовых показателей в действующих ценах до 2010 года, после чего 09.11.2004 г. третья версия проекта подпрограммы «Морской транспорт» передана в Департамента развития инфраструктуры и инвестиций Минтранса России.

С учетом дополнительных рекомендаций Минфина и Минэкономразвития России на основании новых индексов-дефляторов, полученных от Минтранса России 17.01. 2005 г. письмом № 6-12/29-ис раздел 5 "Ресурсное обеспечение" вновь был пересчитан. Подпрограмма с таблицей учтенных замечаний Минфина и Минэкономразвития России и справками по обоснованию строительства ледоколов и по объемам финансирования объектов морского транспорта из средств федерального бюджета была направлена в Минтранс России с письмом Росморречфлота за № ВР-22-792 от 16.02.2005 г.

После доведения, в мае 2005 г., проекта предельных лимитов финансирования строек и объектов на 2006 г. (базовый для расчета затрат на 2007-2010 гг.) данный раздел был вновь откорректирован.

Во исполнение протокола Совещания в Минтрансе России от 26.05.2005 г. "О завершении корректировки и согласования ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)" откорректированная подпрограмма "Морской транспорт" была представлена в Департамент развития инфраструктуры и инвестиций Минтранса России с письмом Росморречфлота " № ВР-22-3865 от 08.06.2005 г. По информации указанного Департамента подпрограмма "Морской транспорт" была передана на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России.

В соответствии с поручением заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.С. Мишарина от 12.07. 2005 г . № 74 во исполнение протокольного решения Правительства Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 27 с целью подготовки программы/подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг России 2006-2010 гг.» из подпрограммы «Морской транспорт» были исключены следующие проекты (новое строительство):

- в порту Усть-Луга (специализированный комплекс для перегрузки минудобрений, контейнерный терминал, и причально-погрузочный и производственный комплекс в устье р. Усть-Луга);

- в порту Новороссийск (комплексное развитие Юго-восточного грузового района);

- комплексное развитие в новом порту в районе мыса Железный Рог.

После чего подпрограмма вновь была пересчитана и с письмом от 14.07.2005 г. № ВП-22/4893 передана в Минтранс России (Департамент развития инфраструктуры и инвестиций).

После замечаний Минэкономразвития России от 16.07.2005 г. № 10650-ВС/17 и от 25.08.2005 г. № 12993-ВС/Д17 по ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002 -2010 гг.)» в паспорт подпрограммы «Морской транспорт» была внесена поправка в пункт 4 по исключению Минтранса России из чила государственных заказчиков по подпрограмме, о чем было сообщено в Департамент развития инфраструктуры и инвестиций письмо Росморречфлота от 14.09.2005 г № АД-22/6594.

С получением от Минтранса России (поручение И.о. Министра транспорта А.С. Мишарина от 02.12.2005 г. № 122) новых индексов-дефляторов до 2010 г., сообщенных Минэкономразвития России, вновь были пересчитаны таблицы ресурсного обеспечения. Версия подпрограммы (4 тома) была представлена в Департамент развития инфраструктуры и инвестиций 05.12.2005 г. с письмом № ВП-22/8322.

По требованию Департамента развития инфраструктуры и инвестиций от 13.12.2005 г. № 06-9/1996-ис были дополнительно переданы 4 тома подпрограммы с письмом от13.12.2005 г. № ДГЗ-4.8/943.

Предусмотренный подпрограммой рост пропускной способности морских портов и суммарного тоннажа морского транспортного флота позволит к 2010 г. увеличить грузооборот российских морских портов в 3 раза. За этот же период тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Россией, возрастет на 43%.

Откорректированный вариант подпрограммы экономичнее действующей - на 7%. Экономия получена за счет исключения из подпрограммы ряда объектов, не имеющих общегосударственного значения и уточнения сметной стоимости строящихся объектов.

Подпрограмма предусматривает разработку новых и корректировку действующих нормативных документов, направленных на создание условий для эффективной работы морского транспорта и повышения уровня предоставляемых им транспортных услуг

Начиная с 2006 года, реализация части программных задач по портам: Усть-Луга, Новороссийск и в порту в районе мыса Железный Рог будет осуществляться в подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг России (2006-2010 годы)».

Эффективность подпрограммы определена с учетом дополнительных затрат на обеспечивающий флот, объекты, относящиеся к системам безопасности мореплавания, НИОКР и пр. В подпрограмме представлены результаты расчета экономической эффективности по подпрограмме в целом – суммарные денежные потоки по морским портам, морскому флоту и от реализации прочих мероприятий. Интегральный эффект положителен.

Управление реализацией подпрограммы

Министерство транспорта Российской Федерации, как распорядитель средств федерального бюджета, выделяемых для финансирования ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.», поручил Росморречфлоту выполнение функций государственного заказчика по финансированию и организации работ за выполнением мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» по вопросам проектирования, финансирования и строительства флота, портовых технологических перегрузочных комплексов и объектов портовой инфраструктуры, обеспечивающих безопасность мореплавания.

Обязанность по реализации подпрограммы и ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы возложены на Дирекцию госзаказчика, которая осуществляет всю необходимую работу от сбора данных, характеризующих ход выполнения программы, до подготовки информационного обеспечения управленческих решений руководства Агентства и Минтранса России, проектов нормативно-правовых актов.