Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

в разрезе субъектов Российской Федерации

| N п/п | Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2017 год |  |
|  |  | план | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. «Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (по отношению к показателю 2011 года)», % |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Москва и Московская область | 146,1 | 146,8 | 248,7 |  |
| Показатель 2. «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы)», км |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Москва и Московская область | 31 | 11 | 4,7 |  |
| 2. | Красноярский край | - | - | - |  |
| 3. | Дальний Восток и Байкальский регион | 63,7 | - | 30,9- |  |
| 4. | Ленинградская область | - | 64 | - |  |
| 5. | Забайкальский край | 226 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| Показатель 3. «Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»* |  |  |  |  |  |
| Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 1. | Белгородская область | - | 64,1 | 64,1 |  |
| 2. | Брянская область | - | 46,3 | 46,3 |  |
| 3. | Владимирская область | - | 47,7 | 47,7 |  |
| 4. | Воронежская область | - | 66,8 | 66,8 |  |
| 5. | Ивановская область | - | 33,8 | 33,8 |  |
| 6. | Калужская область | - | 51 | 51 |  |
| 7. | Костромская область | - | 16,5 | 16,5 |  |
| 8. | Курская область | - | 39,9 | 39,9 |  |
| 9. | Липецкая область | - | 27,7 | 27,7 |  |
| 10. | Московская область | - | 37,5 | 37,5 |  |
| 11. | Орловская область | - | 50,5 | 50,5 |  |
| 12. | Рязанская область | - | 17 | 17 |  |
| 13. | Смоленская область | - | 26,8 | 26,8 |  |
| 14. | Тамбовская область | - | 49,9 | 49,9 |  |
| 15. | Тверская область | - | 26 | 26 |  |
| 16. | Тульская область | - | 40,3 | 40,3 |  |
| 17. | Ярославская область | - | 36 | 36 |  |
| 18. | г. Москва | - | 37,5 | 37,5 |  |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 19. | Республика Карелия | - | 30 | 30 |  |
| 20. | Республика Коми | - | 48,1 | 48,1 |  |
| 21. | Архангельская область | - | 13,4 | 13,4 |  |
| 22. | Вологодская область | - | 4,1 | 4,1 |  |
| 23. | Калининградская область | - | 31,7 | 31,7 |  |
| 24. | Ленинградская область | - | 47,6 | 47,6 |  |
| 25. | Мурманская область | - | 35,7 | 35,7 |  |
| 26. | Новгородская область | - | 26 | 26 |  |
| 27. | Псковская область | - | 30 | 30 |  |
| 28. | г. Санкт-Петербург | - | 64 | 64 |  |
| 29. | Ненецкий автономный округ | - | 7,6 | 7,6 |  |
| Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 30. | Республика Адыгея | - | 47 | 47 |  |
| 31. | Республика Калмыкия | - | 7,7 | 7,7 |  |
| 32. | Республика Крым | - | 20,7 | 20,7 |  |
| 33. | Краснодарский край | - | 68,1 | 68,1 |  |
| 34. | Астраханская область | - | 35,6 | 35,6 |  |
| 35. | Волгоградская область | - | 38 | 38 |  |
| 36. | Ростовская область | - | 51,7 | 51,7 |  |
| 37. | г. Севастополь | - | 43,5 | 43,5 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 38. | Республика Дагестан | - | 56 | 56 |  |
| 39. | Республика Ингушетия | - | 68,1 | 68,1 |  |
| 40. | Кабардино-Балкарская Республика | - | 57,3 | 57,3 |  |
| 41. | Карачаево-Черкесская Республика | - | 37,4 | 37,4 |  |
| 42. | Республика Северная Осетия-Алания | - | 51,5 | 51,5 |  |
| 43. | Чеченская Республика | - | 41,4 | 41,4 |  |
| 44. | Ставропольский край | - | 73,3 | 73,3 |  |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 45. | Республика Башкортостан | - | 25,1 | 25,1 |  |
| 46. | Республика Марий Эл | - | 22 | 22 |  |
| 47. | Республика Мордовия | - | 28,5 | 28,5 |  |
| 48. | Республика Татарстан | - | 46,9 | 46,9 |  |
| 49. | Удмуртская Республика | - | 44,3 | 44,3 |  |
| 50. | Чувашская Республика | - | 38,5 | 38,5 |  |
| 51. | Пермский край | - | 55,9 | 55,9 |  |
| 52. | Кировская область | - | 23,7 | 23,7 |  |
| 53. | Нижегородская область | - | 29 | 29 |  |
| 54. | Оренбургская область | - | 22 | 22 |  |
| 55. | Пензенская область | - | 63,5 | 63,5 |  |
| 56. | Самарская область | - | 25,9 | 25,9 |  |
| 57. | Саратовская область | - | 10 | 10 |  |
| 58. | Ульяновская область | - | 42 | 42 |  |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 59. | Курганская область | - | 31,4 | 31,4 |  |
| 60. | Свердловская область | - | 43,3 | 43,3 |  |
| 61. | Тюменская область | - | 57,7 | 57,7 |  |
| 62. | Челябинская область | - | 53,5 | 53,5 |  |
| 63. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | 82,5 | 82,5 |  |
| 64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 81,4 | 81,4 |  |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 65. | Республика Алтай | - | 13,4 | 13,4 |  |
| 66. | Республика Бурятия | - | 43 | 43 |  |
| 67. | Республика Тыва | - | 44,3 | 44,3 |  |
| 68. | Республика Хакасия | - | 68,5 | 68,5 |  |
| 69. | Алтайский край | - | 49,3 | 49,3 |  |
| 70. | Забайкальский край | - | 25,9 | 25,9 |  |
| 71. | Красноярский край | - | 71 | 71 |  |
| 72. | Иркутская область | - | 27,3 | 27,3 |  |
| 73. | Кемеровская область | - | 35 | 35 |  |
| 74. | Новосибирская область | - | 37 | 37 |  |
| 75. | Омская область | - | 35 | 35 |  |
| 76. | Томская область | - | 23,8 | 23,8 |  |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |
| 77. | Республика Саха (Якутия) | - | 30 | 30 |  |
| 78. | Камчатский край | - | 37,9 | 37,9 |  |
| 79. | Приморский край | - | 45,5 | 45,5 |  |
| 80. | Хабаровский край | - | 60 | 60 |  |
| 81. | Амурская область | - | 76,5 | 76,5 |  |
| 82. | Магаданская область | - | 66 | 66 |  |
| 83. | Сахалинская область | - | 42,3 | 42,3 |  |
| 84. | Еврейская автономная область | - | 41,2 | 41,2 |  |
| 85. | Чукотский автономный округ | - | 6,7 | 6,7 |  |
| Подпрограмма 9. «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте» |  |  |  |  |  |
| Показатель 6. «Количество региональных информационно-навигационных систем», единиц |  |  |  |  |  |
| 1. | Республика Башкортостан | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Республика Дагестан | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Чувашская Республика | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Забайкальский край | 1 | - | - |  |
| 6. | Красноярский край | 1 | - | - |  |
| 7. | Приморский край | - | - | - |  |
| 8. | Хабаровский край | 1 | - | - |  |
| 9. | Амурская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Астраханская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Белгородская область | 1 | - | - |  |
| 12. | Владимирская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Волгоградская | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Воронежская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 15. | Иркутская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 16. | Кемеровская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 17. | Курганская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 18. | Курская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 19. | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 20. | Московская область | 1 | - | - |  |
| 21. | Нижегородская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 22. | Новгородская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 23. | Новосибирская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 24. | Омская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 25. | Орловская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 26. | Ростовская область | 1 | - | - |  |
| 27. | Рязанская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 28. | Смоленская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 28. | Тамбовская область | 1 | 1 | 1 |  |
| 30. | Тверская область | 1 | - | - |  |
| 31. | Тульская область | 1 | - | - |  |
| 32. | Челябинская область | 1 | - | - |  |
| 33. | Город Санкт-Петербург | 1 | - | - |  |
| 34. | Еврейская автономная область | 1 | 1 | 1 |  |
| 35. | Город Севастополь | - | 1 | 1 |  |

*Фактические данные могут быть уточнены по результатам статистической отчетности 1-ДГ и ФД после 25.03.2018