ДОКЛАД

О РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 Г. ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 – 2021 ГОДЫ

Доклад о реализации в 2017 г. Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2016 – 2021 годы, утвержденного 23 мая 2016 г. (в ред. от 19 декабря 2017 г.) (далее-План), подготовлен в соответствии с Правилами и Методическими рекомендациями разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. № 68.

План включает текстовую часть, содержащую в том числе Публичную декларацию ключевых целей и приоритетных задач Министерства на 2017 год (далее – Публичная декларация), и план-график мероприятий по реализации документов стратегического планирования (далее - План-график).

План-график сформирован на 2017 год и планируемый период до 2021 года и включает в табличной форме сведения, структурированные по ключевым направлениям деятельности документов стратегического планирования, в том числе сведения о мероприятиях, сроках и планируемых результатах (промежуточных и окончательных) по годам их выполнения, ответственных исполнителях или соисполнителях, индикаторах и их плановых значениях (по годам реализации Плана).

Выполнение Плана и Публичной  декларации в 2017 году направлено на реализацию ряда документов стратегического планирования, в том числе Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года (в редакции, утвержденной Правительством Российской Федерации 
14 мая 2015 г.), Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (в  редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 1032-р), государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311, государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в части федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345, государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330,  федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790.

Часть вышеуказанных документов стратегического планирования, связанных 
с реализацией государственных программ Российской Федерации, в настоящее время актуализируется с учетом параметров федерального бюджета, утвержденных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Актуализированная государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 в качестве «пилотной» государственной программы с учетом перехода на принципы проектного управления.

Вместе с тем, требуется актуализация Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в части задач, связанных 
с интеграцией транспортной инфраструктуры Крымского полуострова в состав транспортной системы остальной части Российской Федерации. Указанная работа 
в настоящее время осуществляется в Минтрансе России (протокол совещания 
у Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова от 16 января 2018 г. № 5)

План деятельности и Публичная декларация направлены на достижение общественно значимых целей деятельности Правительства Российской Федерации 
в рамках компетенции Минтранса России.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД

Публичная декларация в 2017 г. реализована в целом успешно – плановые значения достигнуты или превышены по 25 показателям (установлены 26).

Цель 1. Повышение доступности и качества услуг пассажирского транспорта

Достижение цели по повышению доступности и качества услуг пассажирского транспорта обеспечивалось решением задач по обеспечению потребности в перевозках пассажиров на железнодорожном и воздушном транспорте, повышению транспортной доступности Республики Крым и города федерального значения Севастополя, совершенствованию государственного регулирования в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Приоритетные задачи:

•	обеспечение потребности в перевозках пассажиров на железнодорожном транспорте;

•	развитие внутренних перевозок воздушным транспортом;

•	организация прямого смешанного сообщения с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем;

•	стандартизация в сфере транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

•	разработка порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 
а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Результаты решения задач:

- транспортная подвижность населения составила 8,1 тыс. пасс.-км на 1 человека (план – 7,9 тыс. пасс.-км на 1 человека), в том числе на транспорте общего пользования – 3,8 тыс. пасс.-км на 1 человека (план – 3,5 тыс. пасс.-км на 1 человека);

- перевозка 1121,2 млн. пассажиров (план - 1043,3 млн. пассажиров) на железнодорожном транспорте, в том числе 1018,9 млн. пассажиров (план - 938,5 млн. пассажиров) в пригородном сообщении;

- рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях составил 190,0 % (план - 165,6 %) к уровню 2011 года;

- перевезено 14,32 млн. пассажиров (план - 11,39 млн. пассажиров) на внутренних региональных авиалиниях, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которых является г. Москва;

- обеспечение возможности перевозки 369 тыс. пассажиров (план - 369 тыс. пассажиров) в прямом смешанном сообщении на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении;

- апробирован социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в г. Калининграде в рамках реализации Программы ООН / Глобального экологического фонда / Министерства транспорта Российской Федерации «Сокращение выбросов парниковых газов 
от автомобильного транспорта в городах России»;

- изданы приказ Минтранса России от 8 декабря 2017 г. № 513 «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 49537) и распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № НА-229-р «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Цель 2. Транспортное обеспечение

Кубка конфедераций FIFA 2017 года и подготовка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации

Достижение цели обеспечивалось путем решения задач по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры в городах-организаторах Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также организации эффективного, комфортного и своевременного перемещения зрителей и участников Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Приоритетные задачи:

•	строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры в рамках федеральной программы подготовки к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации;

•	обеспечение возможности воспользоваться воздушным и железнодорожным транспортом в сообщении с городами - организаторами спортивных соревнований в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, в том числе бесплатно железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты решения задач в 2017 году:

- завершено строительства аэропортового комплекса «Платов», г. Ростов-на-Дону (разрешение на ввод RU 61502304-213/4 от 08 ноября 2017 г.);

- введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 6 объектов (план – 7 объектов) улично-дорожной сети;

- обеспечена возможность перевозки воздушным и железнодорожным транспортом 802,5 тыс. пассажиров (план - 802,5 тыс. пассажиров) в сообщении с городами - организаторами в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, в том числе перевозки 80,5 тыс. зрителей (план - 80,5 тыс. зрителей) бесплатно железнодорожным транспортом в дополнительных поездах.

Цель 3. Развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей увеличение темпов экономического роста и повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг

Для достижения цели решались задачи по развитию сети автомобильных дорог федерального значения, железнодорожных линий, аэродромной сети, увеличению пропускной способности российских морских портов.

Приоритетные задачи:

•	развитие сети автомобильных дорог федерального значения;

•	развитие железнодорожных линий;

•	увеличение пропускной способности российских морских портов;

•	развитие аэродромной сети.

Результаты решения задач в 2017 году:

- ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 347,4 км (план - 326,2 км) автомобильных дорог федерального значения, в том числе ввод в эксплуатацию 69,5 км (план - 69,5 км) автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства;

- ввод в эксплуатацию 248,7 км (план - 146,8 км) дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий;

- прирост производственной мощности российских морских портов в объеме 22 млн. тонн (план - 22,0 млн. тонн);

- ввод в эксплуатацию после реконструкции 6 (план – 4 ВПП) взлетно-посадочных полос (в аэропортах г. Ростова-на-Дону (Платов), Саранска, Екатеринбурга, Кызыла, Краснодара (Пашковский), Чокурдах).

Цель 4. Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса

Достижение цели по повышению эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса обеспечивалось решением задач по реализации мероприятий по повышению качества автомобильных дорог федерального значения, дорожной сети городских агломераций и совершенствованию системы организации дорожного движения в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сохранению качественных характеристик внутренних водных путей, поддержанию характеристик инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечению функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, внедрению инноваций в транспортном комплексе, развитию международного сотрудничества в области транспорта, реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.

Приоритетные задачи:

•	повышение качества автомобильных дорог федерального значения;

•	повышение качества дорожной сети городских агломераций, совершенствование системы организации дорожного движения, создание системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;

•	сохранение качественных характеристик внутренних водных путей;

•	поддержание характеристик инфраструктуры железнодорожного транспорта;

•	обеспечение функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации;

•	проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений;

•	разработка и реализация мер по поэтапному переходу на использование газомоторного топлива в транспортном комплексе;

•	наращивание интеграционного взаимодействия в сфере транспорта в рамках Евразийского экономического союза;

•	выработка предложений в целях оптимизации мероприятий по практической реализации положений законодательства в области обеспечения транспортной безопасности.

Результаты решения задач в 2017 году:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 41246 км (план - 40858 км) или 77,8% (план – 77,2%);

- доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составила в 2017 году 52,5 % (план – 44%),

- утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем План мероприятий по разработке документов, направленных на оптимизацию транспортных потоков и синхронизацию развития всех видов транспорта (27 июля 2017 г. № 5314п-П9);

- разработана общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов. Система позволяет получать информацию об объемах дорожных фондов, направлениях их использования, в том числе с отображением на карте конкретных участков дорог в отношении которых планируются, ведутся или завершены дорожные работы. Система наполнена данными по агломерациям, участвующим в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги»;

- доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой составила 37,7 % (план – 36,7%);

- всеми видами ремонта оздоровлено 5735,2 км (план - 5084 км) железнодорожных путей общего пользования;

- эксплуатация 313 (план – 311) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации;

- число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств составило 85,7 % (план - 85,7 %) к 2011 году;

- создание и обновление электронных навигационных карт внутренних водных путей Российской Федерации и базы данных навигационной информации на участках внутренних водных путей общей протяженностью 10 208 км (план - 
9210 км);

- внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации проект государственной программы, направленной на поэтапный переход на использование газомоторного топлива в транспортном комплексе (письмо от 11 августа 2017 г. № ЕД-10/11601);

- Решением Высшего Евразийского экономического совета 
от 26 декабря 2016 г. № 19 утверждены Основные направления транспортной политики (далее – Основные направления), что позволило объединить усилия и приступить к системной работе, направленной на достижение задачи, поставленной Президентами – снятие имеющихся ограничений на перевозки всеми видами транспорта до 2025 год.

В развитие положений Основных направлений Решениями Евразийского межправительственного совета, предусматривающие конкретные меры по созданию в ЕАЭС единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в сфере транспорта:

от 14 августа 2017 г. № 2 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации Основных направлений в части воздушного транспорта на 2018 – 
2020 годы;

от 25 октября 2017 г. утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации Основных направлений в части автомобильного, водного и железнодорожного транспорта;

- в полном объеме осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение транспортной безопасности в ходе проведения в Российской Федерации Кубка конфедерации FIFA 2017 года. Федеральными агентствами по видам транспорта во внеочередном порядке проводилось категорирование, рассматривались результаты оценки уязвимости и планы обеспечения транспортной безопасности ОТИ функционирующих в регионах проведения Кубка конфедераций FIFA 2017, в первоочередном порядке была организована аттестация сил обеспечения транспортной безопасности объектов, задействованных в проведении спортивных мероприятий, на основании поручения Правительства Российской Федерации 
от 9 августа 2016 было организовано проведение Ространснадзором внеплановых проверок объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, эксплуатируемых в регионах проведения Кубка конфедераций FIFA 2017.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 Г. ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В 2017 г. достигнут высокий уровень реализации Плана-графика:

- уровень выполнения целевых показателей составил 100 % (достигнуты или превышены плановые значения по 7 установленным целевым показателям);

- уровень выполнения индикаторов направлений составил 93,3% (достигнуты или превышены плановые значения по 28 индикаторам из 30 установленных);

- реализованы в установленные сроки 67 запланированных мероприятий 
(из 67 установленных мероприятий).

Цель 1 Плана-графика «Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта»

Значения целевых показателей, установленных на 2017 год, достигнуты.

Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности, к эксплуатационной длине железнодорожных линий общего пользования, составила 10,6% (план – 12,0%).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 77,8% (план – 77,2%).

Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, составила 75,0% (план – 75,0%).

В 2017 г. достигнуты и превышены плановые значения по всем 
10 установленным в рамках цели 1 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 
25 предусмотренных мероприятий.

Направление 1.1. «Развитие сети автомобильных дорог федерального значения»

В 2017 г. обеспечено строительство и реконструкция 347,4 км (план – 326,2 км) автомобильных дорог федерального значения.

В 2017 году построено и реконструировано 230,7 км автомобильных дорог федерального значения, находящихся в управлении Федерального дорожного агентства.

В рамках деятельности по данному направлению в 2017 году Росавтодором завершены строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог:

на территории Московского транспортного узла общей протяженностью 6,8 км с искусственными сооружениями общей длиной 1 475 пог. м, включая участки Московского большого кольца, М-8 «Холмогоры», в том числе участки обхода пос. Тарасовка, и других;

на территории Санкт-Петербургского транспортного узла - общей протяженностью 39,9 км с искусственными сооружениями общей длиной 69,7 пог. м, включая первый этап строительства обхода г. Гатчина протяженностью 12,4 км на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь, первый этап строительства участка Сосново - Варшко протяженностью 15,9 км на федеральной автомобильной дороге 
А-121 «Сортавала» и другие;

на территории Дальневосточного федерального округа - общей протяженностью 85,5 км с искусственными сооружениями общей длиной 744,4 пог. м, включая участки федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», Уссури» и других;

на территории Северо-Кавказского федерального округа - моста через 
р. Кубань длиной 147 пог. м. с подходами протяженностью 0,6 км на федеральной автомобильной дороге А-155 Черкесск - Домбай  - граница с Республикой Абхазия 
в Карачаево-Черкесской Республике.

Кроме того, завершены строительство и реконструкция 9 мостовых сооружений взамен существующих ремонтонепригодных мостов, находящихся в предаварийном состоянии, а также другие объекты.

В 2017 году построено и реконструировано 116,7 км автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении ГК «Автодор».

ГК «Автодор» введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции следующие участки автомобильных дорог:

- введен в эксплуатацию после реконструкции участок км 1091 – км 1119,5 автомобильной дороги М-4 «Дон», протяженностью 28,7 км;

- в результате комплексного обустройства участка автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1542+215 введены в эксплуатацию после реконструкции участки км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), км 1519+400 – км 1531+650 (Виноградное – Новороссийск)» протяженностью 18,5 км с доведением технической категории до I-Б с 4-я полосами движения и расчетной скоростью – 
120 км/ч;

- была завершена реконструкция участка федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) км 174 - км 194, Калужская область общей протяженностью 21,6 км. На текущий момент на всем участке начата платная эксплуатация;

- завершено строительство и начата платная эксплуатация участка скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684, 4 этап км 208 - км 258, Тверская область, общей протяженностью 47,9 км.

Реализация мероприятий направлена на выполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог федерального значения, на удвоение строительства федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 годах по сравнению с периодом 2003-2012 годов.

Направление 1.2. «Организация развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства»

В 2017 г. обеспечен ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства в объеме 69,5 км (план – 69,5 км), в том числе были введены в эксплуатацию на платной основе после завершения строительства и реконструкции участки км 208 - км 258 скоростной автомобильной Москва – Санкт-Петербург, км 173 – км 194 автомобильной дороги М-3 «Украина».

Реализация мероприятий направлена на формирование сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, обеспечивающих удовлетворение спроса на перевозки с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности и ценовой доступности для потребителей.

Направление 1.3. «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения»

В 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечена в объеме 41246,2 км (план – 40858 км).

В рамках деятельности по данному направлению Федеральным дорожным агентством до начала отчетного года утверждены Программы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В 2017 году на дорогах Росавтодора после капитального ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 8 855,9 км. В составе этих объектов отремонтированы всеми видами ремонта 34 999 пог. м искусственных сооружений.

В целях повышения безопасности дорожного движения осуществлено строительство более 387 км линий электроосвещения, 20 пешеходных переходов в разных уровнях, установлено около 180 тыс. пог. м барьерных ограждений, установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 503,3 м. В целях повышения безопасности пешеходов в рамках работ по обустройству федеральных автомобильных дорог установлено около 49 тыс. м. осевого барьерного металлического ограждения, 166 светофорных объектов, обустроено 390 наземных пешеходных переходов. Осуществлена диагностика состояния автомобильных дорог.

ГК «Автодор» в 2017 году введены в эксплуатацию после проведенных работ по капитальному ремонту 46,3 км, по ремонту 270,3 км автомобильных дорог федерального значения.

Реализация мероприятий направлена на повышение качества федеральных автомобильных дорог, приведение их в нормативное состояние.

Направление 1.4. «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения»

В 2017 г. всего обеспечено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в объеме 1816 км (план -1812 км), доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» - 39,8% (план – 39,8%) (достигнутая по итогам 2017 года величина индикатора указана в настоящем докладе на основе оперативной информации и может быть изменена после предоставления субъектами Российской Федерации сведений в рамках соответствующей статистической отчетности).

В рамках подготовки объектов дорожного хозяйства к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» завершены работы по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог общей протяженностью 32,7 км на территории Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, г. Санкт-Петербурга. На территории Дальнего Востока и Байкальского региона в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» завершены строительство и реконструкция участков региональных и местных автомобильных дорог общей протяженностью 261,4 км (на 16 % больше, чем в 2016 году). С софинансированием за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета по государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» завершены строительство, реконструкция и ремонт участков автомобильных дорог общей протяженностью 28,2 км, включая первый этап строительства обхода г. Велижа в Смоленской области, мост через р. Волга на автомобильной дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров длиной 1451 пог. м, транспортно-пешеходный мостовой переход через р. Сатис с общей длиной искусственных сооружений 808 пог. м. в г. Сарове Нижегородской области, путепровод через железнодорожные пути длиной 353 пог. м в г. Петрозаводске в Республике Карелия и другие. За счет средств, выделенных из федерального бюджета в рамках прогнозируемых доходов от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»), в 18 субъектах Российской Федерации осуществлялись строительные и ремонтные работы на 28 мостах, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. За счет межбюджетных субсидий, предоставленных субъектам Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», в 47 субъектах Российской Федерации построены и реконструированы подъезды с твердым покрытием общей протяженностью 685,1 км к 199 сельским населенным пунктам и к 39 объектам сельскохозяйственного производства.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение выполнения поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог регионального значения, удвоение строительства региональных автомобильных дорог в 2013-2022 годах по сравнению с периодом 2003-2012 годов, а также на темпы приведения региональных автомобильных дорог в нормативное состояние.

Направление 1.5. «Развитие инноваций в сфере дорожного хозяйства»

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых  при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений, обеспечена в 2017 г. на уровне 23,23% (план – 23,23%).

На основе данных, представленных Федеральным дорожным агентством, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», Российской ассоциацией территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», федеральным автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, был подготовлен и размещен на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования (2016 год).

В 2017 г. Федеральным дорожным агентством сформирован Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства, включая информацию об их применении органами управления дорожного хозяйства.

Деятельность по данному направлению осуществлялась Федеральным дорожным агентством на основе утвержденных в установленном порядке планов, в том числе Комплексной программы внедрения композитов в дорожном хозяйстве на период до 2020 г., а также Комплекса мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, Плана мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 
10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов, Плана мероприятий по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, Плана мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии. Также осуществлялись мероприятия по информационному обеспечению дорожного хозяйства, в том числе по развитию отраслевой системы связи и информатизации с использованием современных технологий, в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы  России (2010-2020 гг.)». В 2017 году в подведомственных Федеральному дорожному агентству федеральных казенных учреждениях количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог, составило 119 единиц.

Государственной компанией утвержден и применяется «Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них».

Утверждено Положение о внедрении новых материалов на объектах Государственной компании.

На постоянной основе ведется реестр применения современных технологий на объектах строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог

Обеспечено в установленный срок представление в Минэкономразвития России отчета о мониторинге реализации инвестиционных проектов.

Реализация мероприятий направлена на расширение применения инновационных материалов в дорожном хозяйстве.

Направление 1.6. «Развитие дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий»

В 2017 году введено в эксплуатацию 248,7 км (план – 146,8 км) дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий в рамках реализации следующих инвестиционных проектов: «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (30,9 км), «Развитие участка Тобольск-Сургут» (7,9 км), «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла» (37,6 км), «Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова» (30,1 км), Комплексный проект развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла 
(4,7 км), Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (1 этап «Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово) (137,5 км).

Реализация мероприятий влияет на развитие современной и эффективной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения,  снижение транспортных издержек в экономике и повышение доступности транспортных услуг для населения.

Развитие железнодорожной инфраструктуры направлено на решение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, в области модернизации и инновационного развития экономики, в том числе на ускорение социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока в части обеспечения транспортных связей труднодоступных территорий.

Направление 1.8. «Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты)»

В 2017 году введены в эксплуатацию после реконструкции 6 (план – 4 ед.) взлетно-посадочных полос в аэропортах г. Ростова-на-Дону (в составе нового аэропорта Платов), Саранск, Екатеринбург, Кызыл, г. Краснодара (Пашковский), Чокурдах.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение приема современных типов воздушных судов, обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых услуг.

Направление 1.9. «Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений»

В 2017 г. доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности, обеспечена на уровне 8,7% (план - 9,7%), доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей, на уровне 37,7% (план – 36,7%).

С целью повышения комплексной безопасности судоходных гидротехнических сооружений и обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях проведена:

- реконструкция гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 9);

- реконструкция гидротехнических сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы (шлюз № 5);

- завершены работы на 7 перекатах в рамках реализации комплексного проекта «Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна»;

- завершено строительство выправительных сооружений на перекатах Коркинский, Березовские камни, проведена реконструкция судового хода со строительством выправительного сооружения на перекате Пискуновский в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна.

В 2017 году продолжались работы по:

- реконструкции гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 8, 17);

- реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути (реконструкция сооружений Шекснинского гидроузла);

- реконструкции объектов инфраструктуры Канала им. Москвы (реконструкция гидроузла Белоомут);

2 этап реконструкции Рыбинского гидроузла; техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы);

- реконструкции Волго-Донского судоходного канала, техническое перевооружение насосных станций;

- реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна (2 этап – реконструкция Пермского шлюза);

- модернизации береговых производственных объектов и сооружений (модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск) в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна.

В 2017 году завершена разработка проектной документации по 1 этапу (подготовительному периоду) строительства Багаевского гидроузла.

Строительство планируется начать в 2018 году.

Ведутся работы по разработке проектной документации на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла.

В навигацию 2017 года подведомственными Росморречфлоту администрациями бассейнов внутренних водных путей обслуживалось 101,5 тыс. км внутренних водных путей, в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов 49,97 тыс. км (2016 год –49,07 тыс. км).

Кроме того, на 940 км увеличена протяженность судовых ходов со знаками навигационной обстановки и с круглосуточным движением судов на 837 км.

На 1,5 тысячах километрах увеличены гарантированные габариты судовых ходов за счет увеличения объемов дноуглубительных работ в полтора раза.

Реализация мероприятий направлена на улучшение условий судоходства и уровня безопасности гидротехнических сооружений Беломорско-Онежского, Северо-Двинского, Волго-Балтийского, Волжского, Камского, Московского, Волго-Донского, Азово-Донского, Енисейского бассейнов, снижение протяженности участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы Российской Федерации, создание условий для развития  международных транспортных коридоров в части внутреннего водного транспорта.

Цель 2 Плана-графика «Повышение доступности транспортных услуг для населения»

Значение целевого показателя, установленного на 2017 год, достигнуто.

Транспортная подвижность населения составила 3807,2 пасс.-км на человека, (план - 3472,1 пасс.-км на человека).

В 2017 г. достигнуты и превышены плановые значения по 9 из 10 установленных в рамках цели 2 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 
11 предусмотренных мероприятий.

Направление 2.1. «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров железнодорожным транспортом на социально-значимых маршрутах»

В 2017 г. объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом составил 1121,2 млн. человек (план – 1043,3 млн. человек). В рамках предоставления субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах перевезено 102,2 млн. пассажиров. В пригородном сообщении перевезено 1018,9 млн. пассажиров.

В 2017 г. количество перевезенных пассажиров  из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки составило 458,4 тыс. человек.

Реализация мероприятий направлена на повышение доступности перевозок железнодорожным транспортом.

Направление 2.2. «Обновление парка транспортных средств на железнодорожном транспорте пассажирских вагонов и  локомотивов»

В 2017 г. обновление парка пассажирских вагонов составило 518 единиц (план - 118 ед.), парка моторвагонного подвижного состава - 155 электропоездов «Ласточка» (план – 150 ед.), парка локомотивов - 459 ед. (план – 437 ед.).

Реализация мероприятий направлена на обновление парка транспортных средств и привлечение пассажиров за счет повышения комфортности  перевозок.

Направление 2.3. «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров  воздушным транспортом на социально значимых маршрутах»

В 2017 г. объем внутренних региональных авиаперевозок за исключением  маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, составил 14,32  млн. человек (план – 11,39 млн. человек).

С учетом мер государственной поддержки осуществлена перевозка 438,3 тыс. пассажиров воздушным транспортом с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, 157,1 тыс. пассажиров воздушным транспортом из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении, 121,2 тыс. пассажиров воздушным транспортом из г. Симферополь и в обратном направлении, 673,6 тыс. пассажиров в рамках Программы субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации.

Реализация мероприятий направлена на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров.

Направление 2.4. «Сохранение и развитие инфраструктуры аэропортов регионального и местного значения, в первую очередь в труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Сибири, Дальнего Востока»

В 2017 г. осуществлено 1,14 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой (план - 1,0 тыс. самолето-вылетов), 
24,9 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий (план - 23,0 тыс. самолето-вылетов).

Реализация мероприятий направлена на обеспечение функционирования аэропортов местных воздушных линий в целях доступности для населения услуг транспорта.

Направление 2.5. «Обновление парка воздушных судов»

В 2017 г. представлена мера государственной поддержки по 1 воздушному судну (план – 3 ед.), которое находится во владении и пользовании авиакомпании по договору лизинга независимо от государства-производителя. Плановое значение индикатора направления достигнуто не в полном объеме в связи с отказом от исполнения договоров о предоставлении субсидии ООО «Сибирская легкая авиация» на лизинг 2 самолетов L-410 UVP E20 в общей сумме 148, 5 млн рублей и их расторжением без предоставления субсидии в декабре 2017 года.

Направление 2.6. «Организация транспортного сообщения с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем»

В 2017 г. с учетом мер государственной поддержки обеспечена возможность перевозки 369 тыс. человек в прямом смешанном сообщении на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 401).

Воспользовались данной услугой 332,8 тыс. пассажиров.

Реализация мероприятия направлена на повышение доступности перевозок пассажиров на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении.

Цель 3. «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России  на мировом рынке транспортных услуг»

Значения целевых показателей, установленных на 2017 год, достигнуты.

Экспорт транспортных услуг составил 16904  млн. долларов США (план – 14611 млн. долларов США).

Объем перевалки грузов в российских морских портах составил 
786,2 млн. тонн  (план – 748,0 млн. тонн).

В 2017 г. достигнуты плановые значения по всем из 4 установленных в рамках цели 3 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 9 предусмотренных мероприятий.

Направление 3.1. «Увеличение пропускной способности российских морских портов»

В 2017 году реализовывалось ряд инвестиционных проектов, в результате которых были увеличены производственные мощности морских портов на 22 млн. тонн (план – 22 млн. тонн).

Среди них следует отметить крупнейшие:

- ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Сабетта проектной мощностью 6 млн. тонн.

- техническое перевооружение причалов № 3, № 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в морском порту Приморск. В рамках инвестиционного проекта «Развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. тонн (проект «Север»)» проведена модернизация причалов морского порта Приморск, позволившая увеличить мощности ООО «Приморский торговый порт» на 11 млн. тонн для перевалки светлых нефтепродуктов.

Направление 3.2. «Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов»

В 2017 г. прирост объема транзитных перевозок составил 2,9 млн. тонн (план – 1,8 млн. тонн), объем перевозок грузов по Северному морскому пути составил 
9,9 млн. тонн (план – 8,0 млн. тонн).

По данным ФГКУ «Администрация Севморпути», осуществляющей организацию плаваниясудов в акватории Северного морского пути, общий объем перевозок в акватории Северного морского пути в 2017 году составил 9 932 тыс. тонн, в том числе транзитных грузов 194,4 тыс. тонн.

В 2017 году ФГУП «Гидрографическое предприятие» в акватории Северного морского пути выполнено обслуживание 287 объектов средств навигационного оборудования (СНО).

На объектах СНО установлено и введено в действие 9 комплектов автономных источников питания на основе светодиодных технологий, солнечных панелей и ветрогенераторов.

Также обеспечена работа в акватории Северного морского пути 6 контрольно-корректирующих станций (ККС) морской дифференциальной подсистемы глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS на островах Андрея, Столбовой, Каменка, Олений, мысе Стерлигова и реке Индигирке, а также береговой станции системы НАВТЕКС в порту Тикси.

В 2017 году ФГУП «Гидрографическое предприятие» выполнены площадная съемка рельефа дна на забровочной части Морского канала в Обской губе и на подходах к Обской губе в объеме 29 508 приведенных километров для обеспечения безопасного плавания крупнотоннажных судов на подходах к порту Сабетта и к Новопортовскому терминалу, а также площадная съемка рельефа дна на лимитирующих участках рек Енисей и Колыма с морским режимом судоходства в объеме 2679 приведенных километров.

21 декабря 2016 года подписано постановление Правительства Российской Федерации № 1418 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно изменениям создание и обновление государственных морских навигационных карт осуществляется Минобороны России

В рамках развития международных транспортных коридоров (далее - МТК) в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596, реализация инвестиционного проекта «Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра» предусмотрена в 2021 году.

Проект высокоскоростного железнодорожного транспортного коридора «Москва-Пекин» - это глобальный геополитический проект. В Минтрансе России с ОАО «РЖД» и представителями экспертного сообщества в целях совместной выработки согласованной позиции о реализации проектов ВСМ (Москва – Казань, «Евразия») и объединения усилий по практическим шагам инициативы «Один пояс, один путь» в области транспорта, прорабатываются вопросы, касающиеся реализации проектов ВСМ в Российской Федерации.

В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации отрабатывались вопросы реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань в части рассмотрения и анализа проектной документации, входных параметров финансовой и организационно-правовой моделей.

В рамках повышения привлекательности и конкурентоспособности МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 22 июня 2017 г. № 732 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных в Приморском крае для прибытия в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров, ввозимых с территории Китайской Народной Республики», в соответствии с которым значительно сокращается время проведения таможенных операций с транзитными грузами, перевозимыми в контейнерах через ЖДПП Гродеково и Махалино (Камышовая), что позволит значительно упростить оформление транзитных грузов в контейнерах, следующих из Китая, и сократить время перевозки по железной дороге от момента пересечения государственной границы Российской Федерации до портов Приморского края.

Стороны договорились продолжить работу по активизации транзитных перевозок и по привлечению дополнительных объемов грузов в контейнерах на направлении МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» и проинформировать грузоотправителей о возможностях транзитных перевозок в соответствии с изменениями в законодательстве (постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 732).

Стороны признали необходимость проведения работы по совершенствованию и унификации своих национальных законодательств в части перевозок транзитных грузов.

Российская сторона отметила, что технология электронного обмена данными будет способствовать ускорению перевозок и привлечению дополнительных объемов грузов на МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».

В течение 2017 года обеспечивалось бесперебойное функционирование 313 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

При этом в течение I–II кварталов обеспечивалось функционирование 311 пунктов пропуска, в течение III квартала – 312 пунктов пропуска (в связи с функционированием по временной схеме в период с июля по ноябрь 2017 года морского пункта пропуска Беринговский), в IV квартале – 313 пунктов пропуска.

Количество открытых после реконструкции (строительства, технического перевооружения) пунктов пропуска в 2017 г. в рамках  федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)», входящей в состав государственной программы «Обеспечение государственной безопасности», увеличилось на 3 единицы:

- ВПП Волгоград (Гумрак), Волгоградская область (приказ Минтранса России от 16 января 2017 г. № 16, зарегистрирован в Минюсте России 27 января 2017 г. 
№ 45441). Пропускная способность пункта пропуска возросла со 100  до 300 пассажиров в час.

- ВПП Нижний Новгород (Стригино), Нижегородская область (приказ Минтранса России от 18 апреля 2017 г. № 151, зарегистрирован в Минюсте России 
12 мая 2017 г. № 46706). Пропускная способность пункта пропуска возросла с 400 до 740 пассажиров в час.

- ВПП Ростов-на-Дону (Платов), Ростовская область (приказ Минтранса России от 1 декабря 2017 г. № 507, зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2017 г. 
№ 49459). Проектная пропускная способность пункта пропуска составляет 480 пассажиров в час.

Указанные пункты пропуска задействованы в подготовке к проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Всего в 2017 году было открыто приказами Минтранса России 9 пунктов пропуска.

Реализация мероприятий направлена на создание благоприятных условий в пунктах пропуска для обеспечения внешнеэкономической деятельности, пересечения государственной границы Российской Федерации физическими лицами и перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров, а также создание условий для эффективного развития пунктов пропуска в условиях интеграционных процессов, в том числе в рамках ЕАЭС; совершенствование системы пунктов пропуска в зависимости от темпов социально-экономического развития Российской Федерации и потребностей экономики; совершенствование администрирования пунктов пропуска.

Направление 3.3. «Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны в области автомобильного транспорта»

В 2017 г. доля российских перевозчиков в объеме международных автомобильных перевозок грузов составила 45% (план – 45%).

В 2017 году проведено 15 заседаний Смешанных комиссий по вопросам международного автомобильного сообщения с транспортными ведомствами  Греции, Финляндии, Беларуси, Ирана, Литвы, Армении, Казахстана, Турции, Узбекистана, Польши, Венгрии, Сербии, Италии, Словении.

В мае 2017 г. в г. Пекине состоялось организационное заседание Совместной комиссии в рамках реализации подписанного 12 сентября 2014 г. Соглашения между Правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок Соглашения ШОС.

В июле 2017 г. проведено заседание Рабочей группы по автомобильному транспорту и автомобильным дорогам Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств России                  и Китая.

12-13 октября 2017 г. в г. Москве проведено заседание Группы по автомобильному транспорту Международного транспортного форума с участием более восьмидесяти делегатов из государств-членов Международного транспортного форума.

В 2017 году продолжена работа по совершенствованию международной договорной базы в области международных автомобильных перевозок со следующими государствами:

24 марта 2017 г. вступило в силу Соглашение путем обмена нотами                             о внесений изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о международном автомобильном сообщении в части применения безразрешительного порядка автомобильных перевозок грузов.

31 мая 2017 г. в г. Лейпциге подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о международном автомобильном сообщении (вступило в силу 14 августа 2017 г.)

20 июня 2017 г. издано распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 1297-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Тунисской Республики о международном автомобильном сообщении». Ожидается ответ тунисской стороны о завершении внутригосударственных процедур.

24 октября 2017 г. в г. Ереване подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армении  о международном автомобильном сообщении, сторонами проводятся процедуры вступления в силу.

24 октября 2017 г. в г. Москве подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о международном автомобильном сообщении, сторонами проводятся процедуры вступления в силу.

14 декабря 2017 г. в г. Хельсинки подписано Соглашение о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о международном автомобильном сообщении 
от 27 октября 1995 года.

В 2017 году подготовлены проекты российской стороны межправительственных соглашений о международном автомобильном сообщении   с Южной Кореей, Республикой Пакистан, Ливанской Республикой, Республикой Ирак и направлены на согласование компетентным органам указанных государств.

Минтрансом России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О присоединении Российской Федерации                                         к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной», который издан Правительством Российской Федерации 30 января 2018 года.

Направление 3.4. «Развитие международного сотрудничества в области транспорта»

Международное сотрудничество в сфере транспорта в 2017 году было важной и неотъемлемой частью как транспортной, так и международной политики Российской Федерации. Проводилась работа по интеграции российского транспортного комплекса в глобальную транспортную систему и по созданию взаимосвязанной транспортной сети в Евразии. Активизировано сотрудничество на азиатско-тихоокеанском направлении. Продолжается реализация программных документов и взаимовыгодных проектов в сфере транспорта, направленных на укрепление взаимодействия со странами СНГ, дальнего зарубежья и позиций России в многосторонних интеграционных объединениях и специализированных транспортных организациях, в т.ч. Евразийского экономического союза и Союзного государства Россия – Белоруссия.

В качестве приоритетов для текущей деятельности в рамках международных организаций российской стороной активно продвигаются направления:

- по реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе и решений высших органов ЕАЭС, прежде всего по реализации Основных направлений транспортной политики;

- по выполнению Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы;

- по выполнению Приоритетных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года и реализации Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период  до 2020 года;

- глобальных навигационных спутниковых и интеллектуальных транспортных систем, включая проект по цифровизации грузовых автомобильных перевозок «Платон»;

- международного образовательного сотрудничества в сфере транспорта;

- содействия в области пассажирских железнодорожных перевозок, взаимодействие транспортной и туристкой отраслей в т.ч. обмен мнениями по перспективным практикам в сфере экологически чистого городского пассажирского транспорта.

В течение 2017 года российская сторона председательствовала:

- в 45-ой сессии Совещания Министров Организации сотрудничества железных дорог, в ходе которой были приняты ключевые решения в области развития международных железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок на евразийском пространстве, а также решения о необходимости разработки и реализации мер, направленных на повышение объемов пассажирских перевозок;

- во Встрече высокого уровня Партнёрства «Северного измерения» в области транспорта и логистики, в рамках которой мы обсудили проект «дорожной карты» и согласовали приоритеты работы в рамках Партнёрства на 2018-2019 годы, которые были отражены в итоговом коммюнике встречи;

- в 7-м заседании Транспортного совета Расширенной туманганской инициативы (РТИ), в рамках которого проанализирован ход реализации Региональной Транспортной стратегии РТИ и среднесрочный план действий по её реализации на период 2016-2018 гг.;

- в соответствии с Планом мероприятий по осуществлению российского председательства в СНГ в 2017 году в г. Москве проведено 37-е заседание Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ (7 декабря 2017 г.) под председательством Министра транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколова, на котором рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сфере автомобильного и водного транспорта, транспортной безопасности, информатизации на транспорте, транспортного образования и науки, использованию транзитного потенциала государств Содружества, координации и развития международных транспортных коридоров, принят ряд важных решений в части дальнейшей организации работы. Наряду с этим, для обеспечения взаимодействия железных дорог по решению текущих и перспективных задач Содружества, под председательством президента ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова в г. Москве проведено 66-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (19 мая 2017 г.).

В 2017 году проведены заседания 11-ти Рабочих групп по транспорту (с Ираком, Италией, Кубой, Латвией, Монголией, Нидерландами, Республикой Корея, Финляндией, Францией, Эстонией, Японией) и 5-ти профильных рабочих групп в рамках российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта (всего действуют 28 рабочих групп).

Кроме того состоялись заседания:

- Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан;

- Подкомиссии по транспорту Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня;

- Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств России и Китая;

- Комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств России и Китая.

Представители Минтранса России приняли участие в работе 46-ти межправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (всего в настоящее время действуют 95 комиссий).

Двустороннее сотрудничество Минтранса России с зарубежными государствами в области транспорта, несмотря на европейские санкции, активизировалось с европейскими странами Францией, Данией, Нидерландами, Италией.

Новый виток активизации двустороннего сотрудничества после снятия санкций завязался с Ираном, а также с Ираком и Сирией.

Динамично развивались отношения с Индией, Монголией, Филиппинами, Сингапуром, Южной Кореей, Японией и рядом других стран. Было подписано 
16 двусторонних документов с зарубежными партнёрами.

В рамках Евразийского экономического союза продолжается работа по формированию общего рынка автотранспортных услуг в части имплементации в российское законодательство изменений, необходимых для начала реализации Программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств - членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства - члена Евразийского экономического союза, на период с 2016 по 2025 годы (далее – Программа либерализации), утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета № 13 от 8 мая 2015 г.

14 декабря 2017 г. Правительством Российской Федерации были одобрены для последующего внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19 утверждены Основные направления транспортной политики (далее – Основные направления), что позволило объединить усилия и приступить к системной работе, направленной на достижение задачи, поставленной Президентами – снятие имеющихся ограничений на перевозки всеми видами транспорта до 2025 года.

В развитии положений Основных направлений Решениями Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 г. № 2 и от 25 октября 2017 г. утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по реализации Основных направлений, предусматривающие конкретные меры по созданию в ЕАЭС единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в сфере транспорта.

В соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года продолжается работа по созданию международного органа по расследованию авиационных происшествий (далее – международный орган).

Продолжена работа по подготовке к подписанию Соглашения о судоходстве. 
В соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета от 
25 октября 2017 г. в Российской Федерации завершены процедуры его внутригосударственного согласования.

Активно функционирует Рабочая группа по выработке общих подходов по сопряжению Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Сторонами одобрен перечень проектов наиболее интересных для каждой из сторон. Проводятся переговоры с Евразийским банком сотрудничества относительно возможного финансирования проектов. С российской стороны в этот перечень включено 11 инфраструктурных проектов.

Одновременно в рамках проводимой Минтрансом России работы отмечено наличие перспектив и потенциала сотрудничества в области автомобильного транспорта на евразийском пространстве с использованием Соглашения между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок от 12 сентября 2014 г.

Наряду с этим в истекший период осуществлялась работа по:

- выработке мер по контролю за перемещением по территории Евразийского экономического союза товаров, в отношении которых Российской Федерацией применяются специальные экономические меры;

- снятию барьеров и ограничению по доступу на внутренний рынок государств-членов ЕАЭС;

- совершенствованию положений Договора о ЕАЭС;

- реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности;

- внедрение технических регламентов ЕАЭС;

- участие в работе по подготовке проектов соглашений между ЕАЭС и третьими странами в части, касающейся вопросов транспорта.

Цель 4. «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Значение целевого показателя, установленного на 2017 год, достигнуто.

Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств 
(по отношению к 2011 году) составило 85,7 % (план – 85,7%).

В 2017 г. достигнуты плановые значения по 3 из 4 установленных в рамках цели 4 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 8 предусмотренных мероприятий.

Направление 4.1. «Обеспечение и развитие  деятельности поисково- и аварийно-спасательной системы на транспорте»

В 2017 г. уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов составил 78% (план – 79%), уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте – 51,5% (план – 51,5%).

Росавиацией приняты решения, направленные на обеспечение охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением. Так, в 2018 году ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» планируется заключение 113 договоров в 7-ми зонах авиационно-космического поиска и спасания (Центральная, Северо-Западная, Южная, Приволжская, Уральская, Сибирская, Дальневосточная). По оценке Росавиации, это позволит сохранить необходимый уровень охвата территории поисково-спасательным обеспечением.

Направление 4.2. «Навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса»

В 2017 г. созданы и обновлены электронные навигационные карты внутренних водных путей Российской Федерации и база данных навигационной информации на участки внутренних водных путей общей протяженностью 10208 км.

Направление 4.3. «Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте»

В 2017 г. соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений, составило 94,88% (план - 83,54%), уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами – 80% (план – 80%).

В 2017 г. введено в эксплуатацию 4 патрульных судна. Создан перечень поднадзорных субъектов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (приказ Ространснадзора от 7 ноября 2016 г. № СС-146фс).

Проводилась разработка исчерпывающих реестров субъектов контроля (надзора) по видам транспорта и внедрение технологии поддержания их в актуальном состоянии, а также проведение категорирования субъектов контроля (надзора) по категориям рисков в соответствии с утвержденной методикой.

Осуществлялась разработка методики оценки показателей конечных общественно-значимых результатов для контролируемых видов деятельности в сфере транспортного надзора и транспортной безопасности по рискам вреда жизни и здоровью граждан, причинения материального ущерба.

Готовится разработка плана проверок на 2018 год с учетом риск-ориентированной модели.

Направление 4.4. «Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду»

В рамках реализации проекта Программы развития ООН/Глобального экологического фонда - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» (далее - Проект) в г. Казани в 2017 году была создана единая диспетчерская служба контроля и управления городским наземным пассажирским транспортом города на базе Муниципального казённого учреждения «Организатор пассажирских перевозок». Использование единой диспетчерской службы позволило не только обеспечить интеграцию всех видов автоматизированных систем управления наземным пассажирским транспортом г. Казани (автобусы, трамваи, троллейбусы), но и качественно улучшить эксплуатационные показатели работы транспортных предприятий за счет ужесточения контроля и возможности принятия оперативных решений, достигнуть экономии за счет снижения холостых пробегов, экономии ГСМ, запчастей, обеспечить сокращение выбросов парниковых газов.

Функционирование единой диспетчерской службы также повысило безопасность пассажирских перевозок в г. Казани за счет оперативного предоставления информации о нарушениях скоростного режима, возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций, уменьшения нарушений скоростного режима и сокращения аварийности по вине водителей городского пассажирского транспорта.

В рамках Проекта в 2017 году были разработаны методические рекомендации по обучению экономичному и экологичному вождению автотранспортных средств в Российской Федерации, утвержденные ОАО «НИИАТ». Методические рекомендации имеют рекомендательный характер и предназначены для обучения эко-вождению при повышении квалификации водителей транспортных средств, работающих на автотранспортных предприятиях всех форм собственности и выполняющих перевозки пассажиров и грузов.

Реализация мероприятий по направлениям 4.1-4.4 способствует повышению безопасности и устойчивости всех видов транспорта.

Цель 5. «Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса»

В 2017 г. достигнуты плановые значения по 2 установленным в рамках цели 5 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 14 предусмотренных мероприятий.

Направление 5.1. «Управление реализацией стратегических документов в сфере транспорта»

В 2017 г. в установленном порядке осуществлялся мониторинг реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 года)» и федеральной адресной инвестиционной программы, разработаны параметры прогноза социально-экономического развития транспортного комплекса на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждена Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта Российской Федерации на 2017 год.

Осуществляется разработка подходов к формированию Концепции формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне, с учетом решений, принятых на заседании президиума Государственного совета, состоявшегося 22 сентября 2017 года (перечень поручений Президента от 25 октября 2017 г. № Пр-2165ГС)

В 2017 году обеспечены мероприятия по подготовке Минтрансом России 
15 проектов изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (далее – Изменения), из которых приняты 10 распоряжений Правительства Российской Федерации, 1 находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации и 4 – на согласовании у федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Направление 5.2. «Совершенствование нормативной правовой деятельности»

Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 
от 24 января 2017 г. № МС-12-р утвержден План законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2017 год.

План законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации по состоянию на 29 декабря 2017 года содержит 124 законопроекта, 15 из которых приняты в 2017 году.

По итогам 2017 г. в Правительстве Российской Федерации находилось на рассмотрении 38 законопроектов.

По итогам 2017 г. на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации находилось 14 законопроектов, внесенных Правительством Российской Федерации.

Реализация мероприятий направлена на нормативное правовое обеспечение реализации задач развития транспортного комплекса.

Направление 5.3. «Кадровое обеспечение транспортной системы»

Мониторинг состояния рынка труда в транспортном комплексе осуществлялся на ежемесячной основе.

В 2017 г. были реализованы мероприятия, направленные на повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам Минтранса России государственных бюджетных учреждений.

Направление 5.4. «Содействие инновационному развитию транспортного комплекса»

В 2017 г. внутренние затраты на научные исследования и разработки в транспортном комплексе составили  0,005% от ВВП (план – 0,005% от ВВП).

В целях контроля внедрения рекомендованных Рабочей группой Минтранса России инновационных технологий, в Планы показателей деятельности федеральных агентств, подведомственных Минтрансу России, внесен показатель: «Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе».

Проведен ряд научно-исследовательских работ, результаты которых используются в транспортном комплексе.

Реализация мероприятий направлена на повышение инновационности государственных закупок в транспортном комплексе и уровня его научно-технического развития.

Направление 5.5. «Транспортное обеспечение в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации»

В период проведения Кубка конфедераций в соответствии с индикаторами, установленными Стратегией транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, обеспечена возможность перевозки воздушным и железнодорожным транспортом 802,5 тыс. пассажиров (план – 802,5 тыс. пассажиров) между городами- организаторами Кубка конфедераций, в том числе в соответствии с правительственной гарантией 80,5 тыс. зрителей бесплатно железнодорожным транспортом в дополнительных поездах.

Более 52 тыс. (52 954) зрителей и представителей СМИ воспользовались бесплатными поездами, всего было задействовано 262 дополнительных современных комфортных состава.

Планом мероприятий по реализации Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации предусмотрено 31 мероприятие.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. реализовано 24 мероприятия. Остальные мероприятия реализуются в соответствии с установленными сроками.

Информация о реализации в 2017 г. Плана – графика мероприятий по реализации документов стратегического планирования

| N п/п | Ключевые направления деятельности федерального органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления) (блока мероприятий) | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия и соисполнители | Значения целевого показателя, индикатора направления. Сроки реализации мероприятий | Информация о фактическом достижении значений целевого показателя, индикатора направления, сроков реализации мероприятий, причинах недостижения, прогнозе их достижения, оценке социально-экономической значимости | Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Цель 1.Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта |
|  | Целевой показатель «Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности, к эксплуатационной длине железнодорожных линий общего пользования», % |  | 12,0 | 10,6 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое |  |
|  | Целевой показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям», % |  | 77,2 | 77,8 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое |  |
|  | Целевой показатель «Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации», % |  | 75 | 75 | Фактическое значение целевого показателя соответствует плановому |  |
| Направление 1.1. Развитие сети автомобильных дорог федерального значения Ответственный за реализацию направления – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих |
|  | Индикатор направления «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения», км | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | 326,2 | 347,4 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения, находящихся в управлении Федерального дорожного агентства | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора А.А. Костюк | IV кв | IV кв | В 2017 году построено и реконструировано 230,7 км автомобильных дорог федерального значения, находящихся в управлении Федерального дорожного агентства. В рамках деятельности по данному направлению в 2017 году Росавтодором завершены строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог: на территории Московского транспортного узла общей протяженностью 6,8 км с искусственными сооружениями общей длиной 1 475 пог. м, включая участки Московского большого кольца, М-8 «Холмогоры», в том числе участки обхода пос. Тарасовка, и других; на территории Санкт-Петербургского транспортного узла - общей протяженностью 39,9 км с искусственными сооружениями общей длиной 69,7 пог. м, включая первый этап строительства обхода г. Гатчина протяженностью 12,4 км на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь, первый этап строительства участка Сосново - Варшко протяженностью 15,9 км на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» и другие; на территории Дальневосточного федерального округа - общей протяженностью 85,5 км с искусственными сооружениями общей длиной 744,4 пог. м, включая участки федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», Уссури» и других; на территории Северо-Кавказского федерального округа - моста через р. Кубань длиной 147 пог. м. с подходами протяженностью 0,6 км на федеральной автомобильной дороге А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия в Карачаево-Черкесской Республике. Кроме того, завершены строительство и реконструкция 9 мостовых сооружений взамен существующих ремонтонепригодных мостов, находящихся в предаварийном состоянии, а также другие объекты |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении ГК «Автодор» | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | IV кв | IV кв | В 2017 году построено и реконструировано 116,7 км автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении ГК «Автодор». ГК «Автодор» введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции следующие участки автомобильных дорог: - введен в эксплуатацию после реконструкции участок км 1091 – км 1119,5 автомобильной дороги М-4 «Дон», протяженностью 28,7 км; - в результате комплексного обустройства участка автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1542+215 введены в эксплуатацию после реконструкции участки км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), км 1519+400 – км 1531+650 (Виноградное – Новороссийск)» протяженностью 18,5 км с доведением технической категории до I-Б с 4-я полосами движения и расчетной скоростью – 120 км/ч; - была завершена реконструкция участка федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) км 174 - км 194, Калужская область общей протяженностью 21,6 км. На текущий момент на всем участке начата платная эксплуатация; - завершено строительство и начата платная эксплуатация участка скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684, 4 этап км 208 - км 258, Тверская область, общей протяженностью 47,9 км. В 2017 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственной компанией осуществлено привлечение внебюджетных средств |  |
| Направление 1.2. Организация развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства Ответственный за реализацию направления – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих |
|  | Индикатор направления «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства», км | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | 69,5 | 69,5 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Реализация инвестиционных проектов по развитию скоростных автомобильных дорог с последующей эксплуатацией на платной основе | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | IV кв | IV кв | После завершения строительства и реконструкции участки скоростных автомобильных дорог были введены в эксплуатацию на платной основе участок км 208 - км 258 скоростной автомобильной Москва – Санкт-Петербург, участок км 173 – км 194 автомобильной дороги М-3 «Украина» |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.1. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург | Председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | IV кв | IV кв | Завершено строительство участка км 208 - км 258 скоростной автомобильной Москва – Санкт-Петербург |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.3. Реконструкция (строительство) с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) и М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | Председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | IV кв | IV кв | На автомобильной дороге М-3 «Украина» завершена реконструкция участка км 173 – км 194. На автомобильной дороге М-4 «Дон» завершены: реконструкция участка км 1091 – км 1119,5; реконструкция участка км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), км 1519+400 – км 1531+650 (Виноградное – Новороссийск); комплексное обустройство участка км 1459+805 – км 1542+215. Начата платная эксплуатация следующих участков: - км 124 - км 173 и км 173 - км 194 автомобильной дороги М-3 «Украина»; - км 1091 - км 1119,5 автомобильной дороги М-4 «Дон». |  |
| Направление 1.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения Ответственный за реализацию направления – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих |
|  | Индикатор направления «Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям», км | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | 40858 | 41246 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Разработка и утверждение Программы работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на очередной год | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора А.А. Костюк | IV кв | IV кв | В рамках деятельности по данному направлению Федеральным дорожным агентством до начала отчетного года утверждены Программы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Реализация мероприятия направлена на оптимальность распределения по объектам и работам финансовых ресурсов, выделенных на ремонт федеральных автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора А.А. Костюк | IV кв | IV кв | В 2017 году на Дорогах Росавтодора после капитального ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 8855,9 км. В составе этих объектов отремонтированы всеми видами ремонта 34 999 пог. м искусственных сооружений. В целях повышения безопасности дорожного движения осуществлено строительство более 387 км линий электроосвещения, 20 пешеходных переходов в разных уровнях, установлено около 180 тыс. пог. м барьерных ограждений, установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 503,3 м. В целях повышения безопасности пешеходов в рамках работ по обустройству федеральных автомобильных дорог установлено около 49 тыс. м. осевого барьерного металлического ограждения, 166 светофорных объектов, обустроено 390 наземных пешеходных переходов. Реализация мероприятия направлена на повышение транспортно-эксплуатационных показателей федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Выполнение программы диагностики состояния автомобильных дорог | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора А.А. Костюк | I-IV кв | I-IV кв | В 2017 г. осуществлена диагностика состояния автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству. Реализация мероприятия направлена на оптимальность распределения по объектам и работам финансовых ресурсов путем поддержания в актуальном состоянии информационной базы для планирования и оценки результативности мер по повышению качества сети федеральных автомобильных дорог |  |
|  | Мероприятие 1.3.4. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | IV кв | IV кв | В 2017 году отремонтировано 270,3 км и выполнен капитальный ремонт на 46,3 км автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Реализация мероприятия направлена на повышение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |  |
| Направление 1.4. Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения Ответственный за реализацию направления – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих |
|  | Индикатор направления «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения», км | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт | 1812 | 1816 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», % | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт | 39,8 | 39,8* | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому * достигнутая по итогам 2017 года величина индикатора указана по оперативным данным и может быть уточнена по сведениям, представляемым субъектами Российской Федерации в рамках федеральной статистической отчетности |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, и обеспечение дорожной деятельности | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора Д.Е. Прончатов | IV кв | IV кв | В 2017 году построено и реконструировано 1816 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения. В рамках деятельности по данному направлению в рамках подготовки объектов дорожного хозяйства к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» завершены работы по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог общей протяженностью 32,7 км на территории Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, г. Санкт-Петербурга. На территории Дальнего Востока и Байкальского региона в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» завершены строительство и реконструкция участков региональных и местных автомобильных дорог общей протяженностью 261,4 км (на 16 % больше, чем в 2016 году). С софинансированием за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета по государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» завершены строительство, реконструкция и ремонт участков автомобильных дорог общей протяженностью 28,2 км, включая первый этап строительства обхода г. Велижа в Смоленской области, мост через р. Волга на автомобильной дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров длиной 1451 пог. м, транспортно-пешеходный мостовой переход через р. Сатис с общей длиной искусственных сооружений 808 пог. м. в г. Сарове Нижегородской области, путепровод через железнодорожные пути длиной 353 пог. м в г. Петрозаводске в Республике Карелия и другие. За счет средств, выделенных из федерального бюджета в рамках прогнозируемых доходов от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»), в 18 субъектах Российской Федерации осуществлялись строительные и ремонтные работы на 28 мостах, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Реализация мероприятия направлена на обеспечение выполнения поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог регионального значения, удвоение строительства региональных автомобильных дорог в 2013-2022 годах по сравнению с периодом 2003-2012 годов, а также на темпы приведения региональных автомобильных дорог в нормативное состояние. |  |
|  | Мероприятие 1.4.4. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог регионального значения на территории Калининградской области | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора Д.Е. Прончатов | IV кв | IV кв | В 2017 году осуществлялись мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, необходимых для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам и предприятиям агропромышленного комплекса. Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на территории Калининградской городской агломерации составила 46 %. Реализация мероприятия направлена на ускорение социально-экономического развития региона |  |
|  | Мероприятие 1.4.6. Реализация мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора Д.Е. Прончатов | IV кв | IV кв | За счет межбюджетных субсидий, предоставленных субъектам Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», в 47 субъектах Российской Федерации построены и реконструированы подъезды с твердым покрытием общей протяженностью 685,1 км к 199 сельским населенным пунктам и к 39 объектам сельскохозяйственного производства. Реализация мероприятия направлена на повышение обеспеченности сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием, на ускорение развития сельскохозяйственного производства |  |
| Направление 1.5. Развитие инноваций в сфере дорожного хозяйства Ответственный за реализацию направления – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих |
|  | Индикатор направления «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений», % | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт | 23,23 | 23,23 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 1.5.1. Реализация Программы Федерального дорожного агентства по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы | Заместитель руководителя Росавтодора И.Г. Астахов | IV кв | IV кв | Деятельность по данному направлению осуществлялась Федеральным дорожным агентством на основе утвержденных в установленном порядке планов, в том числе вышеуказанной Комплексной программы внедрения композитов в дорожном хозяйстве на период до 2020 г., а также Комплекса мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, Плана мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов, Плана мероприятий по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, Плана мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии. Также осуществлялись мероприятия по информационному обеспечению дорожного хозяйства, в том числе по развитию отраслевой системы связи и информатизации с использованием современных технологий, в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)». В 2017 году в подведомственных Федеральному дорожному агентству федеральных казенных учреждениях количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог, составило 119 единиц. Реализация мероприятия направлена на расширение применения инновационных материалов в дорожном хозяйстве |  |
|  | Мероприятие 1.5.2. Подготовка Доклада о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования и размещение на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации | Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора И.Г. Астахов, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | IV кв | IV кв | Доклад размещен на сайте Минтранса России. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности использования выделенных ресурсов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог |  |
|  | Мероприятие 1.5.3. Разработка отраслевых информационно-технических справочников и реестров наилучших доступных технологий | Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора И.Г. Астахов, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | IV кв | IV кв | Федеральным дорожным агентством сформирован Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства, включая информацию об их применении органами управления дорожного хозяйства. Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством) подготовлен в порядке реализации Подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), которой предусмотрено проведение мероприятий по научно-техническому и инновационному обеспечению при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Информационная поддержка органов управления дорожным хозяйством по вопросам применения прогрессивных технологий, конструкций и материалов также является одним из важнейших элементов развития инновационной деятельности в системе Федерального дорожного агентства. Одним из ее ключевых компонентов является настоящий Каталог, ежегодно подготавливаемый и распространяемый в отрасли. Отличительной особенностью Каталога является наличие информации о конкретных объектах дорожного хозяйства, расположенных в различных регионах Российской Федерации, проектирование, строительство, ремонт и содержание которых выполнено с применением инноваций, что способствует распространению имеющегося практического опыта применения прогрессивных технологий. Распоряжением Государственной компанией утвержден и применяется «Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них». Утверждено Положение о внедрении новых материалов на объектах Государственной компании. На постоянной основе ведется реестр применения современных технологий на объектах строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог. Реализация мероприятия направлена на расширение применения инноваций в дорожном хозяйстве |  |
|  | Мероприятия 1.5.4. Представление в Минэкономразвития России Отчета о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р | Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И.В. Костюченко, директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт, председатель правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах | I-IV кв | I-IV кв | В 2017 г. отчеты о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, направлялись в Минэкономразвития России в установленном порядке. Реализация мероприятия оказывает влияние на повышение эффективности реализации инвестиционных проектов, выявление, предупреждение коррупционных рисков при реализации крупных проектов с государственным участием |  |
|  | Мероприятие 1.5.5. Эксплуатация системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн | Руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт | I-IV кв | I-IV кв | За счет средств, выделенных из федерального бюджета в рамках прогнозируемых доходов от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»), в 18 субъектах Российской Федерации осуществлялись строительные и ремонтные работы на 28 мостах, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Реализация мероприятия направлен на снижение потребности в объемах финансирования ремонтных работ за счет повышения сохранности автомобильных дорог, на привлечение к финансированию дорожной деятельности неналоговых средств |  |
| Направление 1.6. Развитие дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушников |  | I-IV кв |
|  | Индикатор направления «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий», км | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | 146,8 | 248,7 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 1.6.1. Реализация инвестиционных проектов по развитию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | IV кв | IV кв | В 2017 году введено в эксплуатацию 248,7 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий в рамках реализации следующих инвестиционных проектов: «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (30,9 км), «Развитие участка Тобольск-Сургут» (7,9 км), «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла» (37,6 км), «Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова» (30,1 км), Комплексный проект развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (4,7 км), Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (1 этап «Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово) (137,5 км). Реализация мероприятий влияет на развитие современной и эффективной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике и повышение доступности транспортных услуг для населения. Развитие железнодорожной инфраструктуры направлено на решение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, в области модернизации и инновационного развития экономики, в том числе на ускорение социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока в части обеспечения транспортных связей труднодоступных территорий |  |
|  | Мероприятия 1.6.3. Представление в Минэкономразвития России Отчета о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, руководитель Росжелдора В.Ю.Чепец, генеральный директор ФКУ «Ространсмодер-низация» И.Э. Гудков | I-IV кв | I-IV кв | В 2017 г. отчеты о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, направлялись в Минэкономразвития России в установленном порядке. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности реализации инвестиционных проектов, выявление, предупреждение коррупционных рисков при реализации крупных проектов с государственным участием |  |
| Направление 1.8. Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты) Ответственный за реализацию направления - директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова |
|  | Индикатор направления «Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос», ед. | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | 4 | 6 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 1.8.1. Реализация инвестиционных проектов по развитию аэропортовой сети | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | IV кв | IV кв | В 2017 году введены в эксплуатацию после реконструкции 6 взлетно-посадочных полос в аэропортах г. Ростова-на-Дону (в составе нового аэропорта Платов), Саранск, Екатеринбург, Кызыл, г. Краснодара (Пашковский), Чокурдах. Реализация мероприятия направлена на обеспечение приема современных типов воздушных судов, обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых услуг |  |
|  | Мероприятие 1.8.3. Реализация мероприятий по реконструкции аэропортов регионального и местного значения на территории Дальнего Востока и Байкальского региона | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | IV кв | IV кв | В 2017 г. велась реконструкция аэропортов аэродромной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, Байкальского региона и Арктической зоны, а именно аэропортов Якутск, Хабаровск, Улан-Удэ, Норильск, Чоркудах, Тикси, Среднеколымск, Саккырыр, Оссора, Зея, Бомнак, Экимчан и разработки проектной документации на реконструкцию аэропорта Мильково. Реализация мероприятия направлена на повышение транспортной доступности для жителей удаленных населенных пунктов, связанных с остальной территорией Российской Федерации с помощью местных авиалиний, а также обеспечить возможность использования в указанных аэропортах современных типов воздушных судов |  |
|  | Мероприятие 1.8.4. Представление в Минэкономразвития России Отчета о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | В 2017 г. отчеты о мониторинге реализации инвестиционных проектов направлялись в Минэкономразвития России в установленном порядке. Реализация мероприятия оказывает влияние на повышение эффективности реализации инвестиционных проектов, выявление, предупреждение коррупционных рисков при реализации крупных проектов с государственным участием |  |
| Направление 1.9. Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский |
|  | Индикатор направления «Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности», % | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев | 9,7 | 8,7 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей», % | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев | 36,7 | 37,7 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 1.9.1. Реализация проектов комплексной реконструкции гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части России и Сибири | Директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота В.Н. Вовк | IV кв | IV кв | С целью повышения комплексной безопасности судоходных гидротехнических сооружений и обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях проведена: - реконструкция гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 9); - реконструкция гидротехнических сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы (шлюз № 5); - завершены работы на 7 перекатах в рамках реализации комплексного проекта «Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна»; - завершено строительство выправительных сооружений на перекатах Коркинский, Березовские камни, проведена реконструкция судового хода со строительством выправительного сооружения на перекате Пискуновский в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. В 2017 году продолжались работы по: - реконструкции гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 8, 17); - реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути (реконструкция сооружений Шекснинского гидроузла); - реконструкции объектов инфраструктуры Канала им. Москвы (реконструкция гидроузла Белоомут); 2 этап реконструкции Рыбинского гидроузла; техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы); - реконструкции Волго-Донского судоходного канала, техническое перевооружение насосных станций; - реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна (2 этап – реконструкция Пермского шлюза); - модернизации береговых производственных объектов и сооружений (модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск) в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. |  |
|  | Мероприятие 1.9.2. Увеличение пропускной способности Единой глубоководной системы Российской Федерации за счет реализации проекта строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, а также включения проекта строительства Багаевского гидроузла в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» | Директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота В.Н. Вовк | IV кв | IV кв | В 2017 году завершена разработка проектной документации по 1 этапу (подготовительному периоду) строительства Багаевского гидроузла. Строительство планируется начать в 2018 году. Ведутся работы по разработке проектной документации на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. |  |
|  | Мероприятие 1.9.3. Обеспечение содержания внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений при условии перехода на полное их финансирование по нормативам | Директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота В.Н. Вовк | IV кв | IV кв | Финансирование выполнения государственного задания на 2017 год обеспечивалось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующие цели в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Обеспечение стабильной и эффективной работы организаций внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов, включая в районы Крайнего Севера, и пассажиров в навигацию 2017 года стало возможным при значительном улучшении параметров внутренних водных путей и технического состояния судоходных гидротехнических сооружений вследствие увеличения выделения средств федерального бюджета по сравнению с 2016 годом на 4,5 млрд. рублей. В навигацию 2017 года подведомственными Росморречфлоту администрациями бассейнов внутренних водных путей обслуживалось 101,5 тыс. км внутренних водных путей, в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов 49,97 тыс. км (2016 год – 49,07 тыс. км). Кроме того, на 940 км увеличена протяженность судовых ходов со знаками навигационной обстановки и с круглосуточным движением судов на 837 км. На 1,5 тысячах километрах увеличены гарантированные габариты судовых ходов за счет увеличения объемов дноуглубительных работ в полтора раза. При этом за счет обеспечения и увеличения глубин на ряде участков, прежде всего на реках Белая и Уфа значительно увеличились объемы перевозок грузов, а на реке Волхов открылся новый туристский маршрут с заходом круизных судов из Ладожского озера в Старую Ладогу. На реке Зея выполненные дноуглубительные работы позволили безопасно осуществить тестовый проход двух барже-буксирных составов до причала строящегося Амурского ГПЗ в рамках реализации международного проекта «Сила Сибири». В результате капитальных дноуглубительных работ с одновременным креплением откосов достигнута единая глубина 4,0 м и устранены лимитирующие участки на всем протяжении водораздельного бьефа Волго-Балтийского канала. По поручению Правительства Российской Федерации создан судовой ход с гарантированными габаритами протяженностью 63 км в протоке Гандурино, расположенной в дельте р.Волга. Проведенный капитальный ремонт на 59 объектах судоходных гидротехнических сооружений позволил безотказно осуществлять пропуск судов. В навигацию 2017 года произведено более 218,2 тыс. шлюзований, что больше, чем за аналогичный период 2016 года на 1,5 %, прошлюзовано более 353,6 тыс. единиц флота, что больше чем за аналогичный период 2016 года на 4,3 %. Проведение капитального ремонта и реконструкции на судоходных гидротехнических сооружениях повысили уровень их безопасности. В 2017 году (по состоянию на 01.01.2018) число судоходных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности уменьшилось на 0,4 %, с пониженным уровнем безопасности уменьшилось на 3,8%, с нормальным уровнем безопасности увеличилось на 4,2 % |  |
| Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения |
|  | Целевой показатель «Транспортная подвижность населения», пасс.-км на 1 чел. |  | 3472,1 | 3807,2 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое |  |
| Направление 2.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров железнодорожным транспортом на социально-значимых маршрутах Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушников |
|  | Индикатор направления «Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом», млн. человек | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | 1043,3 | 1121,2 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки», тыс. чел. | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | 409,9 | 458,4 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий организациям в целях создания условий для осуществления перевозок пассажиров в г. Калининград и обратно | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | I-IV кв | I-IV кв | В 2017 г. количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки составило 458,4 тыс. человек. Реализация мероприятия направлена на повышение доступности перевозок железнодорожным транспортом в г. Калининград и обратно |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | I-IV кв | I-IV кв | В 2017 г. в рамках предоставления субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах перевезено 102,2 млн. пассажиров. В пригородном сообщении перевезено 1018,9 млн. пассажиров. Реализация мероприятия направлена на обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем следовании |  |
| Направление 2.2. Обновление парка транспортных средств на железнодорожном транспорте пассажирских вагонов и локомотивов Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушников |
|  | Индикатор направления «Обновление парка пассажирских вагонов», ед. | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | 118 | 518 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава», ед. | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | 150 | 155 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Обновление парка локомотивов», ед. | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | 437 | 459 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Реализация мер государственной поддержки обновления транспортных средств на железнодорожном транспорте | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | I-IV кв | I-IV кв | Реализация мероприятия направлена на обновление парка транспортных средств и привлечение пассажиров за счет повышения комфортности перевозок |  |
| Направление 2.3. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров воздушным транспортом на социально значимых маршрутах Ответственный за реализацию направления - директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова |
|  | Индикатор направления «Объем внутренних региональных авиаперевозок за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва», млн. человек | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | 11,39 | 14,32 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Реализация Программы субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Осуществлена перевозка 438,3 тыс. пассажиров воздушным транспортом с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки. Реализация мероприятия направлена на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении |  |
|  | Мероприятие 2.3.2. Реализация Программы субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Осуществлена перевозка 157,1 тыс. пассажиров воздушным транспортом из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки. Реализация мероприятия направлена на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении |  |
|  | Мероприятие 2.3.3. Реализация Программы субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Осуществлена перевозка 673,6 тыс. пассажиров. Реализация мероприятия направлена на обеспечение развития региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации |  |
|  | Мероприятие 2.3.5. Реализация Программы субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Симферополь в обратном направлении | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Осуществлена перевозка 121,2 тыс. пассажиров воздушным транспортом из г. Симферополь и в обратном направлении. Реализация мероприятия направлена на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Симферополь в обратном направлении |  |
| Направление 2.4. Сохранение и развитие инфраструктуры аэропортов регионального и местного значения, в первую очередь в труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Сибири, Дальнего Востока Ответственный за реализацию направления – директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова |
|  | Индикатор направления «Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой», тыс. ед. | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | 1 | 1,14 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий», тыс. ед. | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | 23 | 24,9 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 2.4.1. Реализация мер государственной поддержки аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Осуществлено 1,14 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой. Реализация мероприятия направлена на обеспечение функционирования аэропортов местных воздушных линий в целях доступа населения к услугам транспорта |  |
|  | Мероприятие 2.4.2. Реализация мер государственной поддержки федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Осуществлено 24,9 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий. Реализация мероприятия направлена на обеспечение функционирования аэропортов местных воздушных линий в целях доступа населения к услугам транспорта |  |
| Направление 2.5. Обновление парка воздушных судов Ответственный за реализацию направления - директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А.Петрова |
|  | Индикатор направления «Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя», ед. | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А.Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | 3 | 1 | Плановое значение индикатора направления достигнуто не в полном объеме в связи с отказом от исполнения договоров о предоставлении субсидии ООО «Сибирская легкая авиация» на лизинг 2 самолетов L-410 UVP E20 в общей сумме 148, 5 млн рублей и их расторжением без предоставления субсидии в декабре 2017 года |  |
|  | Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидий на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а также по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Представлена мера государственной поддержки по 1 воздушному судну (план – 3 ед.), которое находится во владении и пользовании авиакомпании по договору лизинга независимо от государства-производителя. Реализация мероприятия направлена на обновление парка воздушных судов современными судами российского производства, в том числе региональными |  |
| Направление 2.6. Организация транспортного сообщения с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаул |
|  | Индикатор направления «Обеспечение возможности перевозки пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении», тыс. чел. | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей, генеральный директор АНО «Единая транспортная дирекция» Ю.А. Самойлова | 369 | 369 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 2.6.1. Реализация мер государственной поддержки перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей, генеральный директор АНО «Единая транспортная дирекция» Ю.А. Самойлова | II-III кв | II-III кв | В 2017 г. с учетом мер государственной поддержки обеспечена возможность перевозки 369 тыс. человек в прямом смешанном сообщении на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 401). Воспользовались данной услугой 332,8 тыс. пассажиров. Реализация мероприятия направлена на повышение доступности перевозок пассажиров на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении. |  |
| Цель 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг |
|  | Целевой показатель «Экспорт транспортных услуг», млн. долларов США |  | 14611 | 16904 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое |  |
|  | Целевой показатель «Объем перевалки грузов в российских морских портах», млн. тонн |  | 748,0 | 786,2 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое |  |
| Направление 3.1. Увеличение пропускной способности российских морских портов Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский |
|  | Индикатор направления «Увеличение производственной мощности российских морских портов», млн. тонн | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев | 22,0 | 22,0 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Реализация инвестиционных проектов по развитию морских российских портов | Директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота Н.В. Жихарева | IV кв | IV кв | В 2017 году реализовывался ряд инвестиционных проектов, в результате которых были увеличены производственные мощности морских портов на 22 млн. тонн. Среди них следует отметить крупнейшие: - ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Сабетта проектной мощностью 6 млн. тонн; - техническое перевооружение причалов № 3, № 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в морском порту Приморск (11 млн. тонн). |  |
|  | Мероприятия 3.1.2. Представление в Минэкономразвития России Отчета о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, генеральный директор ФКУ «Ространс-модернизация» И.Э. Гудков | I-IV кв | I-IV кв | В 2017 г. отчеты о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, направлялись в Минэкономразвития России в установленном порядке. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности реализации инвестиционных проектов, выявление, предупреждение коррупционных рисков при реализации крупных проектов с государственным участием |  |
| Направление 3.2. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушников |
|  | Индикатор направления «Прирост объема транзитных перевозок», млн. тонн | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, директор Департамента программ развития А.К. Семенов, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей | 1,8 | 2,9 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Объем перевозок грузов по Северному морскому пути», млн. тонн | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев | 8,0 | 9,9 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Реализация мероприятий по развитию Северного морского пути | Директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота Ю.А. Костин | IV кв | IV кв | По данным ФГКУ «Администрация Севморпути», осуществляющей организацию плавания судов в акватории Северного морского пути, общий объем перевозок в акватории Северного морского пути в 2017 году составил 9 932 тыс. тонн (в 2016 году –7 480,2 тыс. тонн), в том числе транзитных грузов 194,4 тыс. тонн (в 2016 году –214,5 тыс. тонн). В 2017 году ФГУП «Гидрографическое предприятие» в акватории Северного морского пути выполнено обслуживание 287 объектов средств навигационного оборудования (СНО). На объектах СНО установлено и введено в действие 9 комплектов автономных источников питания на основе светодиодных технологий, солнечных панелей и ветрогенераторов. Также обеспечена работа в акватории Северного морского пути 6 контрольно-корректирующих станций (ККС) морской дифференциальной подсистемы глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS на островах Андрея, Столбовой, Каменка, Олений, мысе Стерлигова и реке Индигирке, а также береговой станции системы НАВТЕКС в порту Тикси. В 2017 году ФГУП «Гидрографическое предприятие» выполнены площадная съемка рельефа дна на забровочной части Морского канала в Обской губе и на подходах к Обской губе в объеме 29 508 приведенных километров для обеспечения безопасного плавания крупнотоннажных судов на подходах к порту Сабетта и к Новопортовскому терминалу, а также площадная съемка рельефа дна на лимитирующих участков рек Енисей и Колыма с морским режимом судоходства в объеме 2 679 приведенных километров. 21 декабря 2016 года подписано постановление Правительства Российской Федерации № 1418 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Согласно изменениям создание и обновление государственных морских навигационных карт осуществляется Минобороны России |  |
|  | Мероприятие 3.2.2. Подготовка комплексных проектов по развитию международных транспортных коридоров и комплексных транспортных узлов с привлечением внебюджетных средств | Директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта В.А. Петренко, директор Департамента программ развития А.К. Семенов, генеральный директор ФКУ «Ространсмодер-низация» И.Э. Гудков | IV кв | IV кв | В рамках развития международных транспортных коридоров (далее - МТК) в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596, реализация инвестиционного проекта «Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра» предусмотрена в 2021 году. Проект высокоскоростного железнодорожного транспортного коридора «Москва-Пекин» - это глобальный геополитический проект. В Минтрансе России с ОАО «РЖД» и представителями экспертного сообщества в целях совместной выработки согласованной позиции о реализации проектов ВСМ (Москва – Казань, «Евразия») и объединения усилий по практическим шагам инициативы «Один пояс, один путь» в области транспорта, прорабатываются вопросы, касающиеся реализации проектов ВСМ в Российской Федерации. В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации отрабатывались вопросы реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань в части рассмотрения и анализа проектной документации, входных параметров финансовой и организационно-правовой моделей. В рамках повышения привлекательности и конкурентоспособности МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 22 июня 2017 г. № 732 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных в Приморском крае для прибытия в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров, ввозимых с территории Китайской Народной Республики», в соответствии с которым значительно сокращается время проведения таможенных операций с транзитными грузами, перевозимыми в контейнерах через ЖДПП Гродеково и Махалино (Камышовая), что позволит значительно упростить оформление транзитных грузов в контейнерах, следующих из Китая, и сократить время перевозки по железной дороге от момента пересечения государственной границы Российской Федерации до портов Приморского края. Стороны договорились продолжить работу по активизации транзитных перевозок и по привлечению дополнительных объемов грузов в контейнерах на направлении МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» и проинформировать грузоотправителей о возможностях транзитных перевозок в соответствии с изменениями в законодательстве (постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 732). Стороны признали необходимость проведения работы по совершенствованию и унификации своих национальных законодательств в части перевозок транзитных грузов. Российская сторона отметила, что технология электронного обмена данными будет способствовать ускорению перевозок и привлечению дополнительных объемов грузов на МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». |  |
|  | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации | Директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу В.Е. Бобровская, руководитель ФГКУ Росгранстрой Л.И. Бершанский | I-IV кв | I-IV кв | В течение 2017 года обеспечивалось бесперебойное функционирование 313 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. При этом в течение I–II кварталов обеспечивалось функционирование 311 пунктов пропуска, в течение III квартала – 312 пунктов пропуска (в связи с функционированием по временной схеме в период с июля по ноябрь 2017 года морского пункта пропуска Беринговский), в IV квартале – 313 пунктов пропуска (в IV квартале количество функционирующих пунктов пропуска увеличилось в связи с открытием двустороннего пешеходного пункта пропуска Ивангород и воздушного пункта пропуска Ростов-на-Дону (Платов)). Реализация мероприятия направлена на создание благоприятных условий в пунктах пропуска для обеспечения внешнеэкономической деятельности, пересечения государственной границы Российской Федерации физическими лицами и перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров, а также создание условий для эффективного развития пунктов пропуска в условиях интеграционных процессов, в том числе в рамках ЕАЭС; совершенствование системы пунктов пропуска в зависимости от темпов социально-экономического развития Российской Федерации и потребностей экономики; совершенствование администрирования пунктов пропуска |  |
|  | Мероприятие 3.2.4. Обустройство пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации | Директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу В.Е. Бобровская, руководитель ФГКУ Росгранстрой Л.И. Бершанский | IV кв | IV кв | Количество открытых после реконструкции (строительства, технического перевооружения) пунктов пропуска в 2017 г. в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)», входящей в состав государственной программы «Обеспечение государственной безопасности», увеличилось на 3 единицы: - ВПП Волгоград (Гумрак), Волгоградская область (приказ Минтранса России от 16 января 2017 г. № 16, зарегистрирован в Минюсте России 27 января 2017 г. № 45441). Пропускная способность пункта пропуска возросла со 100 до 300 пассажиров в час. - ВПП Нижний Новгород (Стригино), Нижегородская область (приказ Минтранса России от 18 апреля 2017 г. № 151, зарегистрирован в Минюсте России 12 мая 2017 г. № 46706). Пропускная способность пункта пропуска возросла с 400 до 740 пассажиров в час. - ВПП Ростов-на-Дону (Платов), Ростовская область (приказ Минтранса России от 1 декабря 2017 г. № 507, зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2017 г. № 49459). Проектная пропускная способность пункта пропуска составляет 480 пассажиров в час. Указанные пункты пропуска задействованы в подготовке к проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Всего в 2017 году было открыто приказами Минтранса России 9 пунктов пропуска. |  |
| Направление 3.3. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны в области автомобильного транспорта Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаул |
|  | Индикатор направления «Доля российских перевозчиков в объеме международных автомобильных перевозок грузов», % | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» А.В. Двойных | 45 | 45 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 3.3.1. Разработка и реализация законодательных и других нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков в области международных автоперевозок | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» А.В. Двойных | IV кв | IV кв | В 2017 году проведено 15 заседаний Смешанных комиссий по вопросам международного автомобильного сообщения с транспортными ведомствами Греции, Финляндии, Беларуси, Ирана, Литвы, Армении, Казахстана, Турции, Узбекистана, Польши, Венгрии, Сербии, Италии, Словении. В мае 2017 г. в г. Пекине состоялось организационное заседание Совместной комиссии в рамках реализации подписанного 12 сентября 2014 г. Соглашения между Правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок Соглашения ШОС. В июле 2017 г. проведено заседание Рабочей группы по автомобильному транспорту и автомобильным дорогам Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая. 12-13 октября 2017 г. в г. Москве проведено заседание Группы по автомобильному транспорту Международного транспортного форума с участием более восьмидесяти делегатов из государств-членов Международного транспортного форума. В 2017 году продолжена работа по совершенствованию международной договорной базы в области международных автомобильных перевозок со следующими государствами: 24 марта 2017 г. вступило в силу Соглашение путем обмена нотами о внесений изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о международном автомобильном сообщении в части применения безразрешительного порядка автомобильных перевозок грузов. 31 мая 2017 г. в г. Лейпциге подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о международном автомобильном сообщении (вступило в силу 14 августа 2017 г.) 20 июня 2017 г. издано распоряжение Правительства Российской Федерации № 1297-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Тунисской Республики о международном автомобильном сообщении». Ожидается ответ тунисской стороны о завершении внутригосударственных процедур. 24 октября 2017 г. в г. Ереване подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армении о международном автомобильном сообщении, сторонами проводятся процедуры вступления в силу. 24 октября 2017 г. в г. Москве подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о международном автомобильном сообщении, сторонами проводятся процедуры вступления в силу. 14 декабря 2017 г. в г. Хельсинки подписано Соглашение о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о международном автомобильном сообщении от 27 октября 1995 года. В 2017 году подготовлены проекты российской стороны межправительственных соглашений о международном автомобильном сообщении с Южной Кореей, Республикой Пакистан, Ливанской Республикой, Республикой Ирак и направлены на согласование компетентным органам указанных государств. Минтрансом Росси подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О присоединении Российской Федерации к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной» и утвержден Правительством Российской Федерации 30 января 2018 г. |  |
| Направление 3.4. Развитие международного сотрудничества в области транспорта Ответственный за реализацию – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаул |
|  | Мероприятие 3.4.1. Реализация мер по развитию международного сотрудничества в области транспорта с иностранными государствами и международными организациями в целях дальнейшей интеграции российской транспортной системы в мировое пространство и реализации транзитного потенциала страны | Директор Департамента международного сотрудничества – Р.В. Александров, директора департаментов Минтранса России, руководители федеральных агентств | I-IV кв. | I-IV кв. | Международное сотрудничество в сфере транспорта в 2017 году было важной и неотъемлемой частью как транспортной, так и международной политики Российской Федерации. Проводилась работа по интеграции российского транспортного комплекса в глобальную транспортную систему и по созданию взаимосвязанной транспортной сети в Евразии. Активизировано сотрудничество на азиатско-тихоокеанском направлении. Продолжается реализация программных документов и взаимовыгодных проектов в сфере транспорта, направленных на укрепление взаимодействия со странами СНГ, дальнего зарубежья и позиций России в многосторонних интеграционных объединениях и специализированных транспортных организациях, в т.ч. Евразийского экономического союза и Союзного государства Россия – Белоруссия. В качестве приоритетов для текущей деятельности в рамках международных организаций российской стороной активно продвигаются направления: - по реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе и решений высших органов ЕАЭС, прежде всего по реализации Основных направлений транспортной политики; - по выполнению Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы; - по выполнению Приоритетных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года и реализации Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года; - глобальных навигационных спутниковых и интеллектуальных транспортных систем, включая проект по цифровизации грузовых автомобильных перевозок «Платон»; - международного образовательного сотрудничества в сфере транспорта; - содействия в области пассажирских железнодорожных перевозок, взаимодействие транспортной и туристкой отраслей в т.ч. обмен мнениями по перспективным практикам в сфере экологически чистого городского пассажирского транспорта. В течение 2017 года российская сторона председательствовала: - в 45-ой сессии Совещания Министров Организации сотрудничества железных дорог, в ходе которой были приняты ключевые решения в области развития международных железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок на евразийском пространстве, а также решения о необходимости разработки и реализации мер, направленных на повышение объемов пассажирских перевозок; - во Встрече высокого уровня Партнёрства «Северного измерения» в области транспорта и логистики, в рамках которой мы обсудили проект «дорожной карты» и согласовали приоритеты работы в рамках Партнёрства на 2018-2019 годы, которые были отражены в итоговом коммюнике встречи; - в 7-м заседании Транспортного совета Расширенной туманганской инициативы (РТИ), в рамках которого проанализирован ход реализации Региональной Транспортной стратегии РТИ и среднесрочный план действий по её реализации на период 2016-2018 гг.; - в соответствии с Планом мероприятий по осуществлению российского председательства в СНГ в 2017 году в г. Москве проведено 37-е заседание Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ (7 декабря 2017 г.) под председательством Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова, на котором рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сфере автомобильного и водного транспорта, транспортной безопасности, информатизации на транспорте, транспортного образования и науки, использованию транзитного потенциала государств Содружества, координации и развития международных транспортных коридоров, принят ряд важных решений в части дальнейшей организации работы. Наряду с этим, для обеспечения взаимодействия железных дорог по решению текущих и перспективных задач Содружества, под председательством президента ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова в г. Москве проведено 66-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (19 мая 2017 г.). В 2017 году проведены заседания 11-ти Рабочих групп по транспорту (с Ираком, Италией, Кубой, Латвией, Монголией, Нидерландами, Республикой Корея, Финляндией, Францией, Эстонией, Японией) и 5-ти профильных рабочих групп в рамках российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта (всего действуют 28 рабочих групп). Кроме того состоялись заседания: - Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан; - Подкомиссии по транспорту Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня; - Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств России и Китая; - Комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств России и Китая. Представители Минтранса России приняли участие в работе 46-ти межправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (всего в настоящее время действуют 95 комиссий). Двустороннее сотрудничество Минтранса России с зарубежными государствами в области транспорта, несмотря на европейские санкции, активизировалось с европейскими странами Францией, Данией, Нидерландами, Италией. Новый виток активизации двустороннего сотрудничества после снятия санкций завязался с Ираном, а также с Ираком и Сирией. Динамично развивались отношения с Индией, Монголией, Филиппинами, Сингапуром, Южной Кореей, Японией и рядом других стран. Было подписано 16 двусторонних документов с зарубежными партнёрами |  |
|  | Мероприятие 3.4.2. Реализация мер по гармонизации транспортных систем стран СНГ. Содействие формированию единого транспортного пространства в рамках Евразийского экономического союза | Директор Департамента международного сотрудничества – Р.В. Александров, директора департаментов Минтранса России, руководители федеральных агентств | I-IV кв. | I-IV кв. | В рамках Евразийского экономического союза продолжается работа по формированию общего рынка автотранспортных услуг в части имплементации в российское законодательство изменений, необходимых для начала реализации Программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств - членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства - члена Евразийского экономического союза, на период с 2016 по 2025 годы (далее – Программа либерализации), утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета № 13 от 8 мая 2015 г. 14 декабря 2017 г. Правительством Российской Федерации были одобрены для последующего внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19 утверждены Основные направления транспортной политики (далее – Основные направления), что позволило объединить усилия и приступить к системной работе, направленной на достижение задачи, поставленной Президентами – снятие имеющихся ограничений на перевозки всеми видами транспорта до 2025 года. В развитии положений Основных направлений Решениями Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 г. № 2 и от 25 октября 2017 г. утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по реализации Основных направлений, предусматривающие конкретные меры по созданию в ЕАЭС единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в сфере транспорта. В соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года продолжается работа по созданию международного органа по расследованию авиационных происшествий (далее – международный орган). Продолжена работа по подготовке к подписанию Соглашения о судоходстве. В соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2017 г. в Российской Федерации завершены процедуры его внутригосударственного согласования. Активно функционирует Рабочая группа по выработке общих подходов по сопряжению Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Сторонами одобрен перечень проектов наиболее интересных для каждой из сторон. Проводятся переговоры с Евразийским банком сотрудничества относительно возможного финансирования проектов. С российской стороны в этот перечень включено 11 инфраструктурных проектов. Одновременно в рамках проводимой Минтрансом России работы отмечено наличие перспектив и потенциала сотрудничества в области автомобильного транспорта на евразийском пространстве с использованием Соглашения между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок от 12 сентября 2014 г. Наряду с этим в истекший период осуществлялась работа по: - выработке мер по контролю за перемещением по территории Евразийского экономического союза товаров, в отношении которых Российской Федерацией применяются специальные экономические меры; - снятию барьеров и ограничению по доступу на внутренний рынок государств-членов ЕАЭС; - совершенствованию положений Договора о ЕАЭС; - реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности; - внедрение технических регламентов ЕАЭС; - участие в работе по подготовке проектов соглашений между ЕАЭС и третьими странами в части, касающейся вопросов транспорта |  |
| Цель 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
|  | Целевой показатель «Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к 2011 году)», % |  | 85,7 | 85,7 | Фактическое значение целевого показателя соответствует плановому |  |
| Направление 4.1. Обеспечение и развитие деятельности поисково- и аварийно-спасательной системы на транспорте Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова |
|  | Индикатор направления «Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов», % | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | 79 | 78 | Фактическое значение индикатора направления достигнуто не в полном объеме. Росавиацией приняты решения, направленные на обеспечение охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением. Так, в 2018 году ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» планируется заключение 113 договоров в 7-ми зонах авиационно-космического поиска и спасания (Центральная, Северо-Западная, Южная, Приволжская, Уральская, Сибирская, Дальневосточная). По оценке Росавиации, позволит сохранить необходимый уровень охвата территории поисково-спасательным обеспечением |  |
|  | Индикатор направления «Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте», % | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев | 51,5 | 51,5 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Реализация мер, направленных на поддержку служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов | Руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Реализация мероприятия направлена на обеспечение охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. Предоставление субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участия в их обеспечении | Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации С.А. Петрова, руководитель Росавиации А.В. Нерадько | I-IV кв | I-IV кв | Реализация мероприятия направлена на обеспечение охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов на запланированном уровне |  |
|  | Мероприятие 4.1.3. Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности | Директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота Ю.А. Костин | I-IV кв | I-IV кв | Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море, включая создание и функционирование Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, других систем передачи информации обеспечивалось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 год. В рамках поставленной задачи выполняются мероприятия: - обеспечение функционирования Международного координационно- вычислительного центра системы Коспас-Сарсат в г. Москве (МКВЦ) для приема аварийных сигналов, определения географических координат и государственной принадлежности терпящих бедствие судов, самолетов и других подвижных объектов; - передача полученной информации о бедствии в системе Коспас-Сарсат в Спасательно- координационный центр Росморречфлота (СКЦ Росморречфлота) в г. Москве и другие поисково-спасательные службы России, а также зарубежные координационные и спасательные центры; - ведение национальной базы аварийных радиобуев и радиомаяков системы Коспас-Сарсат. |  |
|  | Мероприятие 4.1.4. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства | Директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота Ю.А. Костин | I-IV кв | I-IV кв | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно- спасательного обеспечения судоходства из федерального бюджета обеспечивалось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 год. |  |
| Направление 4.2. Навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушников |
|  | Мероприятие 4.2.1. Проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений | Директор Департамента программ развития А.К. Семенов | IV кв | IV кв | Проведен комплекс работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений. Созданы и обновлены электронные навигационные карты внутренних водных путей Российской Федерации и база данных навигационной информации на участки внутренних водных путей общей протяженностью 10208 км. Реализация мероприятия направлена на повышение безопасности судоходства на внутренних водных путях |  |
| Направление 4.3. Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте Ответственный за реализацию направления – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.Ю. Захряпин |
|  | Индикатор направления «Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений» % | Руководитель Ространснадзора В.Ф. Басаргин | 83,54 | 94,88 | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |
|  | Индикатор направления «Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами» % | Заместитель руководителя Ространснадзора С.Н. Сарицкий | 80 | 80 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 4.3.1. Повышение технического оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Заместитель руководителя Ространснадзора С.Н. Сарицкий | IV кв | IV кв | Введено в эксплуатацию 4 патрульных судна |  |
|  | Мероприятие 4.3.2. Организация и осуществление контроля и надзора в сфере транспорта | Заместитель руководителя Ространснадзора С.Н. Сарицкий | I-IV кв | I-IV кв | Проводилась разработка исчерпывающих реестров субъектов контроля (надзора) по видам транспорта и внедрение технологии поддержания их в актуальном состоянии, а также проведение категорирования субъектов контроля (надзора) по категориям рисков в соответствии с утвержденной методикой. Формировались требования для создания «динамической модели» категорирования субъектов контроля (надзора), основанных на данных статистики, событийных показателях деятельности субъектов контроля, внешних факторах и истории взаимодействия с субъектами (объектами) контроля. Осуществлялась разработка методики оценки показателей конечных общественно-значимых результатов для контролируемых видов деятельности в сфере транспортного надзора и транспортной безопасности по рискам вреда жизни и здоровью граждан, причинения материального ущерба. Готовится разработка плана проверок на 2018 год с учетом риск-ориентированной модели |  |
| Направление 4.4. Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаул |
|  | Мероприятие 4.4.1. Запуск пилотной системы мониторинга выбросов парниковых газов автотранспортом в г. Калининграде (2016 г.) и г. Казани (2017 г.) | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей | III кв | III кв | В рамках реализации проекта Программы развития ООН/Глобального экологического фонда - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» (далее - Проект) в г. Казани в 2017 году была создана единая диспетчерская служба контроля и управления городским наземным пассажирским транспортом города на базе Муниципального казённого учреждения «Организатор пассажирских перевозок». Использование единой диспетчерской службы позволило не только обеспечить интеграцию всех видов автоматизированных систем управления наземным пассажирским транспортом г. Казани (автобусы, трамваи, троллейбусы), но и качественно улучшить эксплуатационные показатели работы транспортных предприятий за счет ужесточения контроля и возможности принятия оперативных решений, достигнуть экономии за счет снижения холостых пробегов, экономии ГСМ, запчастей, обеспечить сокращение выбросов парниковых газов. Функционирование единой диспетчерской службы также повысило безопасность пассажирских перевозок в г. Казани за счет оперативного предоставления информации о нарушениях скоростного режима, возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций, уменьшения нарушений скоростного режима и сокращения аварийности по вине водителей городского пассажирского транспорта. |  |
|  | Мероприятие 4.4.2. Разработка и утверждение методических рекомендаций по обучению экономичному и экологичному вождению (эко-вождению) автотранспортных средств | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей | IV кв | IV кв | В рамках реализации проекта Программы развития ООН/Глобального экологического фонда - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» в 2017 году были разработаны методические рекомендации по обучению экономичному и экологичному вождению автотранспортных средств в Российской Федерации, утвержденные ОАО «НИИАТ». Методические рекомендации имеют рекомендательный характер и предназначены для обучения эко-вождению при повышении квалификации водителей транспортных средств, работающих на автотранспортных предприятиях всех форм собственности и выполняющих перевозки пассажиров и грузов. |  |
| Цель 5. Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |
| Направление 5.1. Управление реализацией стратегических документов в сфере транспорта Ответственные за реализацию направления - первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаул, заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушников |
|  | Мероприятие 5.1.1. Мониторинг реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года | Директор Департамента программ развития А.К. Семенов, директора департаментов Минтранса России | II кв | II кв | Доклад о реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года письмом от 21 июня 2017 г. № МС-22/8868 направлен в Минэкономразвития России, размещен на официальном сайте Министерства http://mintrans.ru. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности достижения целей, решения задач и реализации мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года |  |
|  | Мероприятие 5.1.2. Разработка прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на среднесрочный период | Директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, директора департаментов Минтранса России | IV кв | IV кв | Параметры прогноза социально-экономического развития транспортного комплекса на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов направлены в Минэкономразвития России письмом Минтранса России от 10 ноября 2017 г. № ВО-22/16717. Реализация мероприятия направлена на определение параметров развития транспортной системы на среднесрочный период в соответствии с макроэкономическими сценариями |  |
|  | Мероприятие 5.1.3. Разработка Концепции формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне | Директор Департамента программ развития А.К. Семенов, директора департаментов Минтранса России | IV кв | IV кв | Осуществляется разработка подходов к формированию Концепции формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне, с учетом решений, принятых на заседании президиума Государственного совета, состоявшегося 22 сентября 2017 года (перечень поручений Президента от 25 октября 2017 г. № Пр-2165ГС) |  |
|  | Мероприятие 5.1.6. Разработка Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта Российской Федерации | Директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, директора департаментов Минтранса России | II кв | II кв | Министром транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколовым 21 апреля 2017 г. утверждена Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта Российской Федерации на 2017 год |  |
|  | Мероприятие 5.1.8. Подготовка Отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, директора департаментов Минтранса России | II кв | II кв | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» направлен в Минэкономразвития России, Минфин России, Правительство Российской Федерации в установленном порядке. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности функционирования государственной программы |  |
|  | Мероприятие 5.1.9. Обеспечение мониторинга хода реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 года)» и федеральной адресной инвестиционной программы | Директор Департамента экономики и финансов Т.В. Горбачик, генеральный директор ФКУ «Ространсмодер-низация» И.Э. Гудков | I-IV кв | I-IV кв | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» направлен в Минэкономразвития России, Минфин России, Правительство Российской Федерации в установленном порядке. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности функционирования государственной программы Отчеты о ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 года)» и федеральной адресной инвестиционной программы направлены в установленном порядке в Минэкономразвития России. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности выполнения федеральной целевой программы и реализации федеральной адресной инвестиционной программы |  |
|  | Мероприятие 5.1.10. Разработка схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и внесение в нее изменений | Директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования А.В. Тихонов | I-IV кв | I-IV кв | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р. В 2017 году обеспечены мероприятия по подготовке Минтрансом России 15 проектов изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (далее – Изменения), из которых приняты 10 распоряжений Правительства Российской Федерации, 1 находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации и 4 – на согласовании у федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Приняты 10 распоряжений Правительства Российской Федерации по следующим объектам: - строительство специализированных терминалов морского порта Зарубино (зернового, контейнерного и бункеровочного) (от 26.01.2017 № 96-р); - развитие инфраструктуры железнодорожной станции общего пользования Березники-Сортировочная (от 26.01.2017 № 97-р); - строительство Багаевского гидроузла (от 13.04.2017 № 688-р); - организация ускоренного движения на участке Москва-пассажирская Смоленская – Усово поездами типа «Аэроэкспресс» (от 17.05.2017 № 935-р); - реконструкции железнодорожных станций Тимашевская и Тихорецкая (от 12.07.2017 № 1477-р); - строительство Нижегородского гидроузла (от 04.08.2017 № 1678-р); - модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (от 13.10.2017 № 2230-р); - реконструкции железнодорожной инфраструктуры на подходах к ММПК «Бронка» (от 26.10.2017 № 2352-р); - строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область (от 27.12.2017 № 2955-р); - строительство Нижегородского гидроузла (в части уточнения местоположения объекта) (от 30.12.2017 № 3003-р). Направлен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект Изменений в части строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург. Утвержденные в установленном порядке Изменения позволят реализовать положения Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса», обеспечат органам государственной власти, органам местного самоуправления возможность принимать решения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о разработке документации по планировке территории в целях создания объектов федерального значения и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства. Кроме того, рассмотрены 660 проектов генеральных планов муниципальных образований и схем территориального планирования муниципальных районов, по которым направлены мотивированные заключения в Минэкономразвития России |  |
| Направление 5.2. Совершенствование нормативной правовой деятельности Ответственный за реализацию направления – статс - секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристов |
|  | Мероприятие 5.2.1. Разработка и утверждение Плана законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации | Директор Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Н.А. Галимов | I кв | I кв | Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 24 января 2017 г. № МС-12-р утвержден План законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации. Реализация мероприятия направлена на нормативное правовое обеспечение реализации задач развития транспортного комплекса |  |
|  | Мероприятие 5.2.2. Реализация Плана законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации | Директора департаментов Минтранса России, ответственные за разработку законопроектов, предусмотренных Планом законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, директор Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Н.А. Галимов | I -IV кв | I -IV кв | План законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации по состоянию на 29 декабря 2017 года содержит 124 законопроекта, 15 из которых приняты в 2017 году. По итогам 2017 г. в Правительстве Российской Федерации находилось на рассмотрении 38 законопроектов. По итогам 2017 г. на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации находилось 14 законопроектов, внесенных Правительством Российской Федерации. Реализация мероприятия направлена на нормативное правовое обеспечение реализации задач развития транспортного комплекса |  |
| Направление 5.3. Кадровое обеспечение транспортной системы Ответственный за реализацию направления - статс - секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристов |
|  | Мероприятие 5.3.1. Мониторинг состояния рынка труда в транспортном комплексе | Директор Административного департамента К.А. Пашков, директора департаментов Минтранса России в соответствующей сфере деятельности | I-IV кв | I-IV кв | Минтранс России ежемесячно направляет в адрес Минтруда России анализ результатов мониторинга ситуации на рынке труда в разрезе видов деятельности (письма от 17.01.2017 № СА-22/380, от 14.02.2017 № СА-22/1965, от 15.03.2017 № СА-22/3387, от 13.04.2017 № СА-22/5121, от 19.05.2017 № СА-22/7138, от 15.06.2017 № СА-22/8590, от 13.07.2017 № СА-22/10013, от 18.08.2017 № СА-22/11984, от 19.09.2017 № СА-22/13429, от 17.10.2017 № СА-22/15045, от 17.11.2017 № СА-22/16800, от 19.12.2017 № СА-22/18836) |  |
|  | Мероприятие 5.3.2. Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений | Директор Административного департамента К.А. Пашков, заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерский, руководитель Росавиации А.В. Нерадько, руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец | IV кв | IV кв | Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе в IV квартале 2017 г. составило 100,0%. Установленное значение целевого показателя в 2017 году - 95,0% (письмо Минобрнауки России от 02.11.2016 № АП-1887/02). Соотношение средней заработной платы работников культуры, подведомственных Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе» в IV квартале 2017 г. составило 89,6%. Установленное значение целевого показателя в 2017 году – 90,0%. (письмо Минобрнауки России от 02.11.2016 № АП-1887/02). По информации от федерального бюджетного учреждения «Музей морского флота» (далее - Музей) – невыполнение показателя за 2017 год связано с недостаточным финансированием расходов на заработную плату. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.07.2016 № ОГ-П12-3524 Минкультуры России, Минздравом России, Минобрнауки России были определены графики достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации. В соответствии с утвержденным Планом в IV квартале 2018 года установлено целевое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в соответствующем регионе: педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования - 100,0%; работников культуры – 100,0%. Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе в IV квартале 2017 г. составило 186,7%. Установленное значение целевого показателя в 2017 году – 180,0% (письмо Минобрнауки России от 02.11.2016 № АП-1887/02). Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, к средней заработной плате в соответствующем регионе в IV квартале 2017 г. составило 133,6%. Установленное значение целевого показателя в 2017 году - 180,0% (письмо Минобрнауки России от 02.11.2016 № АП-1887/02). С 2014 года по 2016 год Министерством здравоохранения Российской Федерации денежных средств из федерального бюджета на выполнение Указа Президента Российской Федерации учреждению здравоохранения (ЦКБ ГА) не выделялось. Вместе с тем, в период с 2013 по декабрь 2017 годов учреждением здравоохранения (ЦКБ ГА) проведены мероприятия по оптимизации трудовых ресурсов. В 2017 году на выполнение Указа Президента Российской Федерации ЦКБ ГА были выделены денежные средства из федерального бюджета в размере 34 321,7 тыс. рублей, что составило 25% от необходимого объема бюджетных средств для достижения показателя. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.07.2016 № ОГ-П12-3524 Минкультуры России, Минздравом России, Минобрнауки России были определены графики достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации. В соответствии с утвержденным Планом в IV квартале 2018 года установлено целевое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в соответствующем регионе: преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования – 200,0%; врачей учреждений – 200,0% |  |
| Направление 5.4. Содействие инновационному развитию транспортного комплекса Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушников |
|  | Индикатор направления «Внутренние затраты на научные исследования и разработки в транспортном комплексе», % от ВВП | Директор Департамента программ развития А.К. Семенов, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт, руководитель Росавиации А.В. Нерадько руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец, заместитель руководителя Росморречфлота В.Н. Вовк | 0,005 | 0,005 | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |
|  | Мероприятие 5.4.1. Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе | Директор Департамента программ развития А.К. Семенов, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт, руководитель Росавиации А.В. Нерадько руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец, заместитель руководителя Росморречфлота В.Н. Вовк | I-IV кв | I-IV кв | В целях контроля внедрения рекомендованных Рабочей группой Минтранса России инновационных технологий, в Планы показателей деятельности федеральных агентств, подведомственных Минтрансу России, внесен показатель: «Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе». Реализация мероприятия направлена на повышение инновационности закупочной деятельности |  |
|  | Мероприятие 5.4.2. Научное обеспечение в установленной сфере деятельности | Директор Департамента программ развития А.К. Семенов, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт, руководитель Росавиации А.В. Нерадько руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец, заместитель руководителя Росморречфлота В.Н. Вовк | I-IV кв | I-IV кв | Проведен ряд научно-исследовательских работ, результаты которых используются в транспортном комплексе. Реализация мероприятия направлена на повышение уровня научно-технического развития транспортной системы |  |
| Направление 5.5. Транспортное обеспечение в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации Ответственный за реализацию направления - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаул |
|  | Индикатор направления «Обеспечение возможности перевозки пассажиров воздушным и железнодорожным транспортом в сообщении с городами – организаторами спортивных соревнований в период проведения кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации», тыс. чел. | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» К.В. Поляков | 802,5 | 802,5 | В период проведения Кубка конфедераций в соответствии с индикаторами, установленными Стратегией, обеспечена возможность перевозки воздушным и железнодорожным транспортом 802,5 тыс. пассажиров между городами- организаторами Кубка конфедераций, в том числе в соответствии с правительственной гарантией 80,5 тыс. зрителей бесплатно железнодорожным транспортом в дополнительных поездах. Более 52 тыс. (52 954) зрителей и представителей СМИ воспользовались бесплатными поездами, всего было задействовано 262 дополнительных современных комфортных состава |  |
|  | Мероприятие 5.5.2. Реализация Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации | Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирей, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» К.В. Поляков | I-IV кв | I-IV кв | Планом мероприятий по реализации Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации предусмотрено 31 мероприятие. По 11 мероприятиям Стратегии срок исполнения установлен на 2017 год, по 20 мероприятиям срок исполнения установлен на 2018 год. По состоянию на 31 декабря 2017 г. реализовано 24 мероприятия. Остальные мероприятия реализуются в соответствии с установленными сроками |  |

# Footnotes

Не введен в эксплуатацию объект «Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда» протяженностью 3,405 км в связи с незавершенностью оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Вместе с тем на указанном объекте строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, 
21 декабря 2017 г. открыто рабочее движение.

Письмом от 24 октября 2017 г. № П9-55344 Аппарат Правительства Российской Федерации вернул в Минтранс России проект государственной программы, направленной на поэтапный переход на использование газомоторного топлива, со ссылкой на пункт 3 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации 
от 19 октября 2017 г. № 30, в соответствии с которым Минэнерго России поручено представить в Правительство Российской Федерации предложения по дополнению государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» подпрограммой «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения».

По предварительной оценке на основе данных Центрального банка Российской Федерации за январь-сентябрь 2017 г.

# Endnotes

Выполнение Плана и Публичной декларации в 2017 году направлено на реализацию ряда документов стратегического планирования, в том числе Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (в редакции, утвержденной Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.), Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (в  редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 1032-р), государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311, государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в части федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345, государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330,  федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г. № 790.

Часть вышеуказанных документов стратегического планирования, связанных с реализацией государственных программ Российской Федерации, в настоящее время актуализируется с учетом параметров федерального бюджета, утвержденных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Актуализированная государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 в качестве «пилотной» государственной программы с учетом перехода на принципы проектного управления.

Вместе с тем, требуется актуализация Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в части задач, связанных с интеграцией транспортной инфраструктуры Крымского полуострова в состав транспортной системы остальной части Российской Федерации. Указанная работа в настоящее время осуществляется в Минтрансе России (протокол совещания у Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова от 16 января 2018 г. № 5)