ПРОЕКТ

П А С П О Р Т

Программы комплексного развития объединенной дорожной сети

«наименование субъекта Российской Федерации»

«наименование агломерации 1»

«наименование агломерации 2» (при наличии)

«наименование агломерации 3» (при наличии)

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.09.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Заместитель руководителя органа исполнительной власти Субъекта Российской Федерации |
| Руководитель проекта | Руководитель органа исполнительной власти Субъекта Российской Федерации |
| Администратор проекта | Заместитель руководителя органа исполнительной власти Субъекта Российской Федерации |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта |  |

2. Содержание национального проекта.

| Цель проекта | Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.) | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 1>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 2>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (при наличии) | основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 3>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (при наличии) | основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации, в % | основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | показатель второго уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 2>, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % (при наличии) | показатель второго уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 3>, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % (при наличии) | показатель второго уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 1>, в % | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 2>, в % (при наличии) | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 3>, в % (при наличии) | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год (на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения) | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность объектов на дорожной сети городских агломераций, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность объектов дорожной сети городских агломераций, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (дорог регионального и межмуниципального значения) | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети городской агломерации) | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год, в том числе: | аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на дорогах регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на дорожной сети городской (-их) агломерации (-ий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание программы | Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 , в том числе должны предусматривать: - фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации; - формирование пообъектных планов работ по годам; - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; - плановые значения всех целевых показателей по годам; - проведение работ по инструментальной диагностики; - направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач: обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан; обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках; обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения; обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП); разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением; отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов. Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Контрольные точки программы

| № | Наименование задачи (результата) | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сформирован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городской агломерации и утвержден куратором проекта. | 10.09.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети). | 01.10.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Формирование программ проведения дорожных работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов). | 01.11.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | На общественных слушаниях рассмотрен и согласован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городских агломерации. | 14.12.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектами Российской Федерации согласована с ФКУ «Росдортехнология», ФАУ «РОСДОРНИИ», ФДА программа дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городской агломерации. | 14.12.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | В Минтранс России представлен согласованная ПДД субъекта Российской Федерации и агломерации в рамках национального проекта. | 20.12.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Субъекта Российской Федерации и агломерации межбюджетных трансфертов. | 01.03.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программы комплексного развития объединенной дорожной сети субъекта Российской Федерации и агломерации на 2019 год. | 17.03.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД МВД России провести анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта Российской Федерации и городской агломерации. | 10.04.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 15.04.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2019 год, содержащий, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. | 01.05.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению: - документов территориального планирования; - программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки; - комплексных схем организации дорожного движения. | 01.07.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектами российской Федерации выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации по состоянию на 01.08.2019 (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). | 01.08.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ. | 01.10.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 31.10.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2020 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2021 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2022 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2023 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2024 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |

4. Бюджет программы

| Источники финансирования |  |  |  | Год реализации |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе городской агломерации <наименование агломерации 1> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе городской агломерации <наименование агломерации 2> (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе на городскую агломерацию <наименование агломерации 1> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе городской агломерации <наименование агломерации 2> (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |