ПРОЕКТ

Инструкция по заполнению паспорта ПДД.

Паспорт ПДД включает в себя следующие разделы:

- Основные положения;

- Содержание национального проекта, включая цели, задачи и целевые
            показатели ПДД;

- Контрольные точки;

- Бюджет приоритетного проекта;

Заполнение раздела «Основные положения»

В данном разделе указывается полное наименование национального проекта

Порядок заполнения раздела:

- «Срок начала и окончания проекта» указывается планируемая дата начала и завершения реализации проекта. Датой начала проекта является дата утверждения паспорта программы. Датой завершения проекта – дата достижения целей и задач программы.

- «Куратор проекта» указывается фамилия, имя, отчество, а также занимаемая должность ответственного лица в должности, не ниже заместителя руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

- «Руководитель проекта» указывается фамилия, имя, отчество, а также занимаемая должность ответственного лица за управление проектом, в должности, не ниже руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

- «Администратор проекта» указывается фамилия, имя, отчество, а также занимаемая должность ответственного лица в должности не ниже Заместитель руководителя органа исполнительной власти Субъекта Российской Федерации.

- «Исполнители и соисполнители мероприятий проекта» указывается перечень федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и иных органов, и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта.

Заполнение раздела «Содержание национального проекта»

В данном разделе заполняются поля: «Цель проекта», «Показатели национального проекта и их значения по годам», «Описание программы».

- В поле «Цель проекта» указываются цели, которые должны быть достигнуты к концу 2024 г.

- В поле «Показатели национального проекта и их значения по годам» в обязательном порядке должны быть заполнены следующие строки:

- Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %.

В данной строке указывается протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, в границах субъекта Российской Федерации в процентном соотношении к общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в границах субъекта Российской Федерации.

- Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 1>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %.

В данной строке указывается протяженность дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, в границах городской агломерации, в процентном соотношении к общей протяженности дорожной сети в границах городской агломерации..

- Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 2>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (при наличии)

В данной строке указывается протяженность дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, в границах городской агломерации, в процентном соотношении к общей протяженности дорожной сети в границах городской агломерации, при наличии в субъекте более одной городской агломерации.

- Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 3>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % (при наличии)

В данной строке указывается протяженность дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, в границах городской агломерации, в процентном соотношении к общей протяженности дорожной сети в границах городской агломерации, при наличии в субъекте более одной городской агломерации.

- Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки , %.

В данной строке указывается протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, в границах субъекта Российской Федерации, работающих в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения.

- Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 1>, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %.

В данной строке указывается протяженность дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности дорожной сети городской агломерации.

- Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 2>, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % (при наличии)

В данной строке указывается протяженность дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности дорожной сети городской агломерации, при наличии в субъекте более одной городской агломерации.

- Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 3>, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % (при наличии)

В данной строке указывается протяженность дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности дорожной сети городской агломерации, при наличии в субъекте более одной городской агломерации.

- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения субъекта Российской Федерации (по данным МВД России) %.

В данной строке указывается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в границах субъекта Российской Федерации. Базовым значением считается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31.12.2017 г.

- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 1>, в %.

В данной строке указывается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации. Базовым значением считается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31.12.2017 г.

- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 2>, в % (при наличии).

В данной строке указывается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации. Базовым значением считается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31.12.2017 г., при наличии в субъекте более одной городской агломерации.

- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <наименование агломерации 3>, в % (при наличии).

В данной строке указывается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации. Базовым значением считается процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31.12.2017 г., при наличии в субъекте более одной городской агломерации.

- Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год (по дорогам регионального и межмуниципального значения).

В данной строке указывается протяженность всех объектов, на которых проведены (запланированы) работы по строительству и реконструкции, в км/год, при этом протяженность должна совпадать с общей протяженностью объектов, на которых проведены (запланированы) работы по реконструкции и строительству.

- Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год (по городской агломерации).

В данной строке указывается протяженность всех объектов, на которых проведены (запланированы) работы по строительству и реконструкции, в км/год, при этом протяженность должна совпадать с общей протяженностью объектов, на которых проведены (запланированы) работы по реконструкции и строительству.

- Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год (по дорогам регионального и межмуниципального значения).

В данной строке указывается протяженность всех объектов, на которых проведены (запланированы) работы по капитальному ремонту или ремонту, в км/год, при этом протяженность должна совпадать с общей протяженностью объектов, на которых проведены (запланированы) работы по капитальному ремонту или ремонту.

- Общая протяженность, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год (по городской агломерации).

В данной строке указывается протяженность всех объектов, на которых проведены (запланированы) работы по капитальному ремонту или ремонту, в км/год, при этом протяженность должна совпадать с общей протяженностью объектов, на которых проведены (запланированы) работы по капитальному ремонту или ремонту.

- Общая протяженность автомобильных дорог, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (по дорогам регионального и межмуниципального значения).

В данной строке указывается общая протяженность автомобильных дорог, находящаяся в нормативном состоянии, по результатам проведения инструментальной диагностики, при этом общая протяженность должна совпадать с общей протяженностью автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики.

- Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год, в том числе: по дорогам регионального и межмуниципального значения; по городской агломерации.

В данной строке указывается количество ликвидированных очагов аварийности в текущем году, а в столбцах 2019-2024 указывается запланированное к устранению количество очагов аварийности.

По усмотрению субъекта Российской Федерации допускается введение дополнительных аналитических показателей в паспорт ПКРТИ. Значения показателей в графе «2018» раздела паспорта ПКРТИ «период, год» должны отражать фактические значения показателей по итогам 2018 года.

Значения показателей по остальным периодам реализации проекта должны быть не хуже ранее утвержденных показателей.

Заполнение раздела «Контрольные точки программы»

Раздел паспорта ПДД «Контрольные точки программы», в обязательном порядке, должен содержать контрольные точки паспорта национального проекта и плановых мероприятий соответствующего федерального проекта, ответственность за реализацию которых возложена на субъект Российской Федерации. В Приложении №1 к настоящим методическим рекомендациям приведены такие контрольные точки.

Допускается уточнение наименования контрольных точек без изменения целеполагания их реализации. Сроки исполнения контрольных точек должны быть не позднее сроков, обозначенных в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям по разработке документов программы комплексного развития объединенной дорожной сети субъектов Российской Федерации, а также, входящих в их состав городских агломераций на 2019-2025 годы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».