Приложение № 1

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие транспортной cистемы"

**Структура государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"**

Таблица 1

# Структура государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в 2018 году

| Проекты (программы) | | | | Ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | | цели, сроки (этапы) | | наименование | | сроки |
| Направление (подпрограмма) "Железнодорожный транспорт" | | | | | | |
| Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта" | | ускорение товародвижения и рост подвижности населения путем реализации инвестиционных мероприятий по строительству 1,8 тыс. км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (за 2018-2021 годы);  в 2018 году - 444 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | | мероприятие "Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов" | | 2018 год |
|  | |  | | мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта" | | 2018 год |
| Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство" | | | | | | |
| Ведомственный проект "Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования" | | ускорение товародвижения, рост подвижности населения и повышение безопасности дорожного движения путем реализации инвестиционных мероприятий по строительству и реконструкции 1,3 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерального значения (за 2018-2021 годы);  в 2018 году – 275,7 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения | | мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" | | 2018 год |
| Ведомственный проект "Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | | создание условий для обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности отраслей экономики и улучшения качества жизни населения за счет формирования сети магистральных и скоростных автомобильных дорог Российской Федерации, обеспечивающей спрос на перевозки с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности и ценовой доступности для потребителей путем реализации инвестиционных мероприятий по строительству и реконструкции более 1,2 тыс. км автомобильных дорог, эксплуатируемых на платной основе (за 2018-2021 годы);  в 2018 году – прирост составит 664,9 км автомобильных дорог, эксплуатируемых на платной основе | | мероприятие "Осуществление Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" деятельности по доверительному управлению федеральными автомобильными дорогами общего пользования" | | 2018 год |
| Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" | | приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" в нормативное состояние дорожной сети 38 городских агломераций с населением свыше  500 тыс. человек в каждой (в 2018 году - не менее  50 процентов протяженности дорожной сети, в 2015 году – 85 процентов) и снижение в указанных городских агломерациях мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 году (относительно уровня 2016 года) в 2 раза, в 2025 году – на 85 процентов;  в 2018 году - не менее 50 процентов протяженности дорожной сети и снижение в указанных городских агломерациях мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2 раза (относительно уровня 2016 года) | | мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | | 2018 год |
|  | |  | | мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства" | | 2018 год |
| Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" | | | | | | |
| Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта" | повышение доступности и качества услуг воздушного транспорта путем реализации инвестиционных мероприятий по строительству и реконструкции 20 взлетно-посадочных полос (за 2018-2021 годы);  в 2018 году - 13 взлетно-посадочных полос | | | | мероприятие "Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных  и внутрирегиональных перевозок" | 2018 год |
|  |  | | | | мероприятие "Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 2018 год |
|  |  | | | | мероприятие "Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно- спасательных служб на воздушном транспорте" | 2018 год |
|  |  | | | | мероприятие "Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них" | 2018 год |
|  |  | | | | мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта" | 2018 год |
| Направление (подпрограмма) "Морской и речной транспорт" | | | | | | |
| Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры морского транспорта" | повышение конкурентоспособности транспортной системы путем реализации мероприятий по развитию инфраструктуры морского транспорта, увеличению мощности российских портов на 189,1 млн. тонн (за 2018-2021 годы);  в 2018 году – увеличение мощности на 27,2 млн. тонн; | | | | мероприятие "Поисковое и аварийно- спасательное обеспечение судоходства" | 2018 год |
| Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта" | увеличение пропускной способности внутренних водных путей протяженностью 3,3 тыс. км и повышение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений к 2021 году;  в 2018 году – 0 км | | | | мероприятие "Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути" | 2018 год |
|  |  | | | | мероприятие "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений" | 2018 год |
|  |  | | | | мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта" | 2018 год |
| Направление (подпрограмма) "Надзор в сфере транспорта" | | | | | | |
| Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации" | | | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений (2017-2021 годы)  2018 год – снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма посредством повышения эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности на 15% к уровню 2017 года | | мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте" | 2018 год |
| Направление (подпрограмма) "Комплексное развитие транспортных узлов" | | | | | | |
| Ведомственный проект "Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортных узлов" | | | повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации, реализация экспортного и транзитного потенциала страны, обеспечение прироста транзитных перевозок на 7,7 млн. тонн (2018-2021 годы);  в 2018 году - на 1,8 млн. тонн | | мероприятие "Научное обеспечение комплексного развития транспортных узлов" | 2018 год |
| Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | | | | | | |
|  | | |  | | мероприятие "Управление реализацией государственной программы" | 2018 год |
|  | | |  | | мероприятие "Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации" | 2018 год |

Таблица 2

Структура

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в 2019-2024 годах

| Проекты (программы) | | Ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цели, сроки (этапы) | Наименование | Цели, сроки (этапы) |
| Направление (подпрограмма) "Железнодорожный транспорт" | | | |
| Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» | увеличение скорости перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации, до 7 дней. Увеличение объема транзита контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза к 2024 году;  увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн. тонн;  увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна до 125,1 млн. тонн;  увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна до 146,6 млн. тонн  2019 - 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта» | обеспечение транспортной подвижности населения на железнодорожном транспорте на уровне 975,8 пасс.- км на 1 жителя в 2024 году  2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста» | развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации за счет строительства и реконструкции участков скоростных и иных автомобильных дорог на магистральных направлениях протяженностью не менее 1977,4 км, а также развития железнодорожной инфраструктуры в транспортных узлах  2019 - 2024 годы | Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта» | 2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Транспортно-логистические центры» | формирование к 2024 году сети транспортно-логистических центров суммарной мощностью до 51,6 млн. тонн (нарастающим итогом с 2019 года), которая позволит обеспечить рост средней коммерческой скорости товародвижения на железнодорожном транспорте к 2024 году до 440 км /сут.  2019 - 2024 годы |  |  |
| Федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» | создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами за счет строительства 301 км сети ВСМ к 2024 году  2019 - 2024 годы |  |  |
| Федеральный проект  «Северный морской путь» | развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн. тонн в 2024 году (в части железнодорожного транспорта за счет ввода в эксплуатацию железнодорожной магистрали «Северный широтный ход» протяженностью 2354,3 км)  2019 - 2022 годы |  |  |
| Федеральный проект «Чистый воздух»  Мероприятия, направленные на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (в части метрополитена) | кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах за счет развития метрополитена  2019 год |  |  |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта» | ускорение товародвижения и рост подвижности населения путем развития железнодорожной инфраструктуры в Восточной Сибири и Якутии ⃰ )  2019 – 2024 годы |  |  |
| Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство" | | | |
| Федеральный проект «Дорожная сеть» | увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);  снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;  снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;  доведение в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» ⃰ ) | капитальный ремонт автомобильных дорог  протяженность автомобильных дорог, завершенных капитальным ремонтом:  в 2019 году – 1800 км;  в 2020 году – 1850 км;  в 2021 году – 1900 км;  в 2022 году – 1900 км;  в 2023 году -1900 км;  в 2024 году - 1900 км;  ремонт и содержание автомобильных дорог  протяженность федеральных автодорог, завершенных ремонтом и устройством защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки:  в 2019 году – 5500 км;  в 2020 году – 5200 км;  в 2021 году – 5200 км;  в 2022 году – 5200 км;  в 2023 году - 5200 км;  в 2024 году - 5200 км;  доля протяженности автомобильных дорог с высоким уровнем содержания:  в 2019 году – 79,23%;  в 2020 году – 80,77%;  в 2021 году – 81,98%;  в 2022 году – 81,98%;  в 2023 году – 81,98%;  в 2024 году - 81,98%;  повышение уровня защищенности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения  2019-2024 годы |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;  доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;  внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);  создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;  внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;  внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» ⃰ ) | содействие совершенствованию дорожных сетей в субъектах Российской Федерации путем предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе для обеспечения прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог за период 2019 - 2024 годов до 404,4 км  2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Европа-Западный Китай» | развитие транспортных коридоров за счет строительства к 2024 году 826 км российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа-Западный Китай»  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» ⃰ ) | эффективное управление сетью скоростных автомагистральных дорог, в том числе посредством минимизации бюджетных расходов за счет доходов от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами, направленное на повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог Государственной компании, до 90,8%  2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Морские порты России» | увеличение мощностей морских портов Российской Федерации (до 1,3 млрд. тонн), включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов к 2024 году (в части дорожного хозяйства устранение ограничения пропускной способности и снижение протяженности автомобильных дорог федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, обеспечивающих подъезды к морским портам Российской Федерации, за счет строительства и реконструкции 308 км автомобильных дорог)  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» ⃰ ) | создание условий для обеспечения совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, с доведением в период действия программы протяженности указанных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 42,5 тыс. км.  2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста» | развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации за счет строительства и реконструкции участков скоростных и иных автомобильных дорог на магистральных направлениях протяженностью не менее 1977,4 км, а также развития железнодорожной инфраструктуры в транспортных узлах  2019 – 2024 годы | Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства» | 2019 - 2024 годы |
| Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования» | ускорение товародвижения, рост подвижности населения и повышение безопасности дорожного движения путем реализации инвестиционных мероприятий по строительству и реконструкции 271,7 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения  2019 – 2024 годы |  |  |
| Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" | | | |
| Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети авиационных маршрутов) | увеличение количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 48 единиц и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры до 20 единиц к 2024 году за счет их реконструкции (строительства);  увеличение доли межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов от общего объема внутренних регулярных авиационных маршрутов к 2024 году за счет субсидирования региональных маршрутов в количестве 175 единиц и пополнения парка ВС не менее 66 единиц  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок» ⃰ ) | обеспечение доступности региональных воздушных перевозок населению и рост объема перевозок пассажиров по региональным маршрутам в 1,77 раза  2019 - 2024 годы |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» ⃰ ) | повышение доступности и качества услуг воздушного транспорта путем реализации инвестиционных мероприятий по строительству и реконструкции 5 взлетно-посадочных полос  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | обеспечение доступности услуг воздушного транспорта для населения районов Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, как безальтернативного круглогодичного средства транспортного сообщения  2019 - 2024 годы |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково-и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте» | обеспечение охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов на уровне 78 процентов  2019 - 2024 годы |
|  |  |
|  |  | Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления аэронавигационного обслуживания и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них» ⃰ ) | обеспечение исполнения обязательств Российской Федерации перед организациями гражданской авиации, предоставляющими услуги по аэропортовому, наземному обеспечению и аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов государственной авиации, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них  2019 - 2024 годы |
|  |  | Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» ⃰ ) | создание условий для осуществления комплекса необходимых специальных исследований для установления причин авиационных событий и устранения факторов опасности;  научное обеспечение эффективной реализации государственных функций Росавиации  2019 - 2024 годы |
|  |  | Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта» | 2019 - 2024 годы |
| Направление (подпрограмма) "Морской и речной транспорт" | | | |
| Федеральный проект «Морские порты России» | увеличение мощностей морских портов Российской Федерации (до 1,3 млрд. тонн), включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов к 2024 году  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства» ⃰ ) | обеспечение поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море, в поисково­ спасательных районах Российской Федерации и организация работы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности путем доведения уровня технической оснащенности морской спасательной службы до 52%  2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Северный морской путь» | развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн. тонн в 2024 году  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути» ⃰ ) | создание условий для повышения эффективности функционирования и увеличения объема перевозок грузов по Северному морскому пути в 10 раз  2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Внутренние водные пути» | увеличение пропускной способности внутренних водных путей на 69,89 млн. т. к 2024 году  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений» ⃰ ) | обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях Московского бассейна, протяженность внутренних водных путей составит 3 842 тыс. км  2019 - 2024 годы |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта» ⃰ ) | Обеспечение безопасности судоходства и развитие морских транспортных путей за счет ввода в эксплуатацию 24 единиц судов обеспечивающего флота к 2024 году  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Морской и речной транспорт»» ⃰ ) | создание условий для повышения эффективности организационного, информационного и научного обеспечения реализации подпрограммы «Морской и речной транспорт»  2019 - 2024 годы |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» ⃰ ) | Увеличение пропускной способности внутрених водных путей протяженностью 3,3 тыс. км и повышение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений к 2024 году  2019-2024 годы | Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта» | 2019 - 2024 годы |
| Направление (подпрограмма) "Надзор в сфере транспорта" | | | |
| Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» ⃰ ) | снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма на 45% к 2024 году  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Надзор в сфере транспорта»» ⃰ ) | создание условий для эффективной реализации государственных функций по организационному, информационному и научному обеспечению и для реализации целей ведомственного приоритетного проекта  2019 - 2024 годы |
|  |  | Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте» | 2019 - 2024 годы |
| Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации  "Развитие транспортной системы" | | | |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских агломерациях (за исключением Московской и Санкт-Петербургской)  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» ⃰ ) | создание условий для повышения эффективности организационного, информационного и научного обеспечения реализации государственной программы. Результативность реализации государственной программы составит 100%  2019 - 2024 годы |
| Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» | обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха  2019 – 2024 годы | Ведомственная целевая программа «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации» ⃰ ) | организация цифрового взаимодействия субъектов транспортной деятельности и потребителей транспортных услуг;  автоматизация и информационно-аналитическое обеспечение процессов управления транспортным комплексом;  обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортного комплекса, включая информационное обеспечение безопасности населения на транспорте  2019 - 2024 годы |
| Ведомственный проект «Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера «ОБРАЗЦОВО» | повышение качества предоставления транспортных услуг организациями в сфере транспорта путем повышения эффективности использования трудовых ресурсов в транспортной отрасли, внедрения технологических новаций и повышения эффективности строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры  2019 – 2024 годы | Основное мероприятие «Управление реализацией государственной программы» | 2019 - 2024 годы |

Примечание: ⃰ ) цели и значения целевых показателей ведомственных проектов и ведомственных целевых программ будут уточнены после их утверждения в установленном порядке