Приложение № 10

 к государственной программе

 Российской Федерации

 «Развитие транспортной системы»

Правила

реализации и детализации инвестиционных мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

1. Текущее обеспечение реализации инвестиционных мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) осуществляется федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России», которое может выполнять функции государственного заказчика по отдельным проектам (мероприятиям) Программы.

2. Основанием для заключения государственных контрактов по мероприятиям и объектам Программы, в том числе срок реализации которых выходит за пределы действия утвержденной федеральной адресной инвестиционной программы и детализация которых не требуется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы или иного механизма, установленного Правительством Российской Федерации, является Программа.

3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), предусмотренных приложениями № 6 и № 8 к Программе, по этапам и объектам осуществляется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, а также на основании приказа главного распорядителя средств федерального бюджета по согласованию с Минтрансом России и Минэкономразвития России.

Приказ главного распорядителя средств федерального бюджета является основанием для заключения государственного контракта на весь срок реализации объекта. В указанном распределении с учетом результатов выполненных инженерных изысканий и разработанной проектной документации, а также транспортно-эксплуатационного состояния объектов транспортной инфраструктуры могут уточняться местоположение, название, мощность и характеристики этапов реализации инвестиционных проектов.

4. Финансирование мероприятий и объектов Программы за счет бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в текущем финансовом году, осуществляется в установленном порядке в очередном финансовом году после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, лимиты бюджетных обязательств и федеральную адресную инвестиционную программу с последующим внесением изменений в Программу.

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации мероприятия, реализуемые за счет средств, предоставляемых в рамках Программы из федерального бюджета в форме субсидий и бюджетных инвестиций государственной компании «Российские автомобильные дороги» и открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» в соответствии с приложением № 7 к Программе, не учитываются в федеральной адресной инвестиционной программе.