Приложение № 10

к государственной программе

Российской Федерации

«Развитие транспортной системы»

Правила

реализации и детализации инвестиционных мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

1. Текущее обеспечение реализации инвестиционных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A8953D1169F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN) «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) осуществляется федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F9999F250AFE69EA69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A99C3A1B69F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN) «Модернизация транспортной системы России», которое может выполнять функции государственного заказчика по отдельным проектам (мероприятиям) [Программы](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A8953D1169F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN).

2. Основанием для заключения государственных контрактов по мероприятиям и объектам [Программы](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A8953D1169F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN), в том числе срок реализации которых выходит за пределы действия утвержденной федеральной адресной инвестиционной программы и детализация которых не требуется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы или иного механизма, установленного Правительством Российской Федерации, является [Программа](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A8953D1169F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN).

3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), предусмотренных [приложениями № 6](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A994351269F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN) и № 8 к Программе, по этапам и объектам осуществляется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, а также на основании приказа главного распорядителя средств федерального бюджета по согласованию с Минтрансом России и Минэкономразвития России.

Приказ главного распорядителя средств федерального бюджета является основанием для заключения государственного контракта на весь срок реализации объекта. В указанном распределении с учетом результатов выполненных инженерных изысканий и разработанной проектной документации, а также транспортно-эксплуатационного состояния объектов транспортной инфраструктуры могут уточняться местоположение, название, мощность и характеристики этапов реализации инвестиционных проектов.

4. Финансирование мероприятий и объектов [Программы](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A8953D1169F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN) за счет бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в текущем финансовом году, осуществляется в установленном порядке в очередном финансовом году после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, лимиты бюджетных обязательств и федеральную адресную инвестиционную программу с последующим внесением изменений в [Программу](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A8953D1169F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN).

5. В соответствии с [пунктом 1 статьи 179.1](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA53A3E29AA69122BF68B1F00158B0AAA75F6278AB93381A69F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN) Бюджетного кодекса Российской Федерации мероприятия, реализуемые за счет средств, предоставляемых в рамках [Программы](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278A8953D1169F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN) из федерального бюджета в форме субсидий и бюджетных инвестиций государственной компании «Российские автомобильные дороги» и открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» в соответствии с [приложением № 7](consultantplus://offline/ref=32F4E87043870647B6530877222A7F999BFA52A9E393A69122BF68B1F00158B0AAA75F6278AA923D1B69F3874BB038754FE943C0A2E586B202sDN) к Программе, не учитываются в федеральной адресной инвестиционной программе.