Таблица 2

Информация о достижении целей пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы»

в 2019 году

| № п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы | Единица измерения | Значения целей (показателей) пилотной государственной программы | Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 «Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года» |
|  | Индекса качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году) | процент | 100,1 | 101,7 | 101,7 | Выполнен |
|  | Цель 2 «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.-км на 1 жителя» |
|  | Транспортная подвижность населения | тыс. пасс.-км на 1 жителя | 8,5 | 8,6 | 8,8 | Выполнен |
|  | Цель 3. «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 25,0 млрд. долларов США» |
|  | Объем экспорта услуг транспортного комплекса | млрд. долларов США | 19,2 | 19,3 | 18,5 | Плановое значение показателя (19,3 млрд. долларов) определялось с учетом сложившейся динамики роста экспорта в 2014-2018 годах, оценки 2019 года и соответствовало значениям показателя национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Оценка 2019 года была выполнена на основе данных ЦБ по экспорту транспортных услуг за 1 квартал 2019 года по действующей методике. Экспорт услуг транспортного комплекса в 1 квартале 2019 года составил по данным ЦБ РФ 4487 млн. долларов. Начиная со 2 квартала 2019 года, объем экспорта транспортных услуг стал определяться в соответствии с Указаниями Банка России от 14 декабря 2018 года №510- У «Об утверждении порядка и форм представления в Центральный Банк Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж» (в настоящее время утратили силу, с 2020 года действуют указания Банка России от 25.11.2019 г. №5328-У). В связи с этим объем экспорта транспортных услуг за 1 квартал 2019 года был уточнен и составил 4152 млн. долларов (87% к первоначальным данным). |
|  | Цель 4 «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в целях сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года» |
|  | Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (% к 2017 году) | процент | 98 | 96,0 | 94,0 | Выполнен |
|  | Цель 5 «Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента относительно уровня 2017 года» |
|  | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 43,1 | 44,1 | 44,18 | Выполнен |

Таблица 3

Прогноз достижения целей пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы»

на 2020 год и по итогам ее реализации в целом

| № п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы | Единица измерения | Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы | Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, следующий за отчетным | последний год реализации (2024 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель 1 «Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года» |
| 1. | Индекса качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году) | процент | 104,0 | 115,5 |  |
|  | Цель 2 «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.-км на 1 жителя» |
| 2. | Транспортная подвижность населения | тыс. пасс.-км на 1 жителя | 8,7 | 9,5 |  |
|  | Цель 3 - «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 25,0 млрд. долларов США» |
| 3. | Объем экспорта услуг транспортного комплекса | млрд. долларов США | 14,8 | 25,0 |  |
|  | Цель 4 - «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года» |
| 4. | Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (% к 2017 году) | процент | 94 | 85 |  |
|  | Цель 5 «Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента относительно уровня 2017 года» |
| 5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 44,9 | 50,9 |  |

# Footnotes

Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.

При отсутствии отклонений не заполняется.

Фактическое значение цели (показателя).

Наименование цели, утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.