Таблица 6

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы»

| Наименование государственной программы, проекта (программы), ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник финансирования | План 2019 год | Факт 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной системы | Всего: | 1 990 012 566,2 | 1 276 277 647,8 |
|  | *федеральный бюджет* | 911 061 176,2 | 979 199 425,9 |
|  | *Фонд национального благосостояния* | 100 953 480,0 | 44 452 869,9 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 533 538 256,9 | 74 172 501,4 |
|  | *средства юридических лиц, в том числе:* | 444 459 653,1 | 178 452 850,7 |
|  | *ГК "Автодор"* | 110 469 124,6 | 67 474 724,8 |
|  | *ОАО "РЖД"* | 157 888 200,0 | 82 497 370,0 |
| Направление (подпрограмма) "Железнодорожный транспорт" | Всего | 377 209 395,7 | 239 642 084,9 |
|  | федеральный бюджет | 70 746 743,9 | 126 334 584,7 |
|  | средства Фонда национального благосостояния | 80 000 000,0 | 19 500 000,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 52 227 290,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 174 235 361,8 | 93 807 500,2 |
|  | средства ОАО "РЖД" | 157 888 200,0 | 82 497 370,0 |
| Проектная часть | | | |
| Федеральный проект "Северный морской путь" | *Всего:* | 8 324 211,6 | 3 687 180,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 0,0 | 400 000,0 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 8 324 211,6 | 3 287 180,0 |
| Федеральный проект "Железнодорожный транспорт и транзит" | *Всего:* | 191 211 751,0 | 78 706 609,9 |
|  | *федеральный бюджет* | 4 391 551,0 | 6 829 339,9 |
|  | *Фонд национального благосостояния* | 80 000 000,0 | 19 500 000,0 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц, в том числе:* | 106 820 200,0 | 52 377 270,0 |
|  | *ОАО "РЖД"* | 106 820 200,0 | 52 377 270,0 |
| Федеральный проект "Транспортно-логистические центры" | *Всего:* | 5 100 000,0 | 5 100 000,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 5 100 000,0 | 5 100 000,0 |
| Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | *Всего:* | 97 165 390,0 | 75 597 998,8 |
|  | *федеральный бюджет* | 6 933 700,0 | 47 253 598,8 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 52 227 290,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц, в том числе:* | 38 004 400,0 | 28 344 400,0 |
|  | *ОАО "РЖД"* | 38 004 400,0 | 28 344 400,0 |
| Федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" | *Всего:* | 10 205 998,8 | 108 000,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 87 998,8 | 0,0 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц, в том числе:* | 10 118 000,0 | 108 000,0 |
|  | *ОАО "РЖД"* | 10 118 000,0 | 108 000,0 |
| *Федеральный проект "Чистый воздух"* | *Всего:* | 1 000 000,0 | 760 000,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 1 000 000,0 | 760 000,0 |
| *Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта"* | *Всего:* | 2 945 600,0 | 14 467 395,6 |
|  | *федеральный бюджет* | 0,0 | 12 799 695,6 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц, в том числе:* | 2 945 600,0 | 1 667 700,0 |
|  | *ОАО "РЖД"* | 2 945 600,0 | 1 667 700,0 |
| Процессная часть | | | |
| *ВЦП "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта"* | *Всего:* | 60 629 900,1 | 57 778 198,7 |
|  | *федеральный бюджет* | 57 706 949,9 | 57 778 198,7 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 2 922 950,2 | 2 922 950,2 |
| *Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта"* | *Всего:* | 626 544,2 | 513 751,7 |
|  | *федеральный бюджет* | 626 544,2 | 513 751,7 |
| Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство" | Всего | 1 366 377 055,3 | 917 411 339,6 |
|  | федеральный бюджет | 715 006 350,7 | 751 170 187,6 |
|  | средства Фонда национального благосостояния | 20 953 480,0 | 24 952 869,9 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 479 158 900,0 | 73 813 557,4 |
|  | *средства юридических лиц , в том числе:* | 151 258 324,6 | 67 474 724,8 |
|  | средства ГК "Автодор" | 110 469 124,6 | 67 474 724,8 |
| Проектная часть | |  |  |
| *Федеральный проект "Дорожная сеть"* | *Всего:* | 589 500 000,0 | 186 039 848,8 |
|  | *федеральный бюджет* | 111 200 000,0 | 122 435 182,7 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 478 300 000,0 | 63 604 666,1 |
|  | *средства юридических лиц* | 0,0 | 0,0 |
| *Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"* | *Всего:* | 46 016 900,0 | 11 074 344,7 |
|  | *федеральный бюджет* | 6 716 900,0 | 4 255 214,3 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 6 819 130,4 |
|  | *средства юридических лиц* | 39 300 000,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Европа-Западный Китай" | *Всего:* | 6 530 934,0 | 237 604,1 |
|  | *федеральный бюджет* | 4 688 034,0 | 143 063,2 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 353 700,0 | 94 541,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 1 489 200,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Морские порты России" | *Всего:* | 15 743 377,3 | 15 433 192,3 |
|  | *федеральный бюджет* | 15 743 377,3 | 15 433 192,3 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | *Всего:* | 309 991 889,7 | 245 450 391,1 |
|  | *федеральный бюджет* | 194 383 099,7 | 171 719 218,9 |
|  | *Фонд национального благосостояния* | 20 953 480,0 | 24 952 869,9 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 522 410,5 |
|  | *средства юридических лиц, в том числе:* | 94 655 310,0 | 48 255 891,8 |
|  | *ГК "Автодор"* | 94 655 310,0 | 48 255 891,8 |
| *Ведомственный проект "Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования"* | *Всего:* | 1 316 771,8 | 1 804 164,2 |
|  | *федеральный бюджет* | 1 316 771,8 | 1 804 164,2 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | |
| *ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения"* | *Всего:* | 300 717 420,4 | 304 868 331,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 300 717 420,4 | 304 868 331,0 |
| *ВЦП "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"* | *Всего:* | 19 560 767,5 | 58 792 538,3 |
|  | *федеральный бюджет* | 19 055 567,5 | 56 019 728,9 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 505 200,0 | 2 772 809,4 |
| *ВЦП "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги""* | *Всего:* | 53 455 441,4 | 68 826 616,9 |
|  | *федеральный бюджет* | 37 641 626,8 | 49 607 783,9 |
|  | *средства юридических лиц, в том числе:* | 15 813 814,6 | 19 218 833,0 |
|  | *ГК "Автодор"* | 15 813 814,6 | 19 218 833,0 |
| *ВЦП "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство"* | *Всего:* | 22 810 233,7 | 24 579 132,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 22 810 233,7 | 24 579 132,0 |
| *Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства"* | *Всего:* | 733 319,5 | 305 176,2 |
|  | *федеральный бюджет* | 733 319,5 | 305 176,2 |
| Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" | Всего | 61 714 023,4 | 43 594 060,4 |
|  | федеральный бюджет | 51 929 556,5 | 39 986 387,3 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 152 066,9 | 358 944,0 |
|  | средства юридических лиц | 7 632 400,0 | 3 248 729,1 |
| Проектная часть | | | |
| Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" | *Всего:* | 41 139 100,0 | 23 000 934,1 |
|  | *федеральный бюджет* | 31 354 633,1 | 19 393 261,0 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 2 152 066,9 | 358 944,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 7 632 400,0 | 3 248 729,1 |
| *Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"* | *Всего:* | 9 093 197,3 | 5 187 011,2 |
|  | *федеральный бюджет* | 9 093 197,3 | 5 187 011,2 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | |
| *ВЦП "Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок"* | *Всего:* | 3 893 421,4 | 6 188 874,3 |
|  | *федеральный бюджет* | 3 893 421,4 | 6 188 874,3 |
| *ВЦП "Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"* | *Всего:* | 4 585 188,8 | 4 544 118,1 |
|  | *федеральный бюджет* | 4 585 188,8 | 4 544 118,1 |
| *ВЦП "Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте"* | *Всего:* | 1 144 894,3 | 1 152 162,4 |
|  | *федеральный бюджет* | 1 144 894,3 | 1 152 162,4 |
| *ВЦП "Обеспечение предоставления аэронавигационного обслуживания и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них"* | *Всего:* | 305 054,1 | 1 627 248,5 |
|  | *федеральный бюджет* | 305 054,1 | 1 627 248,5 |
| *ВЦП «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»* | *Всего:* | 37 843,9 | 58 036,3 |
|  | *федеральный бюджет* | 37 843,9 | 58 036,3 |
| *Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта"* | *Всего:* | 1 515 323,6 | 1 835 675,5 |
|  | *федеральный бюджет* | 1 515 323,6 | 1 835 675,5 |
| Направление (подпрограмма) "Морской и речной транспорт" | Всего | 175 622 416,8 | 70 289 759,2 |
|  | федеральный бюджет | 64 288 850,1 | 51 021 472,6 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 111 333 566,7 | 19 268 286,6 |
| Проектная часть | | | |
| Федеральный проект "Морские порты России" | *Всего:* | 106 562 777,6 | 29 020 995,9 |
|  | *федеральный бюджет* | 17 424 777,6 | 15 099 099,3 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 89 138 000,0 | 13 921 896,6 |
| Федеральный проект "Северный морской путь" | *Всего:* | 7 314 122,7 | 5 957 187,7 |
|  | *федеральный бюджет* | 611 256,0 | 610 797,7 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 6 702 866,7 | 5 346 390,0 |
| Федеральный проект "Внутренние водные пути" | *Всего:* | 38 606 608,0 | 22 894 844,4 |
|  | *федеральный бюджет* | 38 606 608,0 | 22 894 844,4 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 0,0 | 0,0 |
| *Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры морского транспорта"* | *Всего:* | 20 079 335,0 | 9 852 613,1 |
|  | *федеральный бюджет* | 4 586 635,0 | 9 852 613,1 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 15 492 700,0 | 0,0 |
| *Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта"* | *Всего:* | 884 252,5 | 317 509,5 |
|  | *федеральный бюджет* | 884 252,5 | 317 509,5 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | |
| *ВЦП "Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства"* | *Всего:* | 779 530,5 | 779 530,5 |
|  | *федеральный бюджет* | 779 530,5 | 779 530,5 |
| *ВЦП "Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути"* | *Всего:* | 47 979,0 | 47 979,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 47 979,0 | 47 979,0 |
| *ВЦП "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений"* | *Всего:* | 806 039,8 | 891 535,4 |
|  | *федеральный бюджет* | 806 039,8 | 891 535,4 |
| *ВЦП "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт"* | *Всего:* | 322 196,7 | 255 262,6 |
|  | *федеральный бюджет* | 322 196,7 | 255 262,6 |
| *Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта"* | *Всего:* | 219 575,0 | 272 301,1 |
|  | *федеральный бюджет* | 219 575,0 | 272 301,1 |
| Направление (подпрограмма) "Надзор в сфере транспорта" | Всего | 4 666 965,6 | 5 467 949,5 |
|  | федеральный бюджет | 4 666 965,6 | 5 467 949,5 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть | | | |
| *Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации"* | *Всего:* | 240 859,2 | 240 859,2 |
|  | *федеральный бюджет* | 240 859,2 | 240 859,2 |
|  | *бюджеты субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *средства юридических лиц* | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | |
| *Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Надзор в сфере транспорта"* | *Всего:* | 17 836,2 | 17 697,6 |
|  | *федеральный бюджет* | 17 836,2 | 17 697,6 |
| *Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте"* | *Всего:* | 4 408 270,2 | 5 209 392,7 |
|  | *федеральный бюджет* | 4 408 270,2 | 5 209 392,7 |
| Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Всего | 4 422 709,4 | 5 218 844,2 |
|  | федеральный бюджет | 4 422 709,4 | 5 218 844,2 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть | | | |
| *Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"* | *Всего:* | 0,0 | 0,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | *Всего:* | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Процессная часть | | | |
| *ВЦП "Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации"* | *Всего:* | 1 583 963,3 | 1 620 283,5 |
|  | *федеральный бюджет* | 1 583 963,3 | 1 620 283,5 |
| *ВЦП "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы""* | *Всего:* | 1 514 307,7 | 1 855 434,0 |
|  | *федеральный бюджет* | 1 514 307,7 | 1 855 434,0 |
| *Основное мероприятие "Управление реализацией государственной программы"* | *Всего:* | 1 304 438,4 | 1 723 126,6 |
|  | *федеральный бюджет* | 1 304 438,4 | 1 723 126,6 |