Таблица 9

Информация о количестве запланированных и наступивших контрольных точек ведомственных проектов, включенных в состав государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», на 2019 год

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), ведомственного проекта | Количество запланированных контрольных точек | | Количество фактически выполненных контрольных точек | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | из них включено в план мониторинга | всего | из них включено в план мониторинга |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»** | | | | |
| 1.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта» | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | **Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»** | | | | |
| 2.1 | Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования» | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | **Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»** | | | | |
| 3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | **Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»** | | | | |
| 4.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта» | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 4.2 | Ведомственный проект. «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | **Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»** | | | | |
| 5.1 | Ведомственный проект  «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | **Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации**  **«Развитие транспортной системы»** | | | | |
| 6.1 | Ведомственный проект «Строительство и реконструкция объектов Многофункционального технологического кластера «Образцово» | - | 1 | 1 | 1 |