МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 ноября 2017 г. N 487

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") МИНИСТЕРСТВА

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ УСЛУГ

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P29) мероприятий ("дорожная карта") Министерства транспорта Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг (далее - "дорожная карта"),

2. Административному департаменту Министерства транспорта Российской Федерации (К.А. Пашков) обеспечить выполнение мероприятий ["дорожной карты"](#P29) с представлением ежегодно до 20 декабря отчетного года доклада в Департамент программ развития Министерства транспорта Российской Федерации (А.К. Семенов).

3. Признать утратившими силу приказы Минтранса России от 23 ноября 2015 г. N 339 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг" и от 24 марта 2017 г. N 113 "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 339".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра

С.А.АРИСТОВ

Утвержден

приказом Минтранса России

от 14 ноября 2017 г. N 487

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИИ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") МИНИСТЕРСТВА

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ УСЛУГ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятий на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| Мероприятия по зданию Минтранса России, по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1 |
| 1 | Организовать места отдыха для инвалидов на территории около зданий путем направления запросов в Департамент городского имущества города Москвы | Административный департамент | I квартал 2018 г. | Повышение доступности объектов |
| 2 | Организовать около здания стоянку для транспорта инвалидов, а также разметку для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 3 | Обеспечить установку на входах в здания звуковых устройств (радиоинформаторы) для ориентирования лиц с нарушением зрения, а также установку непрерывных указателей направления к доступному входу зданий и соответствующих символов у входных дверей | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 4 | Установить у входной двери подъезда N 4 пиктограммы, обозначающие доступность для инвалидов категорий "С" и "Г". Края одиночной ступени (площадки) выделить контрастным цветом. Обустроить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию на расстоянии 0,8 - 0,9 м перед одиночной ступенью | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 5 | Обустроить у подъезда N 2 наружный стационарный пандус согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 6 | Установить у подъезда N 1 съезды с входной площадки. Установить кнопку вызова помощи на стене в доступном месте на высоте от 0,9 - 1,1 м | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 7 | Доукомплектовать у подъезда N 1Б лестничное полотно согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 8 | Оборудовать входные двери здания согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 9 | Установить у подъездов N 1, N 1Б и N 2 систему с автоматическим и механическим одновременным открыванием входной двери и двери тамбура | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 10 | Оборудовать бюро пропусков (подъезд N 1Б) согласно требованиямСП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 11 | Обеспечить контрастными полосами краевые ступени всех внутренних лестничных маршей | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |  |
| 12 | Установить рельефные обозначения (или в шрифте Брайля) этажей на верхней поверхности поручня и предупредительные полосы об окончании перил в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 13 | Установить символ доступности, тактильные указатели этажа и символы у лифтов | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 14 | Установить при входе в здание через подъезд N 4 информационную мнемосхему, тактильный знак пиктограммы "i" (информация), настенный поручень и звонок с знаком пиктограммы "колокольчик и инвалид на кресле-коляске" | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 15 | Установить таблички с рельефными знаками у дверей с информацией о назначении помещения | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 16 | Установить на прозрачных полотнах дверей контрастную маркировку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 17 | Оборудовать углы стен защитными уголками контрастного цвета | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 18 | Разработать техническое решение по увеличению зазора между столешницей стола и подлокотниками стульев в конференц-залах | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 19 | Установить в столовой стол для приема пищи без необходимости преодоления лестничного марша, установить кнопку вызова для приема заказа и дублирование меню в аудиоформате | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 20 | Переоборудовать санузлы для МГН согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 21 | Приобрести мобильный колесный подъемник "ступенькоход" для подъема инвалидных колясок по ступенькам | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 22 | Установить информацию о направлении эвакуации во всем здании, звуковые сигнализаторы и шумовые индикаторы | Административный департамент | IV квартал 2019 г. |
| 23 | Оборудовать лестничный марш подъезда N 1 подъемной платформой наклонного перемещения | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| 24 | Установить поручни вдоль внутренних лестничных маршей в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| 25 | Установить ограждение на всех лестницах, имеющих открытое незащищенное пространство высотой не менее 2,1 м | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| 26 | Установить на всех дверях ручки, имеющие форму, которая позволяет инвалиду управлять ими одной рукой, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| Мероприятия по зданию Минтранса России, по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 18, стр. 1 |
| 27 | Организовать места отдыха для инвалидов на территории около зданий путем направления запросов в Департамент городского имущества города Москвы | Административный департамент | I квартал 2018 г. |  |
| 28 | Организовать на участке около здания стоянку для транспорта инвалидов, а также разметку для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 29 | Установить знак, предупреждающий о наличии пешеходов при пересечении пешеходных путей транспортными средствами около здания | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 30 | Увеличить ширину прохода между стеной и шлагбаумом при входе/выходе внутри дворовой территории до 1,2 м | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 31 | Установить пандус или подъемное устройство на входах N 2 и N 3 согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 32 | Обеспечить установку на входах в здания звуковых устройств (радиоинформаторы) для ориентирования лиц с нарушением зрения, а также установку непрерывных указателей направления к доступному входу зданий и соответствующих символов у входных дверей | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 33 | Обустроить входы в здание согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 34 | Увеличить рабочие створки входных дверей входов N 2 и N 3 согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 35 | Установить на прозрачном полотне дверей входов N 1 и N 2 яркую контрастную маркировку | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 36 | Установить символы, указывающие его доступность у входов в здание согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 37 | Установить доводчик дверей, обеспечивающий их фиксацию в открытом положении в течение 5 секунд | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 38 | Уменьшить высоту дверных порогов согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 39 | Заменить дренажное покрытие в тамбурах | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |  |
| 40 | Заменить рамку металлодетектора с минимальной шириной прохода до 0,9 м | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 41 | Обеспечить контрастной маркировкой прозрачные пропускные полотна турникета на входе N 1 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 42 | Обеспечить контрастными полосами на краевых ступенях все внутренние лестничные марши и единичные ступени | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 43 | Установить рельефные обозначения (или в шрифте Брайля) этажей на верхней поверхности поручня и предупредительные полосы об окончании перил в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 44 | Установить при входе в бюро пропусков информационную мнемосхему, тактильный знак пиктограммы "i" (информация), настенный поручень и звонок с знаком пиктограммы "колокольчик и инвалид на кресле-коляске" | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 45 | Установить таблички с рельефными знаками у дверей с информацией о назначении помещения | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 46 | Оборудовать бюро пропусков согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 47 | Установить на прозрачных полотнах дверей контрастную маркировку в соответствии с с требованиями СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 48 | Оборудовать углы стен защитными уголками контрастного цвета | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 49 | Переоборудовать санузлы для МГН согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 50 | Установить информацию о направлении эвакуации во всем здании, звуковые сигнализаторы и шумовые индикаторы | Административный департамент | IV квартал 2018 г. |
| 51 | Установить для доступа в помещение переговорной пандус согласно требованиям СП 59.13330.2016 или подъемное устройство для МГН | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| 52 | Установить поручни вдоль внутренних лестничных маршей согласно требованиям СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| 53 | Приобрести мобильный колесный подъемник "ступенькоход" для подъема инвалидных колясок по ступенькам | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| 54 | Установить на всех дверях ручки, имеющие форму, которая позволяет инвалиду управлять ими одной рукой, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Административный департамент | IV квартал 2020 г. |  |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| Мероприятия по центральному аппарату Минтранса России |
| 55 | Информировать о доступности предоставляемых услуг для инвалидов в электронном виде | Административный департамент | I квартал 2018 г. | Повышение доступности услуг |
| 56 | Внести изменения в должностные регламенты и инструкции специалистов, работающих с инвалидами | Административный департамент | I квартал 2018 г. |
| 57 | Организовать проведение обучения специалистов Минтранса России по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Административный департамент | I квартал 2018 г. |