|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к приказу Росморречфлота от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Перечень**

**мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения**

**запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятий на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1. | Создание Рабочей группы по реализации мероприятий для повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Росморречфлота;Приказы подведомственных организаций Росморречфлота;Приказы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | II кв. 2016 г. – 2017 г. | Создание Рабочих групп  |
| 2. | Проведение обследования объектов, подготовка и утверждение паспортов доступности объектов | План Росморречфлота;Планы подведомственных организаций Росморречфлота;Планы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | II кв. 2016 г. – 2030 г. | Утверждение паспортов доступности объектов |
| 3. | Обсуждение на Общественном совете при Росморречфлоте результатов хода выполнения дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – дорожная карта) | Протокол заседания Общественного совета при Росморречфлоте | Административное управление;Общественный совет при Росморречфлоте | ежегодно с 2017 года | Учет анализа мнений членов Общественного совета при Росморречфлоте о ходе выполнения дорожной карты; внесение изменений в дорожную карту при необходимости |
| 4.  | Обсуждение вопросов хода выполнения дорожных карт на совещаниях представителей Росморречфлота, подведомственных организаций, негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта (обмен опытом, изучение и распространение лучших практик работы) | Протокол заседания | Административное управление | Ежегодно (не реже 1 раза в полугодие; по мере необходи-мости) | Улучшение работы по реализации дорожных карт, улучшение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 5. | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств с последующим принятием решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов (транспортных средств), не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов | План Росморречфлота;Планы подведомственных организаций Росморречфлота;Планы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | II кв. 2016 г. – 2017; постоянно | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации |
| 6. | Улучшение условий для индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию (зданиям, объекта) при проведении их текущих ремонтов с точки зрения их конструктивно-технической возможности и при условии востребованности и необходимости посещения этих зданий (объектов) гражданами из числа инвалидов, маломобильных групп населения (далее - МГН) | План Росморречфлота;Планы подведомственных организаций Росморречфлота;Планы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | постоянно | Повышение показателей индивидуальной мобильности инвалидов на объектах во время и после проведения текущего ремонта объектов |
| 7. | Определение объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов с учетом утвержденных плана Росморречфлота, планов организаций | План Росморречфлота;Планы подведомственных организаций Росморречфлота;Планы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | cо II квартала 2016 г. – 2017 г.; ежегодно | Достижение плановости в деятельности по реализации дорожных карт |
| 8. | Подготовка расчетов потребности финансовых средств, необходимых для выполнения работ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных планами Росморречфлота, планами организаций | План Росморречфлота;Планы подведомственных организаций Росморречфлота;Планы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление; Управление экономики и финансов;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | ежегодно | Финансовое обеспечение реализации дорожных карт |
| 9. | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах на базе отраслевых учебных заведений транспортной отрасли по программам повышения квалификации, разработанным Отраслевым ресурсным учебно-методическим центром доступной среды для инвалидов на транспорте ИМТК МГУПС (МИИТ) | План Росморречфлота;Планы подведомственных организаций Росморречфлота;Планы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление; Управление экономики и финансов;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | 2017-2018 гг., ежегодно  | Обученный и подготовленный персонал по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах  |
| 10.  | Назначение должностных лиц, ответственных за работу по взаимодействию с инвалидами, гражданами других МГН | Приказ Росморречфлота;Приказ подведомственных организаций Росморречфлота;Приказ негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | II кв. 2016 г., ежегодно | Наделение сотрудников определенными полномочиями по их работе с инвалидами, МГН |
| 11.  | Внесение изменений в административные регламенты государственных служащих, работников организаций в части касающейся их обязанностей по оказанию ситуационной помощи инвалидам, МГН при предоставлении им соответствующих услуг | Приказ Росморречфлота;Приказ подведомственных организаций Росморречфлота;Приказ негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | II кв. 2017 г., ежегодно | Наделение сотрудников определенными обязанностями по их работе с инвалидами, МГН, повышение ответственности сотрудников за результаты работы по оказанию ситуационной помощи инвалидам, МГН |
| 12. | Разработка и утверждение инструкции по взаимодействию сотрудников с инвалидами, МГН и оказанию им ситуационной помощи | Приказ Росморречфлота;Приказ подведомственных организаций Росморречфлота;Приказ негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | III кв. 2016 г., ежегодно | Наделение знаниями сотрудников при их взаимодействии с инвалидами, МГН |
| 13. | Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме (при необходимости и востребованности в таких услугах инвалидами, МГН). | План Росморречфлота;Планы подведомственных организаций Росморречфлота;Планы негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | Административное управление; Управления Росморречфлота, оказывающие государственные услуги;Руководители подведомственных организаций Росморречфлота;Руководители негосударственных организаций и компаний, предоставляющих услуги населению в сфере морского и речного транспорта | 2017 г. | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации |