Таблица 2

Информация о достижении целей пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы»

в 2020 году

| № п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы | Единица измерения | Значения целей (показателей) пилотной государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 «Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года» |  |  |  |  |  |
|  | Индекс качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году) | процент | 101,7 | 102,2* | 104,2 | Выполнен |
|  | Цель 2 «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.-км на 1 жителя» |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная подвижность населения | тыс. пасс.-км на 1 жителя | 8,8 | 6,2* | 6,2 | Выполнен |
|  | Цель 3. «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 25,0 млрд долларов США» |  |  |  |  |  |
|  | Объем экспорта услуг транспортного комплекса | млрд долларов США | 18,5 | 11,7* | 13,2 | Выполнен |
|  | Цель 4 «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в целях сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года» |  |  |  |  |  |
|  | Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (% к 2017 году) | процент | 96 | 94 | 81,9 | Выполнен |
|  | Цель 5 «Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента относительно уровня 2017 года» |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 44,1 | 44,9 | 44,9 | Выполнен |

*Плановые значения целевых показателей в соответствии с п 24-д Методики оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 903, соответствуют плановым  значениям показателей, установленным национальным проектом «Транспортная часть комплексного плана  модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам № 14 от 17 декабря 2020 г.).

Таблица 3

Прогноз достижения целей пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы»

на 2021 год и по итогам ее реализации в целом

| № п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы | Единица измерения | Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы |  | Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, следующий за отчетным | последний год реализации (2024 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель 1 «Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года» |  |  |  |  |
| 1. | Индекс качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году) | процент | 105,0 | 115,5 | Значение показателя в 2020 году составило по отчетным данным 104,2% (план - 102,2%). Данный показатель является интегральным и при его формировании используются базовые показатели по видам транспорта, рассчитанные на основе форм федерального статистического наблюдения, отчетных данных федеральных и ведомственных проектов, а также ведомственной статистики. Увеличение показателя в 2020 году на 2% обусловлено в основном ростом следующих базовых показателей: 1)индекс качества железнодорожного транспорта. Расчетное значение показателя по данным ведомственной статистики ОАО»РЖД» составило 103,8% (план–102,5%); 2) индекс качества инфраструктуры автомобильного транспорта (автомобильных дорог). Расчетное значение показателя по отчетным данным федеральных проектов, ведомственной статистики и форм федерального статистического наблюдения составило106,7% (план- 105%). В 2021 году данный целевой индикатор национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» предполагается откорректировать с учетом роста базовых показателей в 2020 году. Плановое значение показателя в 2021 году может составить 105%, что позволит снизить риск недостижения индикатора в 2024 году. |
|  | Цель 2 «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.- км на 1 жителя» |  |  |  |  |
| 2. | Транспортная подвижность населения | тыс. пасс.-км на 1 жителя | 8,0 | 9,5 | Транспортная подвижность населения (без городского электрического транспорта) составила по отчетным данным Росстата 6,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя. Плановое значение показателя в 2021 году соответствует плановому значению показателя, установленному национальным проектом «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам № 14 от 17 декабря 2020 г.). Постепенное снятие ограничений на передвижения граждан с 2021 года позволит обеспечить рост подвижности к 2024 на запланированном уровне. |
|  | Цель 3 «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 20,5 млрд долларов США» |  |  |  |  |
| 3. | Объем экспорта услуг транспортного комплекса | млрд долларов США | 16,9 | 20,5 | Объем экспорта транспортных услуг составил в 2020 году 13,2 млрд. долларов США, что превышает запланированный уровень на 12,8%. Показатель рассчитан на основе данных ЦБ России, полученных 16.04.202 г. и предоставляемых ежегодно Департаментом статистики Банка России в соответствии с запросом ИГ-03/2719. На достижение значения показателя в 2021г. могут оказать влияние макроэкономические и рыночные риски, вызванные ухудшением экономической конъюнктуры на мировых рынках, а также ограничения на передвижения граждан. Целевое значение индикатора сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, хода реализации федеральных проектов в 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, параметров базового сценария среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части транспортного комплекса. Целевой индикатор в 2024 откорректирован до уровня 20,5 млрд. долларов. |
|  | Цель 4 «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года» |  |  |  |  |
| 4. | Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (% к 2017 году) | процент | 91 | 85 | Значение в 2020 году составило по отчетным данным МВД России и ведомственной статистики Ространснадзора 81,9 % к 2017 году (план - 94% к 2017 году). Такое снижение показателя обусловлено, прежде всего, снижением по данным МВД России количества ДТП в 2020 году на 10% к уровню 2019 года, что обусловлено не только мерами, направленными на снижение ДТП, но и снижением интенсивности перевозок грузов и пассажиров. Снижение интенсивности перевозок грузов и пассажиров наблюдалось на всех видах транспорта, что обусловлено уменьшением спроса на перевозки и ограничениями граждан на передвижение. В 2021 году с учетом снятия ограничений и роста интенсивности перевозок прогнозное число транспортных происшествий на 1ед. транспортных средств может вырасти. Прогнозное значение индикатора в 2021 году может уточнено по данным квартальной отчетности МВД России. При этом риск недостижения индикатора в 2024 году является минимальным. |
|  | Цель 5 «Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента» |  |  |  |  |
| 5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 45,8 | 50,9 |  |
|  | Цель 6 «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» |  |  |  |  |
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям | процент | 73,0 | 85,0 | Для обеспечения достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» с 2021 года включена цель № 6 «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов». Целевой индикатор – доля дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям. Значения показателя соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». |
|  | Цель 7 «Реальный рост инвестиций в основной капитал транспортного комплекса не менее 11,0 процентов относительно уровня 2020 года» |  |  |  |  |
| 7. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности транспортного комплекса, в % к 2020 году | процент | 103,9 | 111,0 | Для обеспечения достижения национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» с 2021 года включена цель № 7 «Реальный рост инвестиций в основной капитал транспортного комплекса не менее 11,0 процентов относительно уровня 2020 года. Целевой индикатор – индекс физического объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности транспортного комплекса, в процентах к 2020 году. Значения индикатора в 2020 году рассчитано на основе формы федерального статистического наблюдения П-2 по крупным и средним организациям транспортного комплекса. |

Наименование цели, утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.