УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Минтранса России

от________________№__________

ПРОГРАММА ЦИФРОВИЗАЦИИ

в сфере дорожного хозяйства в Российской Федерации

| № пп | Наименование мероприятия | Вид документа, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационное моделирование в дорожном хозяйстве |
| 1.1 | Формирование и ведение информационных моделей объектов капитального строительства для всех автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения (их участков), в отношении которых начата подготовка обоснования инвестиций и (или) проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт | Доклад в Минтранс России | Росавтодор ГК «Автодор» Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2022 год | Обеспечено применение технологий информационного моделирования в отношении объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог (их участков) |
| 1.2 | Подготовка документа по стандартизации, устанавливающего особенности формирования информационных моделей автомобильных дорог на этапе эксплуатации | Документ по стандартизации | Росавтодор ГК «Автодор» | 2022 год | Определены структура и состав набора электронных документов, формирующих информационную модель автомобильной дороги (ее участка) на этапе эксплуатации, правила ведения таких документов и их актуализации |
| 1.3 | Формирование и ведение информационных моделей объектов капитального строительства эксплуатируемых автомобильных дорог | Доклад в Минтранс России | Росавтодор ГК «Автодор» Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2024 год | Обеспечено формирование и ведение информационных моделей объектов капитального строительства для автомобильных дорог на стадии их эксплуатации |
| 1.4 | Формирование и ведение информационных моделей объектов капитального строительства в отношении всех автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения | Доклад в Минтранс России | Росавтодор ГК «Автодор» Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2030 год | Обеспечено сквозное применение технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла автомобильных дорог |
| 2. Внедрение интеллектуальных транспортных систем |
| 2.1 | Разработка и утверждение Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | Минтранс России ФАУ «РОСДОРНИИ» Росавтодор ГК «Автодор» | 2021 год | Определены направления развития интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования, сформирован перечень необходимых к реализации задач |
| 2.2 | Создание правовой основы функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования | проект федерального закона, проект изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | Минтранс России ФАУ «РОСДОРНИИ» Росавтодор ГК «Автодор» | 2024 год | Законодательно закреплено понятие национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования, определяющего возможность ее создания и функционирования на территории Российской Федерации |
| 2.3 | Создание федеральной платформы сети интеллектуальных транспортных систем | Доклад в Минтранс России | ФАУ «РОСДОРНИИ» Росавтодор ГК «Автодор» | 2024 год | Обеспечена возможность интеграции интеллектуальных транспортных систем автомобильных дорог общего пользования (региональных платформ интеллектуальных транспортных систем) в единое информационное пространство |
| 2.4 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (не менее 64 агломерации) | Доклад в Минтранс России | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2030 год | Созданы и функционируют интеллектуальные транспортные системы |
| 2.5 | Создание региональных платформ интеллектуальных транспортных систем и их интеграция с федеральной платформой | Доклад в Минтранс России | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2030 год | Обеспечена интеграция интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения с федеральной информационной платформой |
| 3. Цифровизация разрешительных функций |
| 3.1 | Создание и введение в промышленную эксплуатацию информационной системы оказания государственной услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам в цифровом формате | Доклад в Минтранс России | Росавтодор | 2021 год | Обеспечена возможность выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам в электронном виде в пределах полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства |
| 3.2 | Подключение владельцев автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации к цифровой системе выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств | Доклад в Минтранс России | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2021 год | Обеспечена возможность согласования маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами автомобильных дорог при выдачи соответствующего специального разрешения в электронном виде |
| 3.3 | Полный перевод услуги по выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам в цифровой формат по принципу «единого окна» | Доклад в Минтранс России | Росавтодор | 2022 год | Обеспечена выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам в электронном виде |
| 3.4 | Создание системы оказания услуг по оформлению разрешительной документации на использование полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги иными лицами в цифровом формате | Доклад в Минтранс России | Росавтодор ГК «Автодор» | 2024 год | Обеспечена возможность оформления соглашений на использование полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги в электронном виде |
| 4. Контрольно-надзорная деятельность |
| 4.1 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения (не менее 235 шт.) | Доклад в Минтранс России | Росавтодор ГК «Автодор» | 2024 год | Обеспечен автоматизированный контроль за соблюдением правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств |
| 4.2 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (не менее 366 шт.) | Доклад в Минтранс России | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2024 год | Обеспечен автоматизированный контроль за соблюдением правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств |
| 4.3 | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250 % от базового количества 2017 года | Доклад в Минтранс России | Росавтодор ГК «Автодор» Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2030 г. | Обеспечен автоматический контроль за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации |
|  | 5. Учетные функции |
| 5.1 | Создание (обеспечение функционирования) общедоступной информационной системы контроля за формированием и использование средств дорожных фондов всех уровней | Доклад в Минтранс России | ФАУ «РОСДОРНИИ» | 2021 год | Запущена в промышленную эксплуатацию и функционирует общедоступная информационная система контроля за формированием и использование средств дорожных фондов всех уровней |
| 5.2 | Установление обязанности по внесению информации в общедоступную информационную систему контроля за формированием и использование средств дорожных фондов всех уровней | проекты федеральных законов | Минтранс России ФАУ «РОСДОРНИИ» | 2021 год | Обеспечена в обязательном порядке актуализация информации, содержащейся в общедоступной информационной системы контроля за формированием и использование средств дорожных фондов всех уровней, а также установлена ответственность за непредставление актуализированных сведений |
| 5.3 | Актуализация сведений в общедоступной информационной системе контроля за формированием и использование средств дорожных фондов всех уровней | Доклад в Минтранс России | ФАУ «РОСДОРНИИ» Росавтодор ГК «Автодор» Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно | Обеспечена актуальность сведений в информационной системе за формированием и использование средств дорожных фондов всех уровней и доступ к ним всем заинтересованным лицам |

Примечание: Реализация мероприятий настоящей программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию соответствующих государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, национальных и федеральных проектов, федеральных целевых программ и государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, а также в рамках доведенных лимитов финансирования на осуществление дорожной деятельности.