Таблица 9

Информация о количестве запланированных и наступивших контрольных точек ведомственных проектов, включенных в состав государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», на 2021 год

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), ведомственного проекта | Количество запланированных контрольных точек | Количество фактически выполненных контрольных точек |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | из них включено в план мониторинга | всего | из них включено в план мониторинга |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»** |
| 1.1 |  Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта» | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | **Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»** |
| 2.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 3 | **Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»** |
| 3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта» | 5 | 5 | 5\* | 5\* |
| 3.2 | Ведомственный проект. «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» | 12 | 12 | 12\* | 12\* |
| 4 | **Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»** |
| 4.1 | Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» | 18 | 16 | 18 | 16 |
| 5 | **Направление (подпрограмма) «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»** |
| 5.1 | Ведомственный проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации» | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | **Направление (подпрограмма) «Цифровой транспорт и логистика»** |
| 6.1 | Ведомственный проект «Формирование сети транспортно-логистических центров» | 1 | 1 | 1 | 1 |

\*включая контрольные точки «Подготовлена информация в форме мониторинга о ходе реализации ведомственного проекта за I квартал 2021 года», выполнение которых в установленный срок не представилось возможным ввиду утверждения Плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2021 год во II квартале 2021 года