Таблица 8

Сведения о ходе реализации пилотной государственной программы на приоритетных территориях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на приоритетных территориях (тыс. руб.) | | | |
| Наименование государственной программы, проекта (программы), ведомственной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Дальневосточный федеральный округ | | | |
| Проектная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт» | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства Фонда национального благосостояния) |  |  |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица |  |  |
|  | В том числе государственные корпорации  и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог» | Всего: | 177 776 452,9 | 138 914 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства Фонда национального благосостояния) |  |  |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица | 177 776 452,9 | 138 914 100,00 |
|  | В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества  с государственным участием | 177 776 452,9 | 138 914 100,00 |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 15 228 399,31 | 44 084 482,21 |
|  | федеральный бюджет | 11 746 428,70 | 19 803 607,94 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 481 970,61 | 24 280 874,27 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 7 788 060,61 | 32 689 535,59 |
|  | федеральный бюджет | 4 306 090,00 | 8 408 661,32 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 481 970,61 | 24 280 874,27 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 7 260 338,70 | 11 215 326,83 |
|  | федеральный бюджет | 7 260 338,70 | 11 215 326,83 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 180 000,00 | 179 619,78 |
|  | федеральный бюджет | 180 000,00 | 179 619,78 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Бурятия** | Всего: | 1 969 958,80 | 3 387 925,24 |
|  | федеральный бюджет | 1 032 458,80 | 2 162 310,74 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 937 500,00 | 1 225 614,50 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 450 000,00 | 2 850 614,50 |
|  | федеральный бюджет | 512 500,00 | 1 625 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 937 500,00 | 1 225 614,50 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 419 958,80 | 437 690,96 |
|  | федеральный бюджет | 419 958,80 | 437 690,96 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 100 000,00 | 99 619,78 |
|  | федеральный бюджет | 100 000,00 | 99 619,78 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Саха (Якутия)** | Всего: | 1 918 259,80 | 8 223 839,09 |
|  | федеральный бюджет | 1 546 259,80 | 3 981 619,82 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 372 000,00 | 4 242 219,27 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 620 000,00 | 5 038 219,27 |
|  | федеральный бюджет | 248 000,00 | 796 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 372 000,00 | 4 242 219,27 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 1 218 259,80 | 3 105 619,82 |
|  | федеральный бюджет | 1 218 259,80 | 3 105 619,82 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Забайкальский край** | Всего: | 1 350 750,30 | 5 634 456,13 |
|  | федеральный бюджет | 987 460,30 | 1 760 876,90 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 363 290,00 | 3 873 579,24 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 140 000,00 | 5 475 020,23 |
|  | федеральный бюджет | 776 710,00 | 1 601 440,99 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 363 290,00 | 3 873 579,24 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 210 750,30 | 159 435,90 |
|  | федеральный бюджет | 210 750,30 | 159 435,90 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Камчатский край** | Всего: | 532 255,40 | 1 850 685,63 |
|  | федеральный бюджет | 328 755,40 | 772 323,07 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 203 500,00 | 1 078 362,56 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 370 000,00 | 1 411 362,56 |
|  | федеральный бюджет | 166 500,00 | 333 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 203 500,00 | 1 078 362,56 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 162 255,40 | 439 323,07 |
|  | федеральный бюджет | 162 255,40 | 439 323,07 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Приморский край** | Всего: | 1 745 751,60 | 4 130 703,21 |
|  | федеральный бюджет | 1 065 751,60 | 1 871 668,35 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 680 000,00 | 2 259 034,86 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 360 000,00 | 2 955 791,09 |
|  | федеральный бюджет | 680 000,00 | 696 756,23 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 680 000,00 | 2 259 034,86 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 385 751,60 | 1 174 912,12 |
|  | федеральный бюджет | 385 751,60 | 1 174 912,12 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Хабаровский край** | Всего: | 1 884 405,80 | 5 169 769,76 |
|  | федеральный бюджет | 589 405,80 | 1 135 311,15 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 295 000,00 | 4 034 458,60 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 860 000,00 | 5 164 458,60 |
|  | федеральный бюджет | 565 000,00 | 1 130 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 295 000,00 | 4 034 458,60 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 24 405,80 | 5 311,15 |
|  | федеральный бюджет | 24 405,80 | 5 311,15 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Амурская область** | Всего: | 5 014 417,61 | 7 682 280,39 |
|  | федеральный бюджет | 4 755 737,00 | 6 458 237,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 258 680,61 | 1 224 043,39 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 568 060,61 | 2 735 923,39 |
|  | федеральный бюджет | 1 309 380,00 | 1 511 880,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 258 680,61 | 1 224 043,39 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 3 446 357,00 | 4 946 357,00 |
|  | федеральный бюджет | 3 446 357,00 | 4 946 357,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Магаданская область** | Всего: | 1 159 628,10 | 890 908,85 |
|  | федеральный бюджет | 1 064 628,10 | 723 382,44 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 95 000,00 | 167 526,41 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 190 000,00 | 357 526,41 |
|  | федеральный бюджет | 95 000,00 | 190 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 95 000,00 | 167 526,41 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 969 628,10 | 533 382,44 |
|  | федеральный бюджет | 969 628,10 | 533 382,44 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Сахалинская область** | Всего: | 394 582,50 | 2 942 085,10 |
|  | федеральный бюджет | 180 082,50 | 355 500,59 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 214 500,00 | 2 586 584,51 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 390 000,00 | 2 937 584,51 |
|  | федеральный бюджет | 175 500,00 | 351 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 214 500,00 | 2 586 584,51 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 4 582,50 | 4 500,59 |
|  | федеральный бюджет | 4 582,50 | 4 500,59 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Еврейская автономная область** | Всего: | 568 389,40 | 810 376,34 |
|  | федеральный бюджет | 568 389,40 | 542 377,88 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 267 998,46 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 150 000,00 | 401 582,56 |
|  | федеральный бюджет | 150 000,00 | 133 584,10 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 267 998,46 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 418 389,40 | 408 793,78 |
|  | федеральный бюджет | 418 389,40 | 408 793,78 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| **Чукотский автономный округ** | Всего: | 40 000,00 | 3 361 452,47 |
|  | федеральный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 321 452,47 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 40 000,00 | 3 361 452,47 |
|  | федеральный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 321 452,47 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт» | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 56 258 410,0 | 40 180 686,5 |
|  | федеральный бюджет | 6 969 940,0 | 10 667 860,6 |
|  | юридические лица | 49 288 470,0 | 29 512 825,9 |
| **Чукотский автономный округ** | Всего: | 468 000,0 | 681 859,6 |
|  | федеральный бюджет | 468 000,0 | 443 289,1 |
|  | юридические лица | - | 238 570,5 |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | 468 000,0 | 681 859,6 |
|  | федеральный бюджет | 468 000,0 | 443 289,1 |
|  | юридические лица | - | 238 570,5 |
| **Сахалинская область** | Всего: | 1 473 640,0 | 817 234,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 303 640,0 | 817 234,0 |
|  | юридические лица | 170 000,0 | - |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | 1 473 640,0 | 817 234,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 303 640,0 | 817 234,0 |
|  | юридические лица | 170 000,0 | - |
| **Приморский край** | Всего: | 10 660 690,0 | 15 457 420,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | юридические лица | 10 660 690,0 | 15 457 420,6 |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | 10 660 690,0 | 15 457 420,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | юридические лица | 10 660 690,0 | 15 457 420,6 |
| **Хабаровский край** | Всего: | 5 827 680,0 | 6 213 702,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | юридические лица | 5 827 680,0 | 6 213 702,5 |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | 5 827 680,0 | 6 213 702,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | юридические лица | 5 827 680,0 | 6 213 702,5 |
| **Камчатский край** | Всего: | 37 828 400,0 | 17 010 469,8 |
|  | федеральный бюджет | 5 198 300,0 | 9 407 337,5 |
|  | юридические лица | 32 630 100,0 | 7 603 132,3 |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | 37 828 400,0 | 17 010 469,8 |
|  | федеральный бюджет | 5 198 300,0 | 9 407 337,5 |
|  | юридические лица | 32 630 100,0 | 7 603 132,3 |
| Процессная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 64 205 869,58 | 82 329 226,97 |
|  | федеральный бюджет | 59 020 423,94 | 77 331 352,64 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 185 445,64 | 4 997 874,33 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 48 137 190,56 | 51 927 967,68 |
|  | федеральный бюджет | 48 137 190,56 | 51 927 967,68 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 17 816 277,02 | 30 401 259,30 |
|  | федеральный бюджет | 10 883 233,38 | 25 403 384,96 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 185 445,64 | 4 997 874,33 |
|  | внебюджетные источники | 1 747 598,00 | нет данных |
| **Республика Бурятия** | Всего: | 5 084 458,56 | 5 951 778,76 |
|  | федеральный бюджет | 5 084 458,56 | 5 951 778,76 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 5 562 007,50 | 4 084 194,90 |
|  | федеральный бюджет | 5 562 007,50 | 4 084 194,90 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 1 072 307,67 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 1 072 307,67 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Саха (Якутия)** | Всего: | 12 864 347,82 | 15 528 585,50 |
|  | федеральный бюджет | 12 852 382,26 | 15 452 585,50 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 11 965,56 | 76 000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 12 744 692,26 | 14 618 585,50 |
|  | федеральный бюджет | 12 744 692,26 | 14 618 585,50 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 119 655,56 | 910 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 107 690,00 | 834 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 11 965,56 | 76 000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Забайкальский край** | Всего: | 9 263 086,52 | 9 974 613,15 |
|  | федеральный бюджет | 9 263 086,52 | 9 974 613,15 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 9 263 086,52 | 9 869 827,25 |
|  | федеральный бюджет | 9 263 086,52 | 9 869 827,25 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 104 785,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 104 785,90 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Камчатский край** | Всего: | 2 637 145,43 | 5 123 197,47 |
|  | федеральный бюджет | 2 637 145,43 | 5 123 197,47 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 1 037 145,43 | 2 674 472,47 |
|  | федеральный бюджет | 1 037 145,43 | 2 674 472,47 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 1 600 000,00 | 2 448 725,00 |
|  | федеральный бюджет | 1 600 000,00 | 2 448 725,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Приморский край** | Всего: | 7 915 792,73 | 7 193 810,40 |
|  | федеральный бюджет | 6 760 580,03 | 6 822 260,81 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 155 212,70 | 371 549,59 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 4 035 883,03 | 3 001 176,71 |
|  | федеральный бюджет | 4 035 883,03 | 3 001 176,71 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 3 879 909,70 | 4 192 633,69 |
|  | федеральный бюджет | 2 724 697,00 | 3 821 084,09 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 155 212,70 | 371 549,59 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Хабаровский край** | Всего: | 9 399 695,23 | 9 863 927,48 |
|  | федеральный бюджет | 4 786 979,23 | 6 998 810,31 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 865 118,00 | 2 865 117,17 |
|  | внебюджетные источники | 1 747 598,00 | нет данных |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 4 336 979,23 | 5 747 277,09 |
|  | федеральный бюджет | 4 336 979,23 | 5 747 277,09 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 5 062 716,00 | 4 116 650,39 |
|  | федеральный бюджет | 450 000,00 | 1 251 533,22 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 865 118,00 | 2 865 117,17 |
|  | внебюджетные источники | 1 747 598,00 | нет данных |
| **Амурская область** | Всего: | 10 430 500,05 | 15 550 899,17 |
|  | федеральный бюджет | 9 590 394,15 | 14 178 735,01 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 840 105,90 | 1 372 164,15 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 4 470 504,15 | 4 519 696,17 |
|  | федеральный бюджет | 4 470 504,15 | 4 519 696,17 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 5 959 995,90 | 11 031 203,00 |
|  | федеральный бюджет | 5 119 890,00 | 9 659 038,84 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 840 105,90 | 1 372 164,15 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Магаданская область** | Всего: | 5 003 167,12 | 3 991 307,08 |
|  | федеральный бюджет | 5 003 167,12 | 3 991 307,08 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 4 435 254,22 | 2 984 677,95 |
|  | федеральный бюджет | 4 435 254,22 | 2 984 677,95 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 567 912,90 | 1 006 629,14 |
|  | федеральный бюджет | 567 912,90 | 1 006 629,14 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Сахалинская область** | Всего: | 294 917,91 | 3 727 408,02 |
|  | федеральный бюджет | 294 917,91 | 3 727 408,02 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 294 917,91 | 2 876 814,52 |
|  | федеральный бюджет | 294 917,91 | 2 876 814,52 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 850 593,50 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 850 593,50 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Еврейская автономная область** | Всего: | 1 886 138,38 | 1 547 709,36 |
|  | федеральный бюджет | 1 886 138,38 | 1 547 709,36 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 1 886 138,38 | 1 437 666,20 |
|  | федеральный бюджет | 1 886 138,38 | 1 437 666,20 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 110 043,16 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 110 043,16 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Чукотский автономный округ** | Всего: | 4 333 625,41 | 4 671 266,77 |
|  | федеральный бюджет | 4 020 581,93 | 4 358 223,35 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 043,48 | 313 043,42 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 70 581,93 | 113 578,91 |
|  | федеральный бюджет | 70 581,93 | 113 578,91 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 4 263 043,48 | 4 557 687,86 |
|  | федеральный бюджет | 3 950 000,00 | 4 244 644,44 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 043,48 | 313 043,42 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» | | | |
| **Дальневосточный федеральный округ** | Всего: | 5 335 283,80 | 8 275 305,25 |
| федеральный бюджет | 5 335 283,80 | 8 275 305,25 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества |  |  |
| с государственным участием |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок» \* Справочно при релизации постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2018  № 215 бюджетные ассигнования распределяются в следующем порядке: а) не более 75 процентов годового объема бюджетных ассигнований направляется на предоставление субсидий в отношении воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении; б) не более 15 процентов годового объема бюджетных ассигнований направляется на предоставление субсидий в отношении воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении;  в) не более 10 процентов годового объема бюджетных ассигнований направляется на предоставление субсидий в отношении воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении. **\*\* после 01 июня т.г. распределение бюджетных ассигнований возможно без учета вышеуказанных требований.** | Всего: | 6 246 994,75 | 5 806 285,15 |
| федеральный бюджет | 6 246 994,75 | 5 806 285,15 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с |  |  |
| государственным участием |  |  |
| **Республика Саха (Якутия)** | Всего: | 1 037 708,00 | 1 037 708,00 |
| федеральный бюджет | 1 037 709,00 | 1 037 708,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальненго Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Всего: | 1 037 708,00 | 1 037 708,00 |
| федеральный бюджет | 1 037 709,00 | 1 037 708,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| **Хабаровский край** | Всего: | 426 739,00 | 431 403,50 |
| федеральный бюджет | 426 739,00 | 431 403,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Всего: | 426 739,00 | 431 403,50 |
| федеральный бюджет | 426 739,00 | 431 403,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| **Камчатский край** | Всего: | 459 358,00 | 459 358,00 |
| федеральный бюджет | 459 358,00 | 459 358,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальненго Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Всего: | 459 358,00 | 459 358,00 |
| федеральный бюджет | 459 358,00 | 459 358,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| **Чукотский автономный округ** | Всего: | 510 580,80 | 540 550,60 |
| федеральный бюджет | 510 580,80 | 540 550,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Всего: | 510 580,80 | 540 550,60 |
| федеральный бюджет | 510 580,80 | 540 550,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| II. Арктическая зона Российской Федерации | | | |
| Проектная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| **Арктическая зона Российской Федерации** | Всего: | 4 575 100,90 | 21 722 214,82 |
|  | федеральный бюджет | 4 373 100,90 | 4 765 663,60 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 202 000,00 | 16 956 551,22 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 605 000,00 | 18 503 417,20 |
|  | федеральный бюджет | 1 403 000,00 | 1 546 865,99 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 202 000,00 | 16 956 551,22 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 2 890 100,90 | 3 138 797,62 |
|  | федеральный бюджет | 2 890 100,90 | 3 138 797,62 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Республики Карелия** | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 0,00 | Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |
| **Арктическая территория Республики Коми** | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Республики Саха (Якутия)** | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Красноярского края** | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Архангельской области** | Всего: | 956 813,40 | 4 069 140,15 |
|  | федеральный бюджет | 814 813,40 | 765 313,42 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 142 000,00 | 3 303 826,73 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 710 000,00 | 3 871 826,73 |
|  | федеральный бюджет | 568 000,00 | 568 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 142 000,00 | 3 303 826,73 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 166 813,40 | 117 313,42 |
|  | федеральный бюджет | 166 813,40 | 117 313,42 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Мурманская область** | Всего: | 3 323 287,50 | 4 507 862,53 |
|  | федеральный бюджет | 3 263 287,50 | 3 717 340,69 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 60 000,00 | 790 521,83 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 600 000,00 | 1 486 378,33 |
|  | федеральный бюджет | 540 000,00 | 695 856,5 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 60 000,00 | 790 521,83 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 2 723 287,50 | 3 021 484,19 |
|  | федеральный бюджет | 2 723 287,50 | 3 021 484,19 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Ненецкий автономный округ** | Всего: | 205 000,00 | 6 466 995,49 |
|  | федеральный бюджет | 205 000,00 | 143 010,10 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 6 323 985,39 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 205 000,00 | 6 466 995,49 |
|  | федеральный бюджет | 205 000,00 | 143 010,10 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 6 323 985,39 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Чукотский автономный округ** | Всего: | 40 000,00 | 3 361 452,47 |
|  | федеральный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 321 452,47 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 40 000,00 | 3 361 452,47 |
|  | федеральный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 321 452,47 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Ямало-Ненецкий автономный округ** | Всего: | 50 000,00 | 3 316 764,19 |
|  | федеральный бюджет | 50 000,00 | 99 999,39 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 216 764,80 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 50 000,00 | 3 316 764,19 |
|  | федеральный бюджет | 50 000,00 | 99 999,39 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 216 764,80 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт» | | | |
| Арктическая зона Российской Федерации | Всего: | - | 20 258 372,6 |
|  | федеральный бюджет | - | 663 458,3 |
|  | юридические лица | - | 19 594 914,3 |
| **Чукотский автономный округ** | Всего: | - | 681 859,6 |
|  | федеральный бюджет | - | 443 289,1 |
|  | юридические лица | - | 238 570,5 |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | - | 681 859,6 |
|  | федеральный бюджет | - | 443 289,1 |
|  | юридические лица | - | 238 570,5 |
| **Мурманская область** | Всего: | - | 19 576 513,0 |
|  | федеральный бюджет | - | 220 169,2 |
|  | юридические лица | - | 19 356 343,8 |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | - | 19 576 513,0 |
|  | федеральный бюджет | - | 220 169,2 |
|  | юридические лица | - | 19 356 343,8 |
| Процессная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| Арктическая зона Российской Федерации | Всего: | 12 584 751,34 | 18 234 827,66 |
|  | федеральный бюджет | 12 271 707,86 | 17 921 784,24 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 043,48 | 313 043,42 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 5 411 707,86 | 5 313 770,19 |
|  | федеральный бюджет | 5 411 707,86 | 5 313 770,19 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 7 173 043,48 | 12 921 057,47 |
|  | федеральный бюджет | 6 860 000,00 | 12 608 014,05 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 043,48 | 313 043,42 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Республики Карелия** | Всего: | 1 725 875,17 | 1 936 865,54 |
|  | федеральный бюджет | 1 725 875,17 | 1 936 865,54 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 5 411 707,86 | 5 313 770,19 |
|  | федеральный бюджет | 5 411 707,86 | 5 313 770,19 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 7 173 043,48 | 12 921 057,47 |
|  | федеральный бюджет | 6 860 000,00 | 12 608 014,05 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 043,48 | 313 043,42 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Республики Коми** | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Республики Саха (Якутия)** | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Красноярского края** | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Арктическая территория Архангельской области** | Всего: | 1 721 964,76 | 3 632 913,26 |
|  | федеральный бюджет | 1 721 964,76 | 3 632 913,26 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 1 021 964,76 | 1 932 913,26 |
|  | федеральный бюджет | 1 021 964,76 | 1 932 913,26 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 700 000,00 | 1 700 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 700 000,00 | 1 700 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Мурманская область** | Всего: | 2 052 779,90 | 4 070 352,76 |
|  | федеральный бюджет | 2 052 779,90 | 4 070 352,76 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 3 929 875,59 | 2 912 363,17 |
|  | федеральный бюджет | 3 929 875,59 | 2 912 363,17 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 240 000,00 | 308 603,92 |
|  | федеральный бюджет | 240 000,00 | 308 603,92 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Ненецкий автономный округ** | Всего: | 1 970 000,00 | 6 254 765,69 |
|  | федеральный бюджет | 1 970 000,00 | 6 254 765,69 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 1 970 000,00 | 6 254 765,69 |
|  | федеральный бюджет | 1 970 000,00 | 6 254 765,69 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Чукотский автономный округ** | Всего: | 4 367 996,14 | 4 671 266,77 |
|  | федеральный бюджет | 4 054 952,66 | 4 358 223,35 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 043,48 | 313 043,42 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 104 952,66 | 113 578,91 |
|  | федеральный бюджет | 104 952,66 | 113 578,91 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 4 263 043,48 | 4 557 687,86 |
|  | федеральный бюджет | 3 950 000,00 | 4 244 644,44 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 043,48 | 313 043,42 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Ямало-Ненецкий автономный округ** | Всего: | 0,00 | 100 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 100 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 100 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 100 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» | | | |
| **Арктическая зона** | Всего: | 4 148 727,40 | 6 290 908,17 |
| федеральный бюджет | 4 148 727,40 | 6 290 908,17 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества |  |  |
| с государственным участием |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок» | Всего: | 2 900 900,00 | 3 151 440,00 |
| федеральный бюджет | 2 900 900,00 | 3 151 440,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Всего: | 1 247 827,40 | 3 139 468,17 |
| федеральный бюджет | 1 247 827,40 | 3 139 468,17 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |
| В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием |  |  |
| III. Северо-Кавказский федеральный округ | | | |
| Проектная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| III. **Северо-Кавказский федеральный округ** | Всего: | 7 460 699,40 | 18 503 988,52 |
|  | федеральный бюджет | 5 228 669,40 | 12 115 394,07 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 232 030,00 | 6 388 594,45 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 4 630 000,00 | 10 616 626,94 |
|  | федеральный бюджет | 2 397 970,00 | 4 228 032,48 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 232 030,00 | 6 388 594,45 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 2 610 699,40 | 7 793 688,69 |
|  | федеральный бюджет | 2 610 699,40 | 7 793 688,69 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 220 000,00 | 93 672,89 |
|  | федеральный бюджет | 220 000,00 | 93 672,89 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Дагестан** | Всего: | 1 801 620,70 | 1 997 863,20 |
|  | федеральный бюджет | 1 121 620,70 | 681 006,31 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 680 000,00 | 1 316 856,89 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 560 000,00 | 1 974 944,29 |
|  | федеральный бюджет | 880 000,00 | 658 087,40 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 680 000,00 | 1 316 856,89 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 121 620,70 | 22 918,91 |
|  | федеральный бюджет | 121 620,70 | 22 918,91 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 120 000,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 120 000,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Ингушетия** | Всего: | 522 792,40 | 2 584 868,94 |
|  | федеральный бюджет | 391 872,40 | 2 168 770,35 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 130 920,00 | 416 098,58 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 260 000,00 | 1 012 098,58 |
|  | федеральный бюджет | 129 080,00 | 596 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 130 920,00 | 416 098,58 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 262 792,40 | 1 572 770,35 |
|  | федеральный бюджет | 262 792,40 | 1 572 770,35 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Кабардино-Балкарская Республика** | Всего: | 480 000,00 | 2 071 285,81 |
|  | федеральный бюджет | 101 000,00 | 529 308,44 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 379 000,00 | 1 541 977,37 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 480 000,00 | 2 071 285,81 |
|  | федеральный бюджет | 101 000,00 | 529 308,44 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 379 000,00 | 1 541 977,37 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Карачаево-Черкесская Республика** | Всего: | 252 738,90 | 790 069,48 |
|  | федеральный бюджет | 115 238,90 | 256 371,20 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 137 500,00 | 533 698,28 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 250 000,00 | 790 069,48 |
|  | федеральный бюджет | 112 500,00 | 256 371,20 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 137 500,00 | 533 698,28 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 2 738,90 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 2 738,90 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Северная Осетия - Алания** | Всего: | 905 960,80 | 3 513 814,15 |
|  | федеральный бюджет | 781 960,80 | 2 757 240,70 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 124 000,00 | 756 573,45 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 620 000,00 | 1 252 573,45 |
|  | федеральный бюджет | 496 000,00 | 496 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 124 000,00 | 756 573,45 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 285 960,80 | 2 261 240,70 |
|  | федеральный бюджет | 285 960,80 | 2 261 240,70 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Чеченская Республика** | Всего: | 1 000 000,00 | 1 998 455,16 |
|  | федеральный бюджет | 941 000,00 | 1 385 031,40 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 59 000,00 | 613 423,76 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 590 000,00 | 1 588 455,16 |
|  | федеральный бюджет | 531 000,00 | 975 031,40 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 59 000,00 | 613 423,76 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 410 000,00 | 410 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 410 000,00 | 410 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Ставропольский край** | Всего: | 2 497 586,60 | 5 547 631,79 |
|  | федеральный бюджет | 1 775 976,60 | 4 337 665,66 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 721 610,00 | 1 209 966,13 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 870 000,00 | 1 927 200,17 |
|  | федеральный бюджет | 148 390,00 | 717 234,04 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 721 610,00 | 1 209 966,13 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 1 527 586,60 | 3 526 758,73 |
|  | федеральный бюджет | 1 527 586,60 | 3 526 758,73 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 100 000,00 | 93 672,89 |
|  | федеральный бюджет | 100 000,00 | 93 672,89 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | Всего: | 17 689 064,54 | 26 058 924,87 |
|  | федеральный бюджет | 17 689 064,54 | 25 977 065,80 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 81 859,06 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 17 689 064,54 | 21 193 256,38 |
|  | федеральный бюджет | 17 689 064,54 | 21 193 256,38 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 4 865 668,49 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 4 783 809,43 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 81 859,06 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Дагестан** | Всего: | 0,00 | 4 515 818,29 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 4 515 818,29 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 3 457 989,31 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 3 457 989,31 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 1 057 828,98 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 1 057 828,98 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Ингушетия** | Всего: | 217 685,63 | 244 321,80 |
|  | федеральный бюджет | 217 685,63 | 244 321,80 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 217 685,63 | 144 321,80 |
|  | федеральный бюджет | 217 685,63 | 144 321,80 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 100 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 100 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Кабардино-Балкарская Республика** | Всего: | 2 832 903,97 | 5 976 505,58 |
|  | федеральный бюджет | 2 832 903,97 | 5 976 505,58 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 4 959 941,86 | 3 751 981,13 |
|  | федеральный бюджет | 4 959 941,86 | 3 751 981,13 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 909 601,10 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 909 601,10 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Карачаево-Черкесская Республика** | Всего: | 2 914 246,19 | 3 348 925,78 |
|  | федеральный бюджет | 2 914 246,19 | 3 316 925,78 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 32 000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 2 914 246,19 | 2 728 925,78 |
|  | федеральный бюджет | 2 914 246,19 | 2 728 925,78 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 620 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 588 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 32 000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Северная Осетия - Алания** | Всего: | 4 532 315,87 | 3 207 741,88 |
|  | федеральный бюджет | 4 532 315,87 | 3 157 882,82 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 49 859,06 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 4 532 315,87 | 1 879 503,48 |
|  | федеральный бюджет | 4 532 315,87 | 1 879 503,48 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 1 328 238,41 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 1 278 379,34 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 49 859,06 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Чеченская Республика** | Всего: | 1 371 834,44 | 2 493 407,62 |
|  | федеральный бюджет | 1 371 834,44 | 2 493 407,62 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 1 371 834,44 | 2 293 407,62 |
|  | федеральный бюджет | 1 371 834,44 | 2 293 407,62 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 200 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 200 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Ставропольский край** | Всего: | 3 693 040,55 | 7 587 127,25 |
|  | федеральный бюджет | 3 693 040,55 | 7 587 127,25 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 3 693 040,55 | 6 937 127,25 |
|  | федеральный бюджет | 3 693 040,55 | 6 937 127,25 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 650 000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 650 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| IV. Калининградская область | | | |
| Проектная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| **IV. Калининградская область** | Всего: | 1 404 540,90 | 3 209 434,48 |
|  | федеральный бюджет | 502 540,90 | 747 937,46 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 902 000,00 | 2 461 497,02 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 1 250 000,00 | 3 087 868,02 |
|  | федеральный бюджет | 348 000,00 | 626 371,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 902 000,00 | 2 461 497,02 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 154 540,90 | 121 566,46 |
|  | федеральный бюджет | 154 540,90 | 121 566,46 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт» | | | |
| **Калининградская область** | Всего: | 3 598 920,0 | 1 674 643,9 |
|  | федеральный бюджет | 3 524 430,0 | 1 674 643,9 |
|  | юридические лица | 74 490,0 | - |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | 3 598 920,0 | 1 674 643,9 |
|  | федеральный бюджет | 3 524 430,0 | 1 674 643,9 |
|  | юридические лица | 74 490,0 | - |
| Процессная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| **Калининградская область** | Всего: | 1 650 053,90 | 2 327 777,01 |
|  | федеральный бюджет | 1 650 053,90 | 2 327 777,01 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 650 053,90 | 1 128 362,63 |
|  | федеральный бюджет | 650 053,90 | 1 128 362,63 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 1 000 000,00 | 1 199 414,38 |
|  | федеральный бюджет | 1 000 000,00 | 1 199 414,38 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| V. Республика Крым и г. Севастополь | | | |
| Проектная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| V**. Республика Крым и г. Севастополь** | Всего: | 1 550 000,00 | 6 895 571,11 |
|  | федеральный бюджет | 802 400,00 | 1 272 044,10 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 747 600,00 | 5 623 527,01 |
|  | внебюджетные источники | 1 550 000,00 | 6 895 571,11 |
| **Республика Крым** | Всего: | 690 000,00 | 5 832 472,77 |
|  | федеральный бюджет | 552 000,00 | 584 044,10 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 138 000,00 | 5 248 428,67 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 690 000,00 | 5 832 472,77 |
|  | федеральный бюджет | 552 000,00 | 584 044,10 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 138 000,00 | 5 248 428,67 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **г. Севастополь** | Всего: | 860 000,00 | 1 063 098,34 |
|  | федеральный бюджет | 250 400,00 | 688 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 609 600,00 | 375 098,34 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 860 000,00 | 1 063 098,34 |
|  | федеральный бюджет | 250 400,00 | 688 000,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 609 600,00 | 375 098,34 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть | | | |
| Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» | | | |
| VI. Республика Крым и  г. Севастополь | Всего: | 0,00 | 20 052 733,89 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 20 052 733,89 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Республика Крым** | Всего: | 0,00 | 19 897 810,42 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 19 897 810,42 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 19 897 810,42 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 19 897 810,42 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **г. Севастополь** | Всего: | 0,00 | 154 923,48 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 154 923,48 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 0,00 | 154 923,48 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 154 923,48 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |