Таблица 6

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию пилотной государственной программы**

**«Развитие транспортной системы»**

| Наименование государственной программы, проекта (программы), ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной системы | Всего: | 1 935 072 092,3 | 2 302 583 888,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 042 385 658,3 | 1 639 729 928,8 |
|  | Фонд национального благосостояния | 7 000 000,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 179 809 291,4 | 245 020 284,7 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 705 877 142,6 | 417 833 674,5 |
|  | ГК "Автодор" | 170 098 362,5 | 91 804 321,9 |
|  | ОАО "РЖД" | 299 503 152,9 | 220 168 500,0 |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» | Всего: | 402 443 163,3 | 549 830 291,7 |
|  | федеральный бюджет | 102 940 010,4 | 325 293 491,7 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 299 503 152,9 | 224 536 800,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 297 087 952,9 | 220 168 500,0 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» | Всего: | 0,0 | 1 244,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 1 244,9 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог» | Всего: | 177 776 452,9 | 138 914 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 177 776 452,9 | 138 914 100,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 177 776 452,9 | 136 422 000,0 |
| Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово - Черноморского бассейна» | Всего: | 44 852 993,9 | 10 343 735,8 |
|  | федеральный бюджет | 7 510 793,9 | 27 435,77 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 37 342 200,0 | 10 316 300,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 37 342 200,0 | 10 316 300,0 |
| Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна» | Всего: | 51 985 820,0 | 19 846 097,1 |
|  | федеральный бюджет | 9 751 620,0 | 151 597,15 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 42 234 200,0 | 19 694 500,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 42 234 200,0 | 19 694 500,0 |
| Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» | Всего: | 63 881 199,0 | 108 531 799,0 |
|  | федеральный бюджет | 30 186 099,0 | 60 836 099,00 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 33 695 100,0 | 47 695 700,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 33 695 100,0 | 47 695 700,0 |
| Федеральный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» | Всего: | 6 040 000,0 | 6 040 000,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 6 040 000,0 | 6 040 000,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 6 040 000,0 | 6 040 000,0 |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта» | Всего: | 2 415 200,0 | 151 510 931,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 149 634 731,00 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 2 415 200,0 | 1 876 200,0 |
|  | ОАО "РЖД" | 2 415 200,0 | 1 876 200,0 |
| Процессная часть |  |  |  |
| ВЦП «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта» | Всего: | 54 900 553,3 | 114 047 260,5 |
|  | федеральный бюджет | 54 900 553,3 | 114 047 260,5 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта» | Всего: | 590 944,2 | 595 123,4 |
|  | федеральный бюджет | 590 944,2 | 595 123,4 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Всего: | 1 155 666 297,9 | 1 506 124 893,8 |
|  | федеральный бюджет | 789 243 044,0 | 1 165 852 129,2 |
|  | Фонд национального благосостояния | 7 000 000,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 178 681 791,4 | 243 890 509,2 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 180 741 462,5 | 96 382 255,4 |
|  | ГК "Автодор" | 170 098 362,5 | 91 804 321,9 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего: | 19 471 138,8 | 7 483 389,1 |
|  | федеральный бюджет | 7 705 106,7 | 7 483 389,10 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 11 106 032,1 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 660 000,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» | Всего: | 228 987 480,5 | 262 396 122,8 |
|  | федеральный бюджет | 155 373 768,9 | 231 618 489,61 |
|  | фонд национального благосостояния | 7 000 000,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 66 613 711,6 | 30 777 633,2 |
|  | ГК "Автодор" | 66 613 711,6 | 30 777 633,2 |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего: | 260 392 263,1 | 348 476 071,8 |
|  | федеральный бюджет | 101 945 272,3 | 111 960 830,63 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 158 446 990,8 | 236 515 241,1 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа-Западный Китай» | Всего: | 116 115 422,8 | 216 910 254,3 |
|  | федеральный бюджет | 31 132 322,8 | 212 283 748,96 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 48 571,9 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 84 983 100,0 | 4 577 933,485 |
|  | ГК "Автодор" | 75 000 000,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |
| ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» | Всего: | 344 364 442,7 | 345 662 803,1 |
|  | федеральный бюджет | 344 364 442,7 | 345 662 803,13 |
| ВЦП «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Всего: | 81 040 858,0 | 162 615 369,8 |
|  | федеральный бюджет | 71 912 089,5 | 155 288 673,62 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 9 128 768,50 | 7 326 696,22 |
| ВЦП «Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»» | Всего: | 78 311 861,8 | 137 043 365,5 |
|  | федеральный бюджет | 49 827 210,9 | 76 016 676,8 |
|  | средства юридических лиц, в том числе: | 28 484 650,9 | 61 026 688,7 |
|  | ГК "Автодор" | 28 484 650,9 | 61 026 688,7 |
| ВЦП «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» | Всего: | 26 297 911,3 | 25 088 489,9 |
|  | федеральный бюджет | 26 297 911,3 | 25 088 489,9 |
| Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства» | Всего: | 684 918,9 | 449 027,4 |
|  | федеральный бюджет | 684 918,9 | 449 027,4 |
| Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» | Всего: | 70 660 538,1 | 59 891 189,3 |
|  | федеральный бюджет | 59 030 138,1 | 53 513 140,2 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 84 500,0 | 86 775,4 |
|  | средства юридических лиц | 11 545 900,0 | 6 291 273,7 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов» | Всего: | 40 622 318,2 | 24 864 335,2 |
|  | федеральный бюджет | 28 991 918,2 | 18 486 286,1 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 84 500,0 | 86 775,4 |
|  | средства юридических лиц | 11 545 900,0 | 6 291 273,7 |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» | Всего: | 7 423 605,0 | 5 092 498,4 |
|  | федеральный бюджет | 7 423 605,0 | 5 092 498,4 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» | Всего: | 0,0 | 2 936,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 2 936,1 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |
| ВЦП «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок» | Всего: | 14 885 453,7 | 21 273 510,7 |
|  | федеральный бюджет | 14 885 453,7 | 21 273 510,7 |
| ВЦП «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Всего: | 4 142 221,0 | 4 142 221,0 |
|  | федеральный бюджет | 4 142 221,0 | 4 142 221,00 |
| ВЦП «Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте» | Всего: | 1 181 193,4 | 1 179 159,4 |
|  | федеральный бюджет | 1 181 193,4 | 1 179 159,40 |
| ВЦП «Обеспечение предоставления аэронавигационного обслуживания и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них» | Всего: | 822 145,4 | 1 196 725,3 |
|  | федеральный бюджет | 822 145,4 | 1 196 725,28 |
| ВЦП «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» | Всего: | 50 260,9 | 50 260,9 |
|  | федеральный бюджет | 50 260,9 | 50 260,9 |
| Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта» | Всего: | 1 533 340,5 | 2 089 542,4 |
|  | федеральный бюджет | 1 533 340,5 | 2 089 542,4 |
| Подпрограмма «Морской и речной транспорт» | Всего: | 269 485 176,0 | 154 780 032,6 |
|  | федеральный бюджет | 68 906 015,8 | 69 556 687,2 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 200 579 160,2 | 85 223 345,4 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Федеральный проект «Развитие морских портов» | Всего: | 219 895 665,8 | 105 867 361,8 |
|  | федеральный бюджет | 19 316 505,6 | 20 644 016,42 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 200 579 160,2 | 85 223 345,4 |
| Федеральный проект «Развитие Северного морского пути» | Всего: | 12 300 047,5 | 11 411 185,9 |
|  | федеральный бюджет | 12 300 047,5 | 11 411 185,9 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта» | Всего: | 4 638 592,8 | 3 219 884,5 |
|  | федеральный бюджет | 4 638 592,8 | 3 219 884,5 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» | Всего: | 10 059 594,4 | 11 466 870,9 |
|  | федеральный бюджет | 10 059 594,4 | 11 466 870,94 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |
| ВЦП «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства» | Всего: | 744 316,5 | 744 316,5 |
|  | федеральный бюджет | 744 316,5 | 744 316,50 |
| ВЦП «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути» | Всего: | 45 409,3 | 45 409,3 |
|  | федеральный бюджет | 45 409,3 | 45 409,30 |
| ВЦП «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений» | Всего: | 21 277 605,4 | 21 355 947,0 |
|  | федеральный бюджет | 21 277 605,4 | 21 355 947,00 |
| ВЦП «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Морской и речной транспорт»» | Всего: | 313 265,5 | 297 160,2 |
|  | федеральный бюджет | 313 265,5 | 297 160,2 |
| Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта» | Всего: | 210 678,8 | 371 896,3 |
|  | федеральный бюджет | 210 678,8 | 371 896,3 |
| Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» | Всего: | 4 193 874,9 | 5 791 838,7 |
|  | федеральный бюджет | 4 193 874,9 | 5 791 838,7 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» | Всего: | 238 210,3 | 303 995,2 |
|  | федеральный бюджет | 238 210,3 | 303 995,2 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение реализации подпрограммы «Надзор в сфере транспорта»» | Всего: | 21 637,3 | 21 404,2 |
|  | федеральный бюджет | 21 637,3 | 21 404,24 |
| Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте» | Всего: | 3 934 027,3 | 5 466 439,3 |
|  | федеральный бюджет | 3 934 027,3 | 5 466 439,3 |
| Подпрограмма «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации» | Всего: | 9 182 945,7 | 9 401 555,3 |
|  | федеральный бюджет | 9 182 945,7 | 9 401 555,3 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Ведомственный проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации» | Всего: | 4 660 273,6 | 4 650 039,6 |
|  | федеральный бюджет | 4 660 273,6 | 4 650 039,63 |
| Процессная часть |  |  |  |
| ВЦП «Содержание (эксплуатация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации» | Всего: | 4 522 672,1 | 4 751 515,7 |
|  | федеральный бюджет | 4 522 672,1 | 4 751 515,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» | Всего: | 16 126 050,9 | 9 907 502,5 |
|  | федеральный бюджет | 6 975 583,9 | 8 864 502,5 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 043 000,0 | 1 043 000,0 |
|  | средства юридических лиц | 8 107 467,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» | Всего: | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | федеральный бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» | Всего: | 12 652 767,0 | 5 242 400,0 |
|  | федеральный бюджет | 3 502 300,0 | 4 199 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 043 000,0 | 1 043 000,0 |
|  | средства юридических лиц | 8 107 467,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |
| ВЦП «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»» | Всего: | 1 751 565,2 | 2 406 169,8 |
|  | федеральный бюджет | 1 751 565,2 | 2 406 169,8 |
| Основное мероприятие «Управление реализацией государственной программы» | Всего: | 1 701 718,7 | 2 238 932,7 |
|  | федеральный бюджет | 1 701 718,7 | 2 238 932,7 |
| Подпрограмма «Цифровой транспорт и логистика» | Всего: | 7 314 045,5 | 6 856 584,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 914 045,5 | 1 456 584,0 |
|  | Фонд национального благосостояния | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Ведомственный проект «Формирование сети транспортно-логистических центров» | Всего: | 5 400 000,0 | 5 484 000,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 84 000,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  | средства юридических лиц | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 |
| Процессная часть |  |  |  |
| ВЦП «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации» | Всего: | 1 914 045,5 | 1 372 584,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 914 045,5 | 1 372 584,0 |