Таблица 2

Информация о достижении целей пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы»

в 2021 году

| № п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы | Единица измерения | Значения целей (показателей) пилотной государственной программы | Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 «Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года» |
|  | Индекс качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году) | процент | 104,2 | 103,5 | 121,0 | Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Пункт ФПСР 2.9.98, субъект статистического учета – Минтранс России, срок представления отчетности – 15 мая Показатель представлен в ЕМИСС 25 апреля 2022г. |
|  | Цель 2 «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс. -км на 1 жителя» |
|  | Транспортная подвижность населения | тыс. пасс.-км на 1 жителя | 6,2 | 8,0 | 8,0 | Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Пункт ФПСР 2.9.118, субъект статистического учета – Минтранс России, срок представления отчетности – 25 апреля 2022г. |
|  | Цель 3. «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 25,0 млрд долларов США» |
|  | Объем экспорта услуг транспортного комплекса | млрд долларов США | 13,2 | 16,9 | 15,7 | Не выполнен. Пункт ФПСР 48.61, субъект статистического учета – ЦБ России, срок представления отчетности – 27апреля. Объем экспорта транспортных услуг в 2021 году рассчитан на основе данных статистической отчетности № 1-ТРАНСПОРТ и № 3-ТРАНСПОРТ ЦБ России и составляет 15,7 млрд. долларов США (92,9% от запланированного уровня) и 118,9% к уровню 2020 года. На недостижение значения показателя в 2021 году оказали значительное влияние макроэкономические и рыночные риски, вызванные ухудшением геополитической и геоэкономической ситуации, а также ограничения на передвижения граждан, обусловленные распространением коронавирусной инфекции |
|  | Цель 4 «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью. сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года» |
|  | Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (% к 2017 году) | процент | 77,8 | 91,0 | 73,6 | Выполнен Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Показатель рассчитан на основе данных форм федерального статистического наблюдения и административной информации, срок представления информации – 1 марта Значение показателя в 2021 году составило по отчетным данным МВД России и Росстата 78,3 % к 2017 году (план – 91 % к 2017 году) |
|  |  |  |  |  |  | Динамика показателя обусловлена снижением по данным МВД России количества ДТП в 2021 году на 18,7% к уровню 2017 года, что связано не только с мерами, направленными на профилактику ДТП, но и значительным снижением интенсивности перевозок грузов и пассажиров в 2020 -2021 годах за счет уменьшения спроса на перевозки и ограничений граждан на передвижение, обусловленных распространением коронавирусной инфекции. |
|  | Цель 5 «Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента» |
| 5 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 44,9 | 45,8 | 47,78 | Выполнен Пункт ФПСР - 2.12.R14.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 10 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155 |
|  | Цель 6 «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» |
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям | процент | 69,0 | 73,0 | 75,29 | Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.R13.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 10 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155 |
|  | Цель 7 «Реальный рост инвестиций в основной капитал транспортного комплекса не менее 11,0 процентов относительно уровня 2020 года» |
| 7. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности транспортного комплекса, в % к 2020 году | процент | - | 103,9 | 104,4 | Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций, направленных на развитие транспортного комплекса, в текущем году определяется расчетным путем на основе формы федерального статистического наблюдения П-2 «Инвестиции в основной по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства». Пункт ФПСР - 1.28.3. Сроки представления - на 19-23-й рабочий день после месяца, следующего за отчетным периодом, за январь-декабрь- 1-я декада марта года, следующего за отчетным периодом 1-я декада марта года, следующего за отчетным периодом. |

Таблица 3

Прогноз достижения целей пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы»

на 2022 год и по итогам ее реализации в целом

| № п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы | Единица измерения | Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы | Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, следующий за отчетным | последний год реализации (2030 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1 «Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 17,1 процента относительно уровня 2021 года» |
| 1. | Индекс качества транспортной инфраструктуры, % к 2021 году | процент | 101,2 | 117,1 | Показатель является интегральным, при его формировании используются базовые показатели по видам транспорта, рассчитанные на основе форм федерального статистического наблюдения, управленческого учета, а также отчетных данных по показателям федеральных и ведомственных проектов. Целевое значение индикатора в 2030 году соответствует значению показателя Транспортной стратегии. Реализация в полном объеме мероприятий федеральных и ведомственных проектов позволит снизить риск недостижения индикатора к 2030 году. |
| Цель 2 «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя» |
| 2. | Транспортная подвижность населения | тыс. пасс.-км на 1 жителя | 8,3 | 14,2 | Целевое значение индикатора соответствует значению показателя Транспортной стратегии. На достижение показателя в 2022- 2030 годах будут оказывать значительное влияние макроэкономические показатели, формирующие спрос на пассажирские перевозки, а также ограничения, обусловленные геополитическими факторами и санкционным давлением на экономику Российской Федерации. |
| Цель 3 «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 30,0 млрд долларов США» |
| 3. | Объем экспорта услуг транспортного комплекса | млрд долларов США | 15,9 | 30,0 | Целевое значение индикатора сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, параметров базового сценария среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части транспортного комплекса. На достижение значения показателя будут оказывать значительное влияние макроэкономические факторы, обусловленные ухудшением геополитической ситуации, экономической конъюнктуры на мировых рынках, а также ограничения на передвижения грузов и пассажиров, обусловленные санкционным давлением на Российскую Федерацию |
| Цель 4 «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1 процента относительно уровня 2021 года» |
| 4. | Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств, % к 2021 году | процент | 97,8 | 83,9 | На целевое значение индикатора будут оказывать значительное влияние меры по снижению транспортных происшествий. Риск недостижения индикатора в 2030 году является минимальным |
| Цель 5 «Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60,0 процентов» |
| 5. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 46,8 | 60,0 | Целевое значение показателя (индикатора) сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года |
|  | Цель 6 «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» |
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | процент | 77,0 | 85,0 | Для обеспечения достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» с 2021 года включена цель № 6 «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов». Целевой индикатор – доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. Значения показателя соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» |

Таблица 3.1

Прогноз достижения аналитических (сквозных) показателей социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы на 2022 год и по итогам ее реализации в целом

| № п/п | Наименование показателя пилотной государственной программы | Единица измерения | Прогнозное значение показателя пилотной государственной программы | Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, следующий за отчетным | последний год реализации (2030 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности транспортного комплекса, % к 2021 году | процент | 115,4 | 164,6 | Целевое значение показателя (индикатора) сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, параметров базового сценария среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Целевое значение индикаторы в 2030 году соответствует параметрам Транспортной стратегии. в 2030 году и составляет 164,6 % к уровню 2021 года. Прогнозное значение показателя с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| 2. | Численность занятых в организациях транспортного комплекса | млн человек | 2,5 | 2,7 | Целевое значение показателя (индикатора) сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, параметров базового сценария среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозное значение показателя с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| 3. | Реальная заработная плата работников, % к 2021 году | процент | 102,0 | 119,6 | Целевое значение показателя (индикатора) сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, параметров базового сценария среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозное значение показателя будет уточнено с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| 4. | Производительность труда в транспортном комплексе, % к 2021 году | процент | 105,0 | 122,5 | Целевое значение показателя (индикатора) сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, параметров базового сценария среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозное значение показателя с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |

# Footnotes

Наименование целей (индикаторов) утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2021 г. № 483

Плановые значения показателей в 2021 году установлены с учетом  базового сценария параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  в части транспортного комплекса, разработанного на основании макроэкономических параметров, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 16.09.2020 (протокол  № 35, часть 1),  и обеспечивающего достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020  № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Наименование цели (показателя) утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 2442

Наименование цели (показателя) утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 2442