Приложение № 34

Информация железнодорожных администраций о реализации 
в 2023 году положений Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ 12.11.2021

Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года (далее – Концепция) разработана Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (далее – Совет) в соответствии с Приоритетными направлениями сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, а также Планом мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года и утверждена решением Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года.

Во исполнение решения, принятого на семьдесят третьем заседании Совета (пп. 9 пункта 1 протокола), железнодорожными администрациями предоставлена информация о выполнении мероприятий, отражающих основные положения Концепции.

Информация о работах, выполненных
в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в течение 2023 года 
по реализации Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года

В последние годы железные дороги Азербайджана, одна из основных сфер транспортного сектора Азербайджана, вступили в новый этап развития. Поэтапно реализуются масштабные инвестиционные проекты по оздоровлению инфраструктуры, оптимизируется система управления, успешно внедряются операционная эффективность, цифровизация и т.д.

Инвестиции осуществляются в обновлении инфраструктуру по направлению проходящих через страну международных транспортных коридоров «Север - Юг» и «Восток - Запад».

Работа в этом направлении ведется последовательно и непрерывно. По коридору «Север - Юг» на участке Баладжары-Ялама ведутся работы по реконструкции дорожной инфраструктуры, сигнализации и электроснабжения. В то же время быстрыми темпами продолжается строительство инфраструктуры на участке Горадиз-Агбанд в котором будет соединено железнодорожная линия с Нахичеванском Автономном Республикой и Барда- Агдам. В 2023 году в рамках работ по ремонту и восстановлению существующей дорожной инфраструктуры заменено 16 км рельсов. Капитально отремонтировано 22 км железных дорог на станциях Кишлы и Баладжары.

Также начато проект реконструкции сортировочного парка станции Баладжары. Этот сортировочный парк является одним из важнейших стратегических объектов железных дорог Азербайджана и единственным крупным сортировочным парком. Азербайджанским железным дорогам принадлежит 4234 км дорожной инфраструктуры, из которых 2667 км, электрифицировано. В настоящее время ведутся работы по электрификации железных дорог, в нашей стратегии планировано перевод железнодорожных тяги от постоянного на переменный ток.

По пассажирском перевозке в 2023 году перевезено 7,2 млн пассажиров, что на 39% больше, чем за соответствующий период 2022 года (5,1 млн. человек). Пассажирооборот в 2023 году составил 325,9 млн. пасс-км, что на 68,1% больше, чем за соответствующий период 2022 года (193,9 млн. пасс-км).

В 2023 году международные пассажирские перевозки не осуществлялись, из-за неоткрытия сухопутных границ после пандемии. В 2023 году по контракту с компанией «Stadler Rail Group» для осуществления пассажирских перевозок заказано 10 поездов типа «Флирт». Приняты меры по адаптации услуг к современным стандартам с целью повышения удовлетворенности клиентов при внутригосударственном пассажирским сообщении.

На пассажирском секторе в 2023 году капитально отремонтировано 27 различных типов пассажирских вагонов, в деповской отремонтировано - 74 пассажирских вагонов, периодического ремонта прошли 104 электропоезда Stadler, пассажирские локомотивы Alstom AZ4A - 78 различных типов.

Отремонтировано 952 (758 приватные вагоны) грузовых вагонов различных типов и деповской отремонтировано 975 (487 приватные вагоны). Продлен срок службы 300 (167 приватные вагоны) вагонов находящихся на капитальном ремонте. Введены в полную эксплуатацию недавно построенные Баладжарское и Гянджинское локомотиво-ремонтные депо.

В сфере грузоперевозок налажена работа в рамках ежедневного сотрудничества с Азербайджанским Каспийским морским пароходством и Бакинским портом, особенно по планированию. Для ускорения транзитных грузовых операций в порту Алят организована Совместная служба управления операциями (СУО). После создания СУО через «Средний коридор» грузы доставляются в Европу за более короткий срок — 16-18 дней (в 2022 году этот срок составлял 30 дней, а в 2021 году — 50 дней). Маршрутные поезда по Среднему коридору проходит в среднем за 8 дней, а до черноморских портов Грузии - в среднем за 11 дней.

25 мая 2023 года подписано «Меморандум о взаимопонимании между железнодорожными операторами Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции и Украины по организации пилотного проекта по применению электронной накладной ЦИМ/СМГС на маршрутах ТРАСЕКА».

Азербайджанские железные дороги добилась значительного результата по контейнерным перевозкам - 2023 году перевезено 106 тыс. TEU контейнеров с учетом импортных, экспортных и транзитных перевозок. Это на 28% больше, чем в 2022 году.

Белорусская железная дорога о реализации в 2023 году
 Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта 
на «пространстве 1520» до 2030 года

Направления развития Белорусской железной дороги определены подпрограммой № 1 «Железнодорожный транспорт», являющейся частью Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2021 № 165, которой предусмотрены ключевые задачи по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, обновлению подвижного состава, электрификации железнодорожных участков и модернизации систем электроснабжения, внедрению информационных технологий.

Реализованы крупные инфраструктурные проекты, в том числе по электрификации железнодорожных участков Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи, в результате чего доля электрифицированных железнодорожных путей от всей протяженности железнодорожных путей Белорусской железной дороги составила 25%, выполнена реконструкция тяговой подстанции Минск-Северный, что позволило повысить надежность электроснабжения транспортной инфраструктуры Минского железнодорожного узла и безопасность движения поездов.

В настоящее время продолжается модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки, внедряются современные микропроцессорные системы и устройства, средства диагностики.

Для совершенствования условий логистической деятельности, повышения эффективности использования инфраструктуры, необходимой для оказания логистических услуг и транзитного потенциала Республики Беларусь на Белорусской железной дороге создан и развивается один их крупных транспортно-логистических терминалов Колядичи (вблизи Минска), находящийся на пересечении 2-х Международных транспортных коридоров. Данный терминал позволяет использовать возможности, как железнодорожного транспорта, так и мультимодальных перевозок и обеспечить возможность оказания полного спектра услуг по принципу «от двери до двери».

Кроме этого, ведется работа по созданию в Минском железнодорожном узле еще одного современного мультимодального логистического терминала на базе городской товарной станции Степянка.

2022 и 2023 годы стали временем кардинальных изменений в международной железнодорожной логистике. Сократился транзит из-за прекращения перевозок «санкционных» российских экспортных грузов по Белорусской железной дороге в страны Балтии и Западной Европы и их переориентации па восточное направление.

Изменения затронули всех участников перевозочного процесса как производителей и получателей, так и перевозчиков.

В этих условиях в области транспортной и логистической деятельности возникает необходимость оперативного решения задач по обеспечению устойчивого функционирования транспорта и его инфраструктуры, постоянного мониторинга ситуации и изменения маршрутов доставки товаров, включая использование мульти- и интермодальных схем транспортировки, внедрения передовых логистических технологий.

Консолидация общих усилий органов государственного управления, грузовладельцев, транспортных и логистических организаций даёт свои положительные результаты. Проработаны транспортно-логистические схемы доставки экспортной продукции, в том числе ускоренными контейнерными поездами, по следующим маршрутам с участием транспортной инфраструктуры Российской Федерации:

через порты Северо-Западного региона России, порты Черного и Азовского морей, Дальневосточного бассейна;

по «сухопутным» маршрутам в направлении стран Центральной Азии, Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона;

с использованием международного транспортного коридора «Север - Юг» в направлении портов Ирана, в том числе через российские порты Каспийского моря (Оля, Астрахань, Махачкала).

Обеспечен рост экспортных перевозок в сообщении с Азербайджаном, Таджикистаном, Грузией, Узбекистаном, Российской Федерацией, Казахстаном, Кыргызстаном.

Идет активная контейнеризация грузового бизнеса, применяются современные технологии погрузки, прорабатываются различные варианты оказания комплекса услуг с применением мультимодальных вариантов.

Важную роль в перевозочной деятельности имеет внедрение современных информационных систем и программных продуктов.

В складывающихся экономических условиях реализуется задача совершенствования грузовых перевозок путем внедрения инновационных подходов, основанных на электронных документах, средствах ЭЦП и криптографической защиты.

Основным средством реализации безбумажных технологий на Белорусской железной дороге является специализированная информационная система «Электронная перевозка» (далее - АС ЭП), посредством которой обеспечена возможность полного документального сопровождения грузовых перевозок (внутриреспубликанское, международное сообщение) начиная от заявки на перевозку грузов до раскредитования и оформления выдачи груза (перевозочные и технологические документы).

С целью развития применения безбумажных технологий при железнодорожных перевозках Белорусской железной дорогой совместно с перевозчиками сопредельных железнодорожных администраций проводятся следующие мероприятия:

между Белорусской железной дорогой, ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ» ведутся переговоры в части запуска пилотного проекта по обмену электронными документами при транзите товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по маршрутам перевозки Достык – Брест-Северный, Алтынколь – Брест-Северный. На сегодняшний день проводятся тестовые работы в части обмена между перевозчиками электронной копии железнодорожной накладной СМГС, созданной АО «НК «КТЖ»;

во взаимодействии с ОАО «РЖД» и польским перевозчиком Eurasian Railway Carrier Sp. z о.о. продолжаются работы по организации пилотного проекта по обмену электронными перевозочными документами при перевозках грузов в контейнерах по маршруту Брест - Забайкальск с приложением электронных товаросопроводительных документов и транзитной декларации.

Работы по развитию и использованию безбумажных технологий в сфере грузовых железнодорожных перевозок на Белорусской железной дороге, направленные на повышение качества обслуживания клиентуры, включая создание благоприятных условий для расширения круга пользователей услуг железнодорожного транспорта, являются приоритетными.

В порядке совершенствования системы управления технологическими процессами организации перевозок грузов и пассажиров на Белорусской железной дороге ведутся работы по:

дальнейшему оснащению участков Белорусской железной дороги системами диспетчерской централизации, концентрации диспетчерского управления движением поездов из центра управления перевозками, поэтапному внедрению автоматизированного управления движением поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией;

созданию автоматизированной системы формирования прогнозного графика движения поездов с функциями автодиспетчера и автоведения (далее-АС ПГДП):

сокращению используемых производственных активов, централизации управленческих процессов за счет концентрации производственной деятельности на меньшем числе вагонных участков и в последующем формировании отраслевого структурного подразделения Белорусской железной дороги, оказывающего услуги по перевозке пассажиров.

В рамках развития пассажирского комплекса на Белорусской железной дороге предусматривается обеспечение комфортности пребывания на вокзальных комплексах с учетом последовательного развития дополнительных услуг и сервисов, увеличения коммерческого потенциала вокзальных комплексов, перераспределения полезных площадей, организации эффективного зонирования площадей и распределения пассажиропотоков.

В настоящее время планируются работы по формированию оптимальной структуры парка пассажирского подвижного состава при его обновлении и увеличение доли поездов, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом по следующим направлениям:

обеспечение потребности в подвижном составе за счет обновления подвижного состава вагонов локомотивной тяги для международного сообщения, продления сроков эксплуатации в межрегиональном сообщении и приобретения моторвагонного подвижного состава для организации пассажирских перевозок;

замена дневных поездов межрегионального и регионального сообщения на современный моторвагонный подвижной состав с улучшенными техническими характеристиками и расширенным набором функций (возможностей), предоставляемых пассажиру при проезде.

АО «Национальная компания «Казахстан теми жолы» 
о реализации в 2022-2023 годах Концепции стратегического развития 
железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года

По итогам 2023 года АО «НК «КТЖ» проведена следующая работа в рамках реализации основных мер, предусмотренных Концепцией 1520:

- Управление поездами в автоматическом режиме, в том числе интервальное регулирование движения поездов.

В целях повышения эффективности управления перевозочным процессом АО «НК «КТЖ» внедрило Региональные центры управления движением поездов. Проект по единой диспетчерской координации перевозок нескольких отделений региона значительно усовершенствовал организацию перевозочного процесса.

Создание РЦУП позволило повысить эффективность управления и качество эксплуатационной работы, снять вопрос регулирования локомотивного парка, приема и сдачи поездов по внутренним стыкам отделений. Более того, полная  картина поездного положения по всему региону дает возможность оперативно принимать комплексные решения по возникающим проблемам.

Управление осуществляется благодаря микропроцессорной диспетчерской централизации, оперативно-технологической связью и радиосвязью, установленной в центре и в линейных пунктах по всему региону.

Инновационный проект «Центр управления движением поездов» был инициирован в 2018 году. Первоначально проект был запущен в рамках полигона в пилотном режиме. В 2020 году - РЦУП-1 по западному региону с центром в г.Актобе, в конце 2021 года – РЦУП-2 по юго-восточному региону с центром в г.Алматы, в конце 2022 года – РЦУП-3 по северному региону с центром в г.Астане.

- Совершенствование пассажирских перевозок в международном сообщении за счет расширения сферы услуг и качества обслуживания пассажиров как в пути следования, так и на вокзалах прибытия/отправления, увеличения скорости движения международных пассажирских поездов, с широким применением цифровизации и интернет-ресурсов, дополнительных услуг, обновления парка подвижного состава, развития сети скоростного, а в дальнейшем и высокоскоростного сообщения.

В РК в рамках сокращения времени хода пассажирских поездов и повышения уровня сервиса осуществлено развитие сети скоростных пассажирских сообщений с использованием пассажирских вагонов, произведенных по технологии «PatentesTalgo» на заводе в г.Астане с учетом новейших технологий (оснащение современным оборудованием, вагонами-электростанциями и т.д.) с конструкционной скоростью до 200 км/ч.

Данные мероприятия позволили уменьшить негативное влияние на транспортную инфраструктуру и окружающую среду. Кроме того, запуск скоростных поездов по всей территории РК позволил значительно сократить время в пути следования пассажиров.

Обновление парка пассажирскими вагонами Тальго осуществлялось с 2010 года. В настоящее время проводится работа по приобретению вагонов, производимых по технологии Stadler и по технологии ОАО «ТВЗ»,

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в пассажирских поездах ежегодно проводятся обучающие мероприятия работников поездных бригад (начальники поездов, инструкторов и проводников пассажирских вагонов) по темам «Клиентоориентированность», «Эффективные коммуникации, Кодекс этики, поведения и эстетики», «Стандарты обслуживания клиентов, «Управление эмоциями», «Стрессоустойчивость», «Управление конфликтами» и др.

В рамках совершенствования автоматизированных продаж электронных билетов используется фискализированная компьютерная система «Mobius». Система реализует дополнительно такие функции как электронная очередь (возможность встать в лист ожидания в период отсутствия мест), оформление онлайн льготных билетов для лиц с ограниченными возможностями, услуга SMS оповещений пассажиров, покупка билетов по сквозным маршрутам и т.д.

- Комплексный подход железнодорожных структур и государственных контрольных органов в установлении единых принципов организации работы международных железнодорожных пунктов пропуска поездов в пассажирском сообщении, разработке нормативной базы, развитии маркетинговой политики и т.д.

В феврале 2023 года в г. Москве состоялась рабочая встреча представителей АО «Федеральная пассажирская компания» и АО «Пассажирские перевозки», в рамках которой обсуждены вопросы по организации железнодорожных пассажирских перевозок и увеличению размеров движения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан с учетом инфраструктурных ограничений и обеспечению экономической эффективности комплексного подхода к сотрудничеству для обеих сторон.

Кроме того, в связи с возобновлением курсирования пассажирских поездов международного сообщения, проведена работа по обеспечению пассажирских поездов мобильными терминалами проводника (далее - МТП) для считывания ведомостей пассажиров и проверки легитимности проездных документов.

Учитывая, что в пути следования пассажирских поездов по территории Российской Федерации могут возникнуть сбои в работе МТП или интернет-связи на данных МТП, АО «НК «ҚТЖ» проработан вопрос с АО «Федеральная пассажирская компания» об оказании содействия в предоставлении начальникам пассажирских поездов в пункте оборота и на крупных станциях по территории Российской Федерации бумажных копий ведомостей пассажиров.

В целях обеспечения исполнения требований порядка пересечения государственных границ при следовании пассажирских поездов, на постоянной основе проводятся инструктажи с работниками поездных бригад, проводниками пассажирских вагонов максимально обеспечиваются соответствующие требования при следовании поезда в пограничном районе и по перегону между пограничными станциями.

При этом весь порядок прохождения пограничного контроля регулируют специальные пограничные службы стран-участников перевозочного процесса, которые в целях обеспечения защиты государственных границ проводят необходимые мероприятия, в том числе оперативные.

Кроме того, в целях сокращения времени, затрачиваемого на контрольные мероприятия при пересечении границы пассажирским поездом предложена заблаговременная выдача бланков миграционных карт в целях заполнения пассажирами международных поездов до прибытия на контрольно-пропускной пункт.

- Повышение эффективности взаимодействия железных дорог в области перевозок пассажиров и грузов, повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов, создание современных инфраструктурных объектов, техники и технологий, повышение безопасности движения поездов, обеспечение экологических требований, на основе дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей установление единых требований, норм и правил.

По итогам 2022 года в целях реализации Концепции 1520 разработан и утвержден совместный План мероприятий по реализации основных направлений стратегического сотрудничества между ОАО «Российские железные дороги» и АО «НК «Қазақстан темір жолы» на 2023-2024 годы.

Вопросы развития и совершенствования перевозочного процесса и инфраструктуры обсуждены на XIII заседании Совместной рабочей группы ОАО «РЖД» и АО «НК «ҚТЖ» по стратегическому сотрудничеству 
22-24 ноября 2023 г. в г. Шымкент.

- Увеличение количества цифровых сервисов; сквозная цифровизация процессов; развитие информационных транспортных технологий.

В целях обеспечения системного подхода при определении приоритетов создания и модернизации информационных систем разработана и утверждена решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 16.03.2022года Стратегия развития информационных технологий АО «НК «КТЖ» на 2022-2026 годы, направленная на создание целостной и эффективной ИТ архитектуры, проведение полноценной модернизации информационных систем 
АО «НК «КТЖ».

- Создание разветвленной сети объектов терминально-логистической инфраструктуры, соединенной регулярными контейнерными поездами, курсирующими по графиковому принципу. Совершенствование таможенных процедур и упрощение таможенного контроля при следовании по МТК транзитных поездов.

- Улучшение технических и технологических параметров МТК.

- Создание сети межрегиональных контейнерных поездов по расписанию с высоким уровнем надежности.

АО «НК «ҚТЖ» на постоянной основе проводит активную работу по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию РК, в т.ч. по повышению эффективности работы межгосударственных стыковых пунктов, расширению железнодорожной инфраструктуры, установлению конкурентоспособных тарифов на перевозки грузов, привлечению перевозок грузов в контейнерах и др.

С учетом темпов роста перевозок между Россией и Казахстаном и в целях увеличения транзитных перевозок, АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД»
в 2023 году проведен технический аудит (выполнено 12 мероприятий, внедрена технология «круглого стола» на станциях Карталы, Илецк-1, выделен штат и реализованы другие мероприятия по сокращению времени обработки поездов) и подписан План мероприятий по повышению эффективности МГСП. Для продолжения работы актуализированы мероприятия по повышению эффективности МГСП на 2024 год и утверждены 16 мероприятий.

Проводится работа по привлечению перевозок грузов в контейнерах в направлении Китай – Россия – Китай. За 2023 год перевозки по данному направлению увеличились на 65% к 2022 году.

В г.Сиань (КНР) 28 февраля 2024 года состоялось открытие важного логистического грузового терминала, который станет основным хабом для отправки контейнерных поездов в Казахстан, Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран.

На сегодняшний день терминал обработал 31 контейнерный поезд. 
В частности, в сотрудничестве с компаниями КНР начаты регулярные отправки контейнерных поездов.

Также, с начала текущего года между Казахстаном, Россией и Китаем реализуется международный инвестиционный проект - строительство многофункционального логистического комплекса ООО «CRK Terminal» на железнодорожной станции Селятино (РФ).

Справочно: 29 февраля 2024 года подписан трехсторонний Меморандум о создании совместного предприятия (на паритетных условиях) для реализации проекта по строительству транспортно-логистического центра CRK Terminal.

Реализация данного проекта позволит сформировать замкнутый логистический цикл (HUB-TO-HUB) на маршруте КНР-РК-РФ путем консолидации грузовой базы в г.Сиане (КНР) и Селятино (РФ) и организации транзитных перевозок через Казахстан, включая мультимодальный сервис.

В целях повышения грузопотока по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» (ВМ МТК «Север-Юг») железнодорожными администрациями России, Казахстана Туркменистана и Ирана на постоянной основе ведется работа по созданию благоприятных тарифных условий, сокращению оборота вагонов и устранению «узких мест» на отдельных участках инфраструктуры и др.

В 2023 году по данному направлению было перевезено более 2 млн.тонн грузов, рост составил 4%.

По территории Республики Казахстан установлены благоприятные тарифные условия на перевозку грузов по маршруту «Север-Юг».

В настоящее время ведется работа по созданию Совместного предприятия МТК «Север-Юг».

В целях развития направления Восток-Запад необходимо отметить транзитно-транспортный потенциал Транскаспийского Международного Транспортного маршрута (ТМТМ).

По итогам 2023 года на ТМТМ наблюдается положительная динамика перевозок, объем которых вырос на 86% и составил 2,8 млн.тонн.

Для развития ТМТМ АО «НК «ҚТЖ» на регулярной основе принимаются меры по стимулированию ТМТМ и повышению сервиса логистических услуг как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

С декабря 2022 года запущен регулярный шаттл-сервис перевозок контейнеров на ТМТМ, что снизило сроки прохождения контейнеров по маршруту Алтынколь - Поти/Батуми с 35 до 12 суток. В августе 2023 года запущено фидерное сообщение из порта Батуми для транспортировки контейнеров в направлении Турции и Европы.

Справочно: создание регулярного шаттл-сервиса по маршруту Алтынколь – порты Грузии и утверждение единой тарифной политики направлены на удовлетворение потребностей грузоотправителей и экспедиторов в части сервиса в рамках ТМТМ.

В ноябре 2023 года создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd. между АО «НК «ҚТЖ», ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога» на маршруте ТМТМ с офисом 
в г.Астане (зарегистрирована на базе МФЦА), которое предполагает:

- предоставление услуг по принципу «одного окна»;

- гарантированные сроки и стоимость доставки;

- проведение согласованной политики по развитию мультимодального сервиса в целях увеличения грузопотока по направлению Китай – Европа/Турция – Китай.

- Проведение  работы по совершенствованию Тарифной политики, направленной на привлечение дополнительных объемов перевозок на железнодорожный транспорт. Установление конкурентоспособных ставок на перевозки грузов.

АО «НК «ҚТЖ» проводит планомерную работу с железнодорожными администрациями сопредельных государств как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних международных альянсов, по установлению конкурентоспособных тарифных ставок для привлечения дополнительных грузопотоков транзитом через территорию РК.

В целях привлечения контейнерного грузопотока транзитом через территорию РК в рамках проекта ОТЛК с участием железнодорожных администраций Казахстана, России, Беларуси на постоянной основе проводится работа по сохранению благоприятных тарифных условий на перевозки груженых и порожних крупнотоннажных контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай.

В рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута проводится работа с железнодорожными и морскими администрациями по формированию конкурентоспособных комплексных ставок на перевозки грузов, в том числе в контейнерах.

Также проводится работа по увеличению перевозок грузов через порт Актау в направлении Ирана и обратно, в том числе путем предоставления конкурентоспособных тарифных ставок.

На маршруте «Север – Юг» действуют специальные тарифные ставки на контейнерные перевозки из России и Беларуси через территорию Казахстана, а также установлены благоприятные тарифные условия на перевозки практически всех грузов в вагонах.

- Применение таких механизмов для реализации проектов как: концессия; создание целевого международного фонда; участие владельца инфраструктуры в акционерном капитале или выдаче акционерного займа; эмиссия долговых обязательств в форме долгосрочных облигаций под гарантию размещения; привлечение инвестиций в виде капитального гранта из бюджетной системы или взноса в уставный капитал владельца инфраструктуры; включения в тариф инвестиционной составляющей.

В РК рассматриваются возможные варианты расширения применяемых механизмов для реализации крупных инфраструктурных проектов.

В частности, в конце 2022 года АО «НК «КТЖ» приступило к реализации проекта по строительству вторых путей на ж/д участке «Достык – Мойынты» в рамках развития транзитного коридора в направлении Китай – ЕС. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз (с 12 до 60 млн. тонн в год) и осуществляется за счет средств из Национального фонда РК в виде облигационного займа.

- Внедрение в перевозочный процесс мобильных приложений, роботизации, управленческих решений, блокчейна, спутниковых технологий для мониторинга и контроля выполнения технологических операций.

- Внедрение инновационного подвижного состава, погрузо- разгрузочных и других технических средств, внедрениеинтеллектуальных технологий автоматизированного управления работой станционного комплекса, развитие систем контроля технологической дисциплины для исключения «человеческого фактора» и другие технологии.

АО «НК «ҚТЖ» на протяжении значительного периода реализует долгосрочный стратегический проект Автоматизированная система управления «Энергодиспетчерская тяги» (АСУ ЭДТ), оборудуя секции своих локомотивов.

Проект АСУ ЭДТ направлен на то, чтобы комплексно, автоматизированно и информационно поддерживать бизнес-процессы по учету, контролю и анализу потребления топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время развитие информационных технологий позволяет сделать процесс контроля и учета топливно-энергетических ресурсов одновременно непрерывным и практически свободным от человеческого фактора, автоматизируя многие технологические процессы учета как топливно-энергетических ресурсов, так и времени работы локомотивных бригад.

АСУ ЭДТ осуществляет приём и обработку данных с датчиков, установленных на локомотиве, а также обеспечивает надёжное хранение полученных и обработанных данных.

На персональных компьютерах работников локомотивного депо установлена клиентская часть АСУ ЭДТ, предоставляющая доступ к данным и функционалу АСУ ЭДТ.

На электровозах установлены электронные счетчики учета электроэнергии, трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, на тепловозах установлены датчики уровня и датчики плотности, установленные в топливных баках тепловозов. Измерительные приборы входят в реестр средств измерения Республики Казахстан и проходят периодические поверки.

Центральный сервер АСУ ЭДТ обеспечивает сбор, архивирование и обработку данных, выполняет функции контроля локомотивов, расхода ТЭР, местонахождения локомотива, формирует отчеты. Обеспечивает автоматизированную функцию ведения Электронного маршрута машиниста (далее – ЭММ) формата ТУ-3 ВЦЕ и ТУ-3а ВЦЕ. При этом данные для ведения ЭММ формируются в автоматизированном режиме с бортовых датчиков локомотива, и вводятся с разных уровней, в том числе обменом данных с внешними автоматизированными системами.

В рамках национальной системы грузовых перевозок в АО «НК «ҚТЖ» ведется комплексная автоматизация и информационная поддержка бизнес-процессов договорной и коммерческой работы.

Платформа АСУ ДКР позволяет на безбумажной технологии оформления перевозочных документов обеспечивать полноценный информационный обмен между АО «НК «ҚТЖ» и соседними железнодорожными администрациями такими как ОАО «РЖД», ГК «КЖД», АО «УТЙ», а также вести интеграции с информационными системами Министерств Финансов и Сельского хозяйства Республики Казахстан.

Процент оформления внутриреспубликанских перевозок в электронном виде составляет 99,5% (на бумажных носителях - менее 0,5%).

Необходимо отметить, что система АСУ ДКР в настоящее время взаимодействует с различными 21 информационными системами.

- Совершенствование нормативной базы на объекты инфраструктуры и технические средства для внедрения новых материалов и конструкций, снижение энергозатрат и вредного воздействия на окружающую среду.

- Создание единых подходов к организации работ в сфере природопользования, а также по предотвращению ЧС природного и техногенного характера.

Внедрение «зеленых» и ресурсосберегающих технологий в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках является стратегическим направлением в области улучшения производственной и экологической безопасности на ж/д РК.

Для внесения вклада в усилия по снижению выбросов парниковых газов, В 2022 году Правлением Компании принята Концепция низкоуглеродного развития АО «НК «ҚТЖ» до 2060 года.

Концепция Компании нацелена на уменьшение углеродной нагрузки через реализацию мер по улучшению энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии, электрификации железных дорог и внедрение локомотивов на более экологически чистом виде топлива.

На основе этой Концепции в 2023 году утвержден План мероприятий по низкоуглеродному развитию АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций на период 2023-2027 годы. План содержит детальное описание предпринимаемых мер, направленных на снижение углеродных выбросов и достижение устойчивого развития в соответствии с климатическими целями страны.

В 2023 году в результате исполнения Плана мероприятий по низкоуглеродному развитию Компании и дочерних организаций в период 
2023-2027 гг., который также включает мероприятия энергосбережения и повышения энергоэффективности, таких как замена ламп освещения, установка низкоэмиссионной пленки на окна, установка теплоотражающих экранов и модернизация систем отопления был сэкономлен расход топливно-энергетических ресурсов в размере 150 тыс. ГДж.

В результате этих мероприятий сокращение выбросов CO2-экв составило 
19 786,42 тонн (2,9%), включая:

- сокращение выбросов парниковых газов от прямых выбросов - 
7 908,44 тонн CO2-экв,

- сокращение выбросов парниковых газов от косвенных выбросов - 
11 877,98 тонн CO2-экв.

ОАО «РЖД» о реализации в 2023 году
 Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта 
на «пространстве 1520» до 2030 года

| Мероприятие, срок реализации | Информация о ходе выполнения |
| --- | --- |
| Общие вопросы реализации Концепции |  |
| 1. Рассмотрение хода реализации Концепции на заседаниях Комиссии по вопросам стратегического развития железнодорожного транспорта Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 2022-2030 гг. ежегодно | Ход реализации Концепции в Российской Федерации рассмотрен на 17 заседании Комиссии 10 сентября 2024 г. |
| 2. Мониторинг реализации Плана мероприятий, направленных на сокращение отставания холдинга «РЖД» от зарубежных компаний-аналогов, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 августа 2021 г. № 1893/р 2022-2024 гг. ежегодно | Мероприятия Плана направлены на сохранение конкурентных преимуществ, повышение эффективности деятельности и опережающее технологическое развитие ОАО «РЖД», в том числе в области транспортной логистики и управления перевозками, цифровизации и внедрения высокотехнологичных решений, развития инновационного подвижного состава и инфраструктуры, а также повышения энергетической эффективности, экологичности и безопасности перевозочного процесса. В 2022 году План переименован в План опережающего технологического развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года. В 2023 году на основании результатов проведенного технологического сопоставления проведена ежегодная актуализация Плана. Мониторинг реализации Плана показал, что за счет своевременного усиления акцентов на внедрении передовых технологий холдинг «РЖД» в период 2021-2023 гг. смог обеспечить опережающее развитие по ряду технологических направлений, например: сократился технологический разрыв между холдингом «РЖД» и мировыми лидерами в области автоматизации пассажирских перевозок – China Railway (Китай), Japan Railway (Япония) и Deutsche Bahn (Германия); достигнут паритет с Deutsche Bahn (Германия) в области развития единых систем управления процессами пассажирских и грузовых перевозок; достигнут паритет с SNCF (Франция) в области развития систем для взаимодействия и управления взаимоотношениями с клиентами с применением интернета вещей и искусственного интеллекта. За счет реализации мероприятий Плана в 2024 году планируется обеспечить сокращение технологического разрыва с мировыми компаниями-лидерами в области развития «безлюдных» технологий, 3D-печати и аддитивных технологий, а также альтернативной энергетики. |
| 3. Подготовка позиции к совещаниям уполномоченных представителей железнодорожных администраций по рассмотрению предложений по совершенствованию Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств, утвержденных протоколом совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств – участников Содружества от 24 мая 1996 г. 2022-2030 гг. ежегодно | Совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций по рассмотрению предложений по совершенствованию Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств состоялось 7-9 февраля 2024 г. (протокол б/н от 09.02.2024). В соответствии с утвержденным графиком совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций, с 28 по 30 августа 2024 г. проведено совещание по рассмотрению вопроса выполнения работ по Плану НИОКР Модификация программного комплекса задачи межгосударственного уровня «Автоматизированная система пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка, переданных в аренду и курсирующих в межгосударственном сообщении» (АСУ АРВАГ). |
| Совершенствование системы управления перевозочным процессом и взаимодействие с другими видами транспорта |  |
| 4. Осуществление мероприятий по привлечению операторов морских терминалов к использованию Дорожной информационно-логистической системы в рамках двустороннего обмена информацией 2022-2030 гг. ежегодно | ОАО «РЖД» на постоянной основе проводится работа по привлечению операторов морских терминалов к информационному взаимодействию в рамках технологии «дорога-порт» и «порт-дорога» в части формирования автоматизированного плана подвода поездов. На первом этапе реализации технологии организовано взаимодействие АСУ ОАО «РЖД» (Дорожной информационно-логистической системы в составе Автоматизированной системы управления местной работой (далее – АСУ МР – подсистема ДИЛС)) с АСУ операторов морских терминалов (режим АСУ-АСУ). В рамках данного этапа проведена работа с крупнейшими терминалами, имеющими собственные автоматизированные системы управления. Вторым этапом в части обеспечения информационного взаимодействия является реализация технологии «дорога-порт» и «порт-дорога» в условиях отсутствия собственных автоматизированных систем управления на стороне терминала. В рамках разработанного и утвержденного порядка взаимодействия ОАО «РЖД» и операторов морских терминалов, не имеющих АСУ, при планировании подвода грузов под выгрузку в адрес припортовой станции от 14 июня 2022 г. № 527 выполнена модификация программного обеспечения для реализации возможности заполнения терминалом в АС ЭТРАН требуемых данных с последующей передачей в АСУ МР для планирования подвода грузов в адрес терминалов. В соответствии с Планом мероприятий по переводу корпоративных систем управления производством на отечественное программное обеспечение ведутся работы по созданию подсистемы управления эксплуатационной работой (ЕМД ПП УЭР) с учетом существующего функционала АСУ МР, в том числе технологии дорога-порт, порт-дорога. В ЕМД ПП УЭР в рамках поэтапного перевода функциональности АСУ МР в 2023 году выполнены мероприятия по разработке функционала для организации информационного обмена с автоматизированными системами компаний-партнеров при решении задачи планирования подвода поездов к припортовым станциям. Утвержден план мероприятий по тиражированию технологии порт-дорога, дорога-порт в рамках которого запланирован поэтапный перевод клиентов на взаимодействие с ЕМД ПП УЭР. В рамках 2 этапа разработки и внедрения системы ЕМД ПП УЭР в 4 квартале 2024 г. планируется реализовать пользовательский доступ к интерфейсу Автоматизированной системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (далее – АС ЭТРАН) для терминалов, не имеющих собственной автоматизированной системы управления. |
| 5. Повышение эффективности использования подвижного состава при перевозках в международном железнодорожном сообщении 2022-2026 гг. ежегодно | В целях повышения эффективности использования подвижного состава при перевозках в международном железнодорожном сообщении ежегодно проводятся заседания Комиссии вагонного хозяйства с участием представителей железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии. В 2024 году заседание Комиссии вагонного хозяйства состоялось 5-7 марта 2024 г. в г. Астана (Казахстан). Кроме того, в 2024 году проведено 4 совещания по вопросам совершенствования технологии работы межгосударственных стыковых пунктов передачи вагонов, сокращения отцепок вагонов на МГСП с техническими неисправностями и выстраивания системы взаимодействия с сопредельными государствами при осуществлении международных перевозок: 14 февраля 2024 г. с ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», Белорусской железной дорогой; 9 апреля 2024 г. и 16 мая 2024 г. с ЗАО «Азербайджанские железные дороги»; 29 мая 2024 г. с ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», Белорусской и Азербайджанской железными дорогами. За 7 месяцев 2024 года на всех пограничных переходах России во всех видах сообщения было отцеплено свыше 12,6 тыс. вагонов, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Средний простой каждого вагона составил 8 суток. |
| 6. Увеличение протяженности гарантийных участков безопасного проследования грузовых поездов 2022-2030 гг. ежегодно | Средняя протяженность гарантийных участков увеличена к уровню 2023 года на 9% С 2023 года устанавливаются гарантийные участки от станций погрузки до станций выгрузки груза протяженностью до 6 000 км для всего подвижного состава. Сегодня вагон, погруженный на станциях Кузбасского региона, может следовать до Тихоокеанских портов выгрузки груза без предъявления к техническому обслуживанию на всем маршруте. |
| Нормативно-правовое обеспечение технологических процессов |  |
| 7. Подготовка предложений и участие в разработке и актуализации нормативно-правовой базы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в рамках его рабочих органов 2022-2030 гг. ежегодно | Участие представителей ОАО «РЖД» в совещаниях по совершенствованию нормативно-правовой базы Совета в области железнодорожного транспорта осуществляется в соответствии с графиками проведения совещаний. |
| 8. Ввод в действие новой редакции Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 2022 г. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утверждены приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250 (регистрационный номер 69324), вступили в силу с 1 августа 2022 г. |
| 9. Продолжение работы по перезаключению договоров между перевозчиком и морскими терминалами в соответствии с утвержденной приказом Минтранса России от 26 августа 2020 г. № 327 формой, предусматривающей взаимную финансовую ответственность сторон за исполнение согласованных плановых параметров 2022-2030 гг. ежегодно | Продолжается работа по перезаключению договоров между перевозчиком и морскими терминалами в соответствии с утвержденной приказом Минтранса России от 26 августа 2020 г. № 327 формой, предусматривающей взаимную финансовую ответственность сторон за исполнение согласованных плановых параметров 2022-2030 гг., которыми поэтапно будут полностью замещены договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку вагонов по мере истечения их сроков действия (этот срок составляет 5 лет). По состоянию на 29 июля 2024 г. из общего количества договоров, планируемых к перезаключению операторами морских терминалов уже заключено 79% договоров по форме, предусмотренной приказом Минтранса России от 26 августа 2020 г. № 327. Условия договоров предусматривают ведение сторонами сменно-суточного планирования грузовой работы и выведение ответственности за невыполнение сменно-суточного плана. |
| 10. Актуализация Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте, утвержденных приказом МПС России от 5 апреля 1999 г. № 20Ц, в части закрепления ответственности грузоотправителей за подготовку к перевозке в зимний период насыпного груза, подверженного смерзаемости 2022-2025 гг. ежегодно | Минтрансом России совместно с ОАО «РЖД» продолжается работа по внесению изменений, касающихся перевозок смерзающихся грузов в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. №212. Проект Приказа «Об утверждении Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте» размещен 11 июля 2024 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (дата окончания публичного обсуждения – 31 июля 2024 г.). |
| Развитие пассажирского комплекса |  |
| 11. Подготовка и рассмотрение на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества нормативных решений по внедрению новой модели организации финансового взаимодействия железнодорожных администраций при перевозках пассажиров в международном железнодорожном сообщении, основанной на европейской системе ответственности перевозчика на всем маршруте следования международных пассажирских поездов и ведения расчетов за услуги инфраструктуры 2023-2030 гг. ежегодно | Решением 65-го заседания Совета приостановлена работа по переходу на новую систему расчетов за проследование международных пассажирских поездов (вагонов) до решения железнодорожными администрациями вопроса по установлению НДС по ставке 0% при оказании услуг по проследованию поездов в международном пассажирском сообщении. ОАО «РЖД» направлялись письма в Министерство Финансов РФ о возможности установления нулевой ставки НДС при оказании услуг по проследованию поездов в международном пассажирском сообщении, получен отрицательный ответ. После решения, принятого на 65-м заседании Совета работа в указанном направлении не проводилась. |
| 12. Разработка предложений по вопросам сотрудничества в области пассажирских перевозок в международном сообщении в рамках рабочих органов Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (Комиссии по пассажирскому хозяйству, других комиссий, рабочих и экспертных групп, совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств – участников Содружества) 2022-2030 гг. ежегодно | Вопросы совершенствования взаимодействия государств - участников Содружества в области международных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом рассматриваются на заседаниях Комиссии по пассажирскому хозяйству (КПХ). Заседания КПХ проводятся 2 раза в год. На 32-м заседании КПХ (12-14 марта 2024 г.) рассмотрены следующие вопросы: - вопрос о целесообразности возобновления проведения Международного пассажирского форума. Данное предложение о возобновлении практики проведения форума в очном формате, начиная с 2025 года, единогласно поддержано. Отмечено, что форум сможет стать эффективной площадкой для диалога перевозчиков, обмена опытом, обсуждения новых сервисов, цифровых технологий и выработки конкретных направлений дальнейшего развития пассажирского комплекса железных дорог «пространства 1520», а также предложено осветить вопросы развития туризма (с привлечением к участию туристических компаний), мультимодальных пассажирских перевозок. В ходе 80-го заседания Совета принято положительное решение по данному вопросу. - рассмотрена представленная железнодорожной администрацией Республики Беларусь информация о проблемных вопросах, связанных с организацией приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения и предложения по их реализации. Комиссия обратилась к 80-му Совету рассмотреть вопрос о наделении ее полномочиями по нормативному регулированию пригородного (регионального) приграничного железнодорожного сообщения и внести соответствующие изменения и дополнения в Положение о Комиссии по пассажирскому хозяйству. 80-м заседанием Совета принято положительное решение по данному вопросу. - принято решение о создании в рамках Комиссии Временной рабочей группы по вопросам скоростного и высокоскоростного подвижного состава («ВРГ по вопросам скоростного движения») из представителей заинтересованных железнодорожных администраций, АО «ВНИИЖТ», с участием экспертов Экспертной группы Комиссии по пассажирскому хозяйству. - согласованы КПХ и утверждены решением 80-го заседания Совета по железнодорожному транспорту изменения и дополнения в Правила проезда пассажиров в поездах международного сообщения. согласованы КПХ и утверждены решением 80-го заседания Совета по железнодорожному транспорту изменения и дополнения в: – извещение № 10-2024 об изменении Положения о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении; – извещение 32 ЦВ 9-2024 об изменении Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов) №808-2022 ПКБ ЦВ. - согласованы КПХ и утверждены решением 80-го заседания Совета по железнодорожному транспорту изменения и дополнения в Соглашение между железнодорожными администрациями государств – участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) – ОП СМПС, Приложения 1 и 2 к ОП СМПС. |
| Организация и развитие скоростного и высокоскоростного сообщения |  |
| 13. Актуализация Программы организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 24 мая 2021 г. № 25 IV квартал 2022 г. | Согласован перенос срока актуализации Программы организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации до 2036 года, утвержденной решением правления ОАО «РЖД» от 24.05.2021 № 25, на 2024 год. В 2024 году была продолжена работа по выделению лимитов финансирования. |
| 14. Разработка технологии пропуска и графика движения скоростных контейнерных поездов на «пространстве 1520» по сквозным расписаниям III квартал 2023 г. | (ЦДИ) В соответствии с Комплексным планом мероприятий по реализации проекта развития Холдинга «РЖД» в сегменте скоростных перевозок контейнеров от 30.12.2022 № 3581/р разработан и утвержден распоряжением от 12.04.2023 № ЦДИ-313/р «Порядок технического обслуживания и ремонта скоростных вагонов-платформ на согласованных маршрутах при подготовке их к перевозкам и на стоянках в пути следования» № 972-2022 ПКБ ЦВ. |
| Повышение уровня транспортной логистики |  |
| 15. Участие в реализации проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» на государственном уровне 2022-2030 гг. ежегодно | 1. Действующая редакция паспорта Ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» (утвержден 29 декабря 2022 г. первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусовым) содержит информацию о 33 проектах развития и создания транспортно-логистических центров, из которых холдинг «РЖД» выступает в качестве инвестора по 12 проектам |
| Реализация инновационных транспортных технологий |  |
| 16. Применение альтернативных источников энергии на железнодорожном подвижном составе (природного газа, водородного топлива, аккумуляторных батарей и накопителей энергии, газомоторного топлива). 2022-2030 гг. ежегодно | В рамках работы по применению альтернативных источников энергии на железнодорожном подвижном составе осуществляются следующие мероприятия. - Организация пассажирского железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации на о. Сахалин - Создании маневрового контактно-аккумуляторного электровоза ЭМКА2 |
| 17. Рассмотрение результатов работ по планам научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, (плану НИОКР) 2022-2030 гг. ежегодно | 25-26 января 2024 г. на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам рассмотрены следующие вопросы: 1. Итоги выполнения План научно-технического развития железнодорожных администраций в 2023 году. 2. О ходе реализации Плана НИОКР-2024. |
| Информатизация и цифровизация технологических процессов и систем управления (цифровая трансформация) |  |
| 18. Подготовка предложений, направленных на расширение цифровизации железных дорог, для рассмотрения на заседаниях причастных рабочих органов Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 2022-2030 гг. ежегодно | Совершенствуются механизмы и форматы обмена информацией о движении груженых и порожних вагонов на сети железных дорог государств – участников Содружества, вносятся изменения в Технологию информационного взаимодействия сопредельных железнодорожных администраций в части учета работы тягового подвижного состава (локомотивов и моторвагонного подвижного состава) и локомотивных бригад на инфраструктуре сопредельных государств, а также оперативного контроля за их состоянием и дислокацией. Развивается функциональность WEB-сайта Совета железнодорожного транспорта, WEB-портала Железнодорожных администраций, системы технологической связи (СТС). |
| 19. Реализация цифрового двойника инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» 2022-2030 гг. ежегодно | В рамках создания Цифрового двойника инфраструктурного комплекса завершена работа по разработке программного обеспечения цифрового двойника объектов центральной дирекции инфраструктуры, сформированы цифровые двойники объектов (активов) хозяйства пути и сооружений, проведена работа по цифровому моделированию инфраструктуры Трансэнерго, организовано межсетевое взаимодействие по обмену информацией. Цифровой двойник инфраструктуры ОАО «РЖД» является частью цифровых бизнес-целей стратегии цифровой трансформации и изменит существующие бизнес-процессы: - планирование содержания, техническое обслуживание и ремонта активов инфраструктуры: переход на гибкое и адресное планирование; - обновление (модернизация) технических средств инфраструктуры: выполнение на основе данных об остаточном ресурсе; - организация обучения с применением с VR-технологий: погружение в виртуальную среду без риска получения физической травмы для эксплуатационного персонала; - ведение технической документации: автоматизация формирование и редактирование ее на основе накопленных данных из разных систем. Цифровизация всего жизненного цикла объектов инфраструктуры и их активов позволит создать единое информационное пространство для их диагностирования и мониторинга, что является одним из ключевых направлений стратегии цифровой трансформации и инициатив ОАО «РЖД». |
| 20. Развитие блокчейн технологий в части разработки сервиса контроля жизненного цикла грузовых вагонов на платформе «Распределенный реестр данных» 2023-2025 гг. ежегодно | В системе реализовано хранение информации об операциях с комплектующими грузового вагона и непосредственно с грузовым вагоном на различных этапах жизненного цикла. |
| 21. Рассмотрение на заседаниях профильных рабочих органов Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества вопроса по определению международных стандартов электронных товаросопроводительных документов для реализации целевой модели оформления документов в электронном виде один раз в государстве отправления, в том числе с применением электронной подписи III квартал 2022 г. | Данный пункт связан с пунктом 12.2 Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года, в котором изложено, что в перспективе должна быть поставлена задача о переводе в электронный вид накладных, деклараций, актов и других документов в масштабе «пространства 1520». В настоящее время международный стандарт EDIFACT применяется для электронной железнодорожной накладной СМГС. Технология информационного сопровождения грузовых перевозок, в том числе, безбумажная технология перевозки грузов в международном железнодорожном сообщении, и форматы электронных перевозочных документов, определяются в рамках Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Работа по разработке и внедрению электронных форматов товаросопроводительных документов, требующихся при осуществлении международных перевозок железнодорожным транспортом с целью использования международных стандартов, проводится в рамках комиссий ЕЭК ЕАЭС и ЕЭК ООН (Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям СЕФАКТ ООН). При этом рассматриваются варианты перехода, наряду с использованием Стандарта ООН для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (EDIFACT), на более современные стандарты обмена электронными данными и документами в форматах JSON и XML в структуре Справочной модели данных для мультимодальных перевозок (СМД ММП или MMT-RDM). |
| Развитие международных транспортных коридоров для дополнительного привлечения перевозок международного транзита |  |
| 22. Развитие железнодорожного пункта пропуска железнодорожной станции Забайкальск Забайкальской железной дороги. Реконструкция сортировочной системы колеи 1435 2022-2025 гг. ежегодно | По парку «Г»: проектно-сметная документация разработана и выдана 31 мая 2024 г. заказчику для проведения технико-технологической экспертизы Забайкальской железной дорогой. Планируемый срок завершения основного объема строительно-монтажных работ в парке «Г» ‒ конец 2025 г. По парку «И»: в 2023 году разработан раздел «Основные проектные решения», предусматривающий три варианта взаимного расположения парков «И» и «Г». В качестве оптимального Забайкальской железной дорогой определен вариант № 2, предусматривающий последовательное расположение парков. Ожидаемый срок завершения строительно-монтажных работ в парке «И» (до детальной проработки в проектной документации) ‒ конец 2026 г. |
| 23. Увеличение провозной способности участка Гродеково-Суйфеньхэ, в том числе реконструкция перегрузочного комплекса на ст. Гродеково 2022-2024 гг. ежегодно | Развитие железнодорожной станции Гродеково по инвестиционному проекту «Развитие инфраструктуры железнодорожных пунктов пропуска» осуществляется в рамках следующих объектов инвестиций: - «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково»; - «Техническое перевооружение станции Гродеково парка Гродеково II»; - «Реконструкция станции Гродеково парка Сосновая Падь». Объект «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково»: проектно-сметная документация разработана. Выполняются работы по корректировке проекта планировки и межевания территории. Ведется работа по организации изъятия земельного участка для нужд строительства. Объект «Техническое перевооружение станции Гродеково парка Гродеково II»: строительно-монтажные работы завершены во II квартале 2024 г. Ведется работа по формированию затрат. Проведение приемочной комиссии с передачей основных средств и активов от строительства объекта запланировано до конца III квартала 2024 г. Объект «Реконструкция станции Гродеково парка Сосновая Падь»: разработанная проектно-сметная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Для заключения договора выполнения строительно-монтажных работ проводится конкурсная процедура по определению подрядной организации. Ожидаемый срок завершения строительно-монтажных работ ‒ конец 2025 года. |
| 24. Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Махалино-Камышовая-Госграница с КНР 2022-2024 гг. ежегодно | Минтрансом России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации по внесению изменений в планы мероприятий («дорожные карты») по развитию международного транспортного коридора «Север ‒ Юг» и транспортно-логистических коридоров в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 3928/р, согласно которому завершение строительно-монтажных работ по пункту пропуска Махалино предусматривается в конце 2025 года. |
| 25. Реконструкция перегрузочного комплекса железнодорожной станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги 2022-2024 гг. ежегодно | Развитие железнодорожной станции Наушки по инвестиционному проекту «Развитие инфраструктуры железнодорожных пунктов пропуска» осуществляется в рамках следующих объектов инвестиций: - «Реконструкция перегрузочного комплекса ст. Наушки»; - «Удлинение приёмо-отправочных путей на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги». Объект «Реконструкция перегрузочного комплекса ст. Наушки»: утверждено задание на проектирование. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено 29 марта 2023 г. Разрешение на строительство получено 5 апреля 2023 г. Проектно-сметная документация утверждена 5 мая 2023 г. Работы развернуты в полном объеме. Ожидаемый срок завершения строительно-монтажных работ ‒ конец 2024 года. |
| Тарифная политика на перевозки внешнеторговых грузов |  |
| 26. Согласование Тарифной политики железных дорог государств - участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на очередной год в рамках Тарифного соглашения железнодорожных администраций железных дорог государств - участников СНГ от 17 февраля 1993 г. 2022-2030 гг. ежегодно | В соответствии с Тарифным Соглашением железнодорожных администраций (Железных дорог) государств – участников СНГот 17 февраля 1993 г. и Концепцией установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ от 18 октября 1996 г. в период с 24 по 27 октября 2023 г. в г. Минск (Республика Беларусь) состоялась XXXII Тарифная Конференция железнодорожных администраций стран Содружества Независимых Государств – участниц Тарифного Соглашения, на которой сформирован уровень ставок на перевозки грузов в международном сообщении и согласована Тарифная политика Железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2024 фрахтовый год, по правилам и ставкам которой на российских железных дорогах осуществляется тарификация транзитных перевозок грузов. |
| Улучшение экологической безопасности на железных дорогах |  |
| 27. Разработка предложений по расширению международного сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности в рамках совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств  участников Содружества по вопросам охраны окружающей среды 2022-2030 гг. ежегодно | 28 мая 2024 г. проведено совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств - участников Содружества по рассмотрению вопросов развития сотрудничества в области охраны окружающей среды. На совещании обсуждены следующие вопросы: - о подписании протокола о присоединении к Соглашению о развитии сотрудничества в области охраны окружающей среды ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ГО «Белорусская железная дорога»; - об основных направлениях углеродной нейтральности железнодорожных компаний; - о климатических проектах; - об участии в Чемпионате профессионалов ОАО «РЖД» 2025 года по конкурсному направлению «Охрана окружающей среды» железнодорожных администраций государств - участников Содружества; - о потенциале микроводорослей при организации климатических проектов; - о внесении изменений в Положение о Международном центре по экологической безопасности железнодорожного транспорта. По итогам работы совещания приняты решения о предоставлении железнодорожными администрациями государств - участников Содружества в МЦЭБ и Дирекцию Совета предложений по рассмотренным вопросам, предоставлении актуальных вопросов для обсуждения на очередном совещании. |
| 28. Создание единого портфеля «зеленых» услуг IV квартал 2023 г. | В настоящее время организовано формирование и наполнение Портфеля «зеленых» услуг в сфере грузовых перевозок, в т.ч.: 1. В рамках развития существующего сервиса «Калькулятор стоимости и экологичности грузовых перевозок» в личном кабинете грузоотправителя (далее – ЛК), реализуется «новый» формат Калькулятора, предусматривающий сравнение выбросов углекислого газа от перевозок грузов различными видами транспорта. Разработана Методика сравнения и расчета объема выбросов углекислого газа (СО2) при перевозке грузов железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами транспорта, функциональные требования на доработку ЛК сформированы и направлены разработчикам. 2. Разработка нового сервиса на платформе ЭТРАН АС «Углеродный след», в настоящее время проводится тестирование услуги с крупными клиентами ОАО «РЖД». Услуга предоставляет возможность на персонифицированные расчеты по каждому перевозочному документу с указанием углеродного следа конкретной перевозки, на основании комплексной методики количественного определения объема выбросов парниковых газов ОАО «РЖД» (от 24 марта 2023 г. № 726/р) на основе фактических данных об израсходованных топливно-энергетических ресурсах. Сервис предназначен для подтверждения углеродного следа формируемого при перевозке грузов (в рамках охвата Scope 3) для грузоотправителей, а также для формирования ежегодной ESG отчетности и ESG рейтинга. Среди целей проекта стоит монетизация услуг ОАО «РЖД» по экологической трансформации логистических цепей для удовлетворения спроса предприятий среднего и крупного бизнеса – экспортеров товаров среднего и крупного бизнеса по соответствию установленных стандартов экологичности ESG. Сформирована и размещена на официальном сайте в разделе «Грузовые перевозки»/«Информационные сервисы» информация о стоимости данной услуги, в соответствии с Методическими указаниями по формированию услуги АС «Углеродный след», утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 22 января 2024 г. № 158/р. |