Приложение № 39

ИНФОРМАЦИЯ 
железнодорожных администраций о реализации 
в 2024 году положений Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ 12.11.2021

Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года (далее – Концепция) разработана Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (далее – Совет) в соответствии с Приоритетными направлениями сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, а также Планом мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года и утверждена решением Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года.

Во исполнение решения, принятого на семьдесят третьем заседании Совета (пп. 9 пункта 1 протокола), железнодорожными администрациями предоставлена информация о выполнении мероприятий, отражающих основные положения Концепции.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

В области развития пассажирского комплекса

В 2024 году АЖД реализовало комплекс мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания и развитие пассажирских перевозок. За отчётный период железнодорожным транспортом было перевезено около 8,5 миллиона пассажиров, что значительно превысило показатель предыдущего года, составившего более 7 миллионов человек.

С целью повышения уровня комфорта и безопасности пассажиров на маршрут Баку–Агстафа–Баку были добавлены современные поезда «Stadler Flirt», а также возобновлены пассажирские перевозки по направлению Баку–Балакан–Баку, что способствовало укреплению транспортных связей между регионами и обеспечению удобных условий для поездок.

В течение года активно развивались цифровые сервисы. Мобильное приложение «ADY Mobile» стало одним из основных инструментов взаимодействия с пассажирами. В сентябре 2024 года в приложении была запущена программа лояльности, предоставляющая пользователям более выгодные и гибкие условия при приобретении билетов и организации поездок.

С 1 ноября 2024 года на междугородних маршрутах внедрена система динамического ценообразования, обеспечивающая гибкость тарифной политики. Пассажиры, приобретающие билеты за 25–30 дней до поездки, получили возможность воспользоваться скидкой в размере 15 %, что повысило привлекательность раннего бронирования и позволило более равномерно распределить пассажиропотоки.

Кроме того, с 20 июля 2024 года АЖД обновило правила доступа на платформы и посадки в поезда, что направлено на улучшение качества обслуживания и повышение уровня безопасности. Новые регламенты обеспечили более организованный порядок посадки пассажиров и повысили пропускную способность вокзальных зон.

В области развития транспортной инфраструктуры и совершенствования технической базы железнодорожного транспорта

В 2024 году завершена модернизация грузоперевозочной инфраструктуры на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, увеличившая её пропускную способность с 1 до 5 млн тонн в год.

В 2024 году завершена реконструкция грузового терминала Астара на территории Азербайджана, обеспечено создание быстрого таможенного и пограничного контроля. Между АЖД и Иранскими железными дорогами подписан «План стратегического сотрудничества» по строительству и эксплуатации терминала.

Строительство железнодорожной линии Горадиз–Агбенд, протяженностью 110,4 км по оси и 140,6 км с учетом боковых путей, котороe началось на основании указа Президента Азербайджана от 13 марта 2021 года, по состоянию на январь 2025 года строительные работы завершены на 60%.

Строительство железнодорожной линии Барда–Агдам началось в 2021 году на основании распоряжения Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года. Длина линии составляет 47,1 км по оси и 57,9 км с учетом боковых путей. По состоянию на январь 2025 года строительные работы завершены на 94%.

В области повышения уровня транспортной логистики

В Азербайджанской Республике утверждены меры по развитию транспортной и логистической сфер, приведению транспортной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями, а также обеспечению полного использования транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих через территорию страны. Эти меры закреплены Указом Президента Азербайджанской Республики №1138 от 6 декабря 2016 года «Стратегическая дорожная карта по развитию логистики и торговли в Азербайджанской Республике» и Распоряжением №3378 от 22 июля 2022 года «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы». В этой связи был подготовлен «План действий на 2024–2026 годы по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок», который включает анализ текущей ситуации с учётом глобальных тенденций в транспортной сфере, особенно в транзитных перевозках, а также целевые показатели, цели, приоритетные направления и план мероприятий по дальнейшему увеличению транзитного потенциала Азербайджанской Республики.

С целью полного использования транзитного потенциала Азербайджана приоритетным направлением является модернизация транспортно-логистической инфраструктуры страны. Для повышения конкурентоспособности и эффективности международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, реализуется комплекс мер.

В первую очередь предусматривается обновление железнодорожной и портовой инфраструктуры, увеличение пропускной способности и повышение качества оказываемых услуг. Реконструкция железнодорожной линии Алят–Османлы–Астара, модернизация систем связи и сигнализации на участках Биладжары–Ялама и Баку–Бёюк-Кесик, а также капитальный ремонт и обновление станций Баш Алят и Биладжары обеспечат рост безопасности и грузоперевозочной способности железнодорожной сети.

В Бакинском международном морском торговом порту и порту Ховсан осуществляется совершенствование инфраструктуры пунктов пограничного и таможенного контроля, расширение возможностей по перегрузке контейнеров, а также проводятся работы по углублению дна в терминале Дюбенди, что повысит транзитную привлекательность азербайджанских портов. Кроме того, строительство контейнерного терминала и дополнительных четырёх железнодорожных путей на территории Бакинского порта обеспечит оперативность сортировки и обработки грузопотоков.

В области информатизации и цифровизации технологических процессов и систем управления

Между Global DTC (Digital Trade Corridor) и АЖД было подписано соглашение о двусторонней интеграции платформ и систем. Это сотрудничество позволит АЖД интегрироваться в международную логистическую платформу Global DTC, обеспечивая цифровой обмен данными о грузах и услуги «Track&Trace» в режиме реального времени. Такая интеграция оптимизирует управление перевозками, упростит логистические процессы и усилит взаимодействие с международными клиентами.

Внедрение платформы «ADY Smart». Предоставление грузоотправителям возможности отслеживать весь процесс перевозки в режиме реального времени, от регистрации груза до его транспортировки.

Автоматизация процесса оформления нарядов. Сокращение времени операций с грузами с нескольких часов до 20 минут благодаря цифровой системе нарядов, позволяющей подавать заявки и оформлять накладные в электронном виде без бумажной документации.

Разработка онлайн-тарифного калькулятора. Обеспечение клиентов удобным инструментом для расчета стоимости перевозок, способствующим повышению прозрачности и эффективности процесса ценообразования.

В области развития МТК для дополнительного привлечения перевозок международного транзита

В 2024 году АЖД перевезла более 18,5 млн тонн грузов. Объём транзитных грузов увеличился на 5,7% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году из Китая в Азербайджан было отправлено 358 контейнерных блок-поездов, а общий объём грузов составил более 27 000 контейнеров. В ноябре 2024 года Азербайджан впервые отправил железнодорожный экспортный груз в Китай через Средний коридор, что открывает новые возможности для местного бизнеса. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы транспортных коридоров созданы совместные предприятия: трехстороннее («Middle Corridor Multimodal» LTD) между Азербайджаном, Казахстаном и Грузией и двустороннее между Азербайджаном и Грузией  («BTKI Railways» LLC). В сентябре в Баку началась работа над созданием Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут», охватывающей Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море.

В области тарифной политики на перевозки внешнеторговых грузов

В целях повышения конкурентоспособности и привлекательности транзитных перевозок по территории Азербайджанской Республики предусматривается совершенствование тарифной политики в соответствии с международной практикой. Основное внимание уделяется разработке и внедрению методологии тарифообразования на транзитные грузы, обеспечивающей прозрачность, гибкость и единый подход при определении стоимости транспортных услуг.

Будет сформирована единая и согласованная ценовая политика в отношении транзитных перевозок, что позволит устранить различия в тарифах по отдельным направлениям и повысить предсказуемость условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Применение единой тарифной методологии создаст благоприятные условия для увеличения объемов транзитных грузоперевозок, укрепления позиций Азербайджана в международных транспортных коридорах и повышения эффективности функционирования национальной транспортно-логистической системы.

В области улучшения производственной и экологической безопасности на железных дорогах

В 2024 году ADY выработала около 90 000 киловатт-часов «зеленой» электроэнергии за счет установки солнечных энергетических систем, что позволило сэкономить 8 000 кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа примерно на 20 000 килограммов.

Кроме того, в 2024 году ADY присоединилась к важным экологическим обязательствам на международном уровне: в ноябре 2024 года она подписала документ с Международным союзом железных дорог (МСЖД) об «обязательствах в области климата на железных дорогах» и объявила об электрификации около 63% своей сети.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

В области тарифной политики на перевозки грузов.

Тарифная Политика ЗАО «ЮКЖД» на 2024 фрахтовый год сформирована в соответствии с основными принципами Тарифной Политики стран СНГ, утвержденной на XXXII тарифной конференции, г. Минск 27 октября 2023 г.

С целью обеспечения условий, указанных в п.6 Приложения 2 к Приложению 24 Договора о Евразийском Экономическом Союзе, предельный уровень унифицированных тарифов во всех видах сообщений установлен на уровне базовых ставок МТТ ТП СНГ.

Для привлечения дополнительных объемов на железную дорогу в 2024 году предоставлялся специальный тариф на перевозку руды, перлита, лома и известняка во внутриреспубликанском сообщении, на перевозку нитрата аммония, кварцевого песка и сахара-сырца в импортном сообщении.

В области экологической безопасности и охраны окружающей

среды.

1. В целях улучшения экологической безопасности на железных дорогах ЗАО «ЮКЖД» реализованы следующие мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду в процессе производства:

для повышения энергоэффективности перевозочного процесса проводилась работа по увеличению количества тяжеловесных поездов;

реализованы мероприятия, направленные на рациональное использование ТЭР, такие как графиковые отключения незагруженных подстанций, контроль над рациональным расходом электроэнергии, газа и воды;

организована разработка проекта нормативов по образованию отходов и лимитов на их размещения», в соответствии с требованиями законодательства РА.

2. Сотрудничество в области охраны окружающей среды.

В соответствии с Соглашением о развитии сотрудничества в области охраны окружающей среды, подписанного 05.10.2015г., ЗАО «ЮКЖД» участвовало в работе Межгосударственного центра экологической безопасности, членами которого являются железнодорожные администрации Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Эстонской Республики.

В области цифровизации процесса перевозок грузов.

В рамках цифровизации рассматривался вопрос внедрения электронного документооборота при организации перевозок грузов в международном сообщении. Учитывая, что Республика Армения не имеет общих границ со странами СНГ. Вместе с тем, прорабатывается вопрос организации перевозок с применением цифровых технологий с железнодорожной администрацией Грузии.

Государственное объединение «Белорусская железная дорога»

Направления развития Белорусской железной дороги определены подпрограммой № 1 «Железнодорожный транспорт», являющейся частью Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2021 № 165, которой предусмотрены ключевые задачи по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, обновлению подвижного состава, электрификации железнодорожных участков и модернизации систем электроснабжения, внедрению информационных технологий.

Реализованы крупные инфраструктурные проекты, в том числе по электрификации железнодорожных участков Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи, в результате чего доля электрифицированных железнодорожных путей от всей протяженности железнодорожных путей Белорусской железной дороги составила 25%, выполнена реконструкция тяговой подстанции Минск - Северный, что позволило повысить надежность электроснабжения транспортной инфраструктуры Минского железнодорожного узла и безопасность движения поездов.

В настоящее время продолжается модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки, внедряются современные микропроцессорные системы и устройства, средства диагностики.

Для совершенствования условий логистической деятельности, повышения эффективности использования инфраструктуры, необходимой для оказания логистических услуг и транзитного потенциала Республики Беларусь на Белорусской железной дороге создан и развивается один их крупных транспортно-логистических терминалов Колядичи (вблизи Минска), находящийся на пересечении 2-х Международных транспортных коридоров. Данный терминал позволяет использовать возможности, как железнодорожного транспорта, так и мультимодальных перевозок и обеспечить возможность оказания полного спектра услуг по принципу «от двери до двери».

Кроме этого, ведется работа по созданию в Минском железнодорожном узле еще одного современного мультимодального логистического терминала на базе городской товарной станции Степянка.

Идет активная контейнеризация грузового бизнеса, применяются современные технологии погрузки, прорабатываются различные варианты оказания комплекса услуг с применением мультимодальных вариантов.

С задействованием железнодорожного транспорта обеспечивается участие в проектах, затрагивающих автомобильных перевозчиков и операторов морских линий.

Важную роль в перевозочной деятельности имеет внедрение современных информационных систем и программных продуктов.

В рамках совершенствования грузовых перевозок на постоянной основе провидится работа по внедрения инновационных подходов, основанных на электронных документах, средствах ЭЦП и криптографической защиты.

С целью обеспечения использования электронных перевозочных документов в международном сообщении заключены и исполняются международные соглашения с железнодорожными перевозчиками других стран, регулирующие технологии цифровых безбумажных железнодорожных международных перевозок, трансграничный обмен юридически значимыми электронными документами и подтверждение их ЭЦП.

Белорусской железной дорогой на основе наработанной практики, а также перспектив развития железнодорожной отрасли, ведется актуализация национального транспортного законодательства в части цифровизации грузовых железнодорожных технологий. Обеспечено постоянное участие профильных специалистов в мероприятиях по гармонизации международного транспортного права под эгидой Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества и других международных организаций в сфере железнодорожного транспорта.

Цифровизация грузовых перевозок на Белорусской железной дороге предусматривает применение безбумажных технологий на всем пути следования железнодорожных составов.

На регулярной основе Белорусской железной дорогой осуществляется работа по цифровизации систем управления в части организации перевозки грузов по электронным перевозочным и товаросопроводительным документам на всем пути следования. Возможность оформления электронных юридически значимых перевозочных документов реализована во внутриреспубликанском и международном сообщении. Применение электронной международной транспортной накладной на «пространстве 1520» обеспечено при осуществлении перевозок грузов в Россию, в том числе Калининградскую область, в Литву, Латвию и Казахстан (по согласованным маршрутам).

В рамках обмена электронными товаросопроводительными документами со стороны Белорусской железной дороги реализована возможность их приема и передачи в АС «Электронная перевозка», а также организован обмен такими документами в рамках проекта ИНТЕРТРАН при перевозке грузов в контейнерах из Китая в сообщении Россия - Беларусь по маршруту Владивосток - Колядичи. В целях повышения уровня цифровизации обеспечивается распространение технологии ИНТЕРТРАН на маршрут Санкт-Петербург - Жодино. В июне 2025 года совместно с ОАО «РЖД» по данному маршруту обеспечено проследование нескольких контейнерных поездов полностью в цифровом формате.

В настоящее время посредством АС «Электронная перевозка» в форму электронных юридически значимых документов переведены перевозочные и основные технологические документы: заявки на перевозку грузов, графики подачи вагонов, пересылочные накладные, учетные карточки, накопительные карточки, памятки приемосдатчика, акты общей формы и др. Формирование документов осуществляется с применением системы автоматизации подготовки и оформления документов станционной и коммерческой отчетности (САПОД). Обработка заявок на перевозку грузов обеспечивается с применением 
АП «Месплан».

Белорусская железная дорога является участником проекта «ИНТЕРТРАН», в основе которого лежит идея создания бесшовной среды информационного взаимодействия оператора морской линии, железнодорожных перевозчиков, таможенных органов, грузоотправителей и грузополучателей при осуществлении мультимодальных перевозок грузов через порты Дальнего Востока. В рамках проекта по маршруту порты Китая - порт Владивосток - Колядичи (станция Белорусской железной дороги) реализована передача от оператора морской линии ОАО «РЖД» электронных товаросопроводительных документов (в том числе электронной таможенной декларации) и их последующее использование Белорусской железной дорогой, наряду с электронными перевозочными документами, для завершения перевозки и процедуры таможенного транзита. В тестовом режиме аналогичный вариант взаимодействия отработан по маршруту порты Китая - Большой порт Санкт-Петербурга - Жодино (станция Белорусской железной дороги).

Для расширения области применения электронных перевозочных документов при организации перевозок грузов:

обеспечивается реализация пилотного проекта по обмену электронными документами с обеспечением оформления таможенной транзитной декларации в электронном формате по маршрутам перевозки Достык - Брест-Северный, Алтынколь - Брест-Северный. В рамках проекта в течение 2025 года осуществляются тестовые перевозки, в рамках которых обеспечивается успешное получение сведений накладной СМГС с отметками, необходимыми для выполнения таможенных операций. Обеспечено расширение сферы деятельности проекта на станцию Брест-Центральный;

обеспечивается взаимодействие в рамках пилотного проекта по обмену электронными документами при транзите товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по маршруту перевозки Брест - Забайкальск. С учетом изменившегося грузопотока, для отработки взаимодействия в рамках проекта с октября 2024 г. используется направление Брест - Лобня. В настоящее время осуществляется тестирование механизма передачи электронных документов при следовании поездов по данному маршруту, предусматривается проведение тестовой отправки с грузом (после отработки механизма);

проводится работа по расширению географии использования электронных перевозочных документов в рамках «пространства 1520». В настоящий момент прорабатывается возможность запуска тестовой повагонной отправки с грузом из Республики Беларусь в Республику Казахстан с предоставлением документов в электронном формате (без привязки к согласованным маршрутам).

Работы по развитию и использованию безбумажных технологий в сфере грузовых железнодорожных перевозок на Белорусской железной дороге, направленные на повышение качества обслуживания клиентуры, включая создание благоприятных условий для расширения круга пользователей услуг железнодорожного транспорта, являются приоритетными.

В порядке совершенствования системы управления технологическими процессами организации перевозок грузов и пассажиров на Белорусской железной дороге ведутся работы по:

дальнейшему оснащению участков Белорусской железной дороги системами диспетчерской централизации, концентрации диспетчерского управления движением поездов из центра управления перевозками, поэтапному внедрению автоматизированного управления движением поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией;

созданию автоматизированной системы формирования прогнозного графика движения поездов с функциями автодиспетчера и автоведения» (далее - АС ПГДП).

Инфраструктура Белорусской железной дороги обладает достаточными резервами пропускной способности для обеспечения пропуска существующих и перспективных объемов перевозок.

В условиях развивающейся контейнеризации грузовых перевозок Белорусской железной дорогой особое внимание уделяется вопросу организации курсирования международных контейнерных поездов.

В настоящее время через территорию Республики Беларусь проходят 86 маршрутов организованных контейнерных поездов. 47 станций Белорусской железной дороги имеют возможность осуществлять прием и отправление контейнерных поездов длиной от 57 до 71 условного вагона.

Вместе с тем в условиях изменения маршрутов следования вагонопотоков и в целях оптимизации системы организации движения поездов ведутся работы по реализации инвестиционного проекта «Возведение контактной сети железнодорожного участка в направлении Михановичи - Гатово, расположенной по адресу: Минская область, Минский район», предусматривающего электрификацию перегона Михановичи - Гатово. Реализация данного инвестиционного проекта позволит сократить маршрут следования грузового поезда на электротяге примерно на 20 км, а также снизит нагрузку на Минский железнодорожный узел.

С целью ускорения продвижения поездопотока и сокращения расходов на топливно-энергетические ресурсы на регулярной основе проводится работа по организации тяжеловесного и длинносоставного движения. В графике движения грузовых поездов разработаны «твердые» нитки для пропуска грузовых поездов и маршрутов повышенного веса и длины не только на участках дороги, но и по межгосударственным стыковым пунктам (далее - МГСП), с ОАО «РЖД».

При поддержке Совета по железнодорожного транспорту государств – участников содружества реализован пилотный проект железнодорожных администраций Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации по организации совместно с Дирекцией Совета согласования плана подвода поездов к МГСП, обеспечению своевременного проследования по инфраструктуре железнодорожных администраций, подвода и контроля пропуска по МГСП учетных категорий международных контейнерных поездов и специализированных грузовых поездов, ведения анализа и учета их проследования по МГСП.

С целью снижения совокупных транспортных издержек проводится системная работа по совершенствованию графика движения поездов, формированию и пропуску поездов повышенного веса и длина, формированию и пропуску поездов на удлиненные участки обслуживания локомотивными бригадами, а также удлиненные участки качественного гарантийного обслуживания вагонов.

В рамках развития пассажирского хозяйства на Белорусской железной дороге предусматривается обеспечение комфортности пребывания на вокзальных комплексах с учетом последовательного развития дополнительных услуг и сервисов, увеличения коммерческого потенциала вокзальных комплексов, перераспределения полезных площадей, организации эффективного зонирования площадей и распределения пассажиропотоков.

Белорусской железной дорогой реализуются подходы по обновлению перевозочных ресурсов для пассажирских перевозок, включая обновление моторвагонного подвижного состава.

С целью автоматизации технологических процессов пассажирского комплекса с использованием информационных технологий ведется работа по развитию сервисов по продаже всех видов проездных документов через сеть Интернет, функциональное развитие программного обеспечения терминалов самообслуживания, билетопечатающих машин, единой системы информирования пассажиров, разрабатывается система оценки качества обслуживания пассажиров в поездах Белорусской железной дороги, инвестиционный проект «Создание (внедрение) программного обеспечения, предусматривающего использование искусственного интеллекта (голосового бота) в работе Контакт-центра Белорусской железной дороги.

Продолжается работа по реализации Концепции по созданию национального ядра международной интеллектуальной системы «Экспресс-3» нового поколения с включением в систему международной интеграции пассажирских перевозок «Express International».

Новая система, в первую очередь, необходима в целях создания условий технологической независимости Белорусской железной дороги и устойчивого выполнения пассажирских перевозок на базе импортонезависимых программных продуктов и технических средств. Система позволит создать инструменты с учетом возрастающих потребностей участников транспортного рынка для взаимодействия с внешними системами, повышения эффективности управленческих решений при организации пассажирских перевозок в пределах Республики Беларусь, а также позволит:

повысить эффективность работы пассажирского комплекса; удовлетворить возрастающие потребности участников транспортного рынка;

повысить уровень информированности пассажиров об услугах; проводить маркетинговые акции;

формировать комплексные предложения пассажирам за счет возможности реализации услуг Белорусской железной дороги и партнеров в рамках единого процесса оформления проездных документов через любые точки продаж.

Белорусская железная дорога продолжает планомерную работу по развитию и внедрению современных информационных технологий, направленных на совершенствование системы оформления электронных проездных документов с использованием веб-ресурсов.

АО «Национальная компания «Казахстан теми жолы»

По итогам 2024 года АО «НК «ҚТЖ» проведена следующая работа в рамках реализации основных мер, предусмотренных Концепцией 1520:

- управление поездами в автоматическом режиме, в том числе интервальное регулирование движения поездов:

АО «НК «КТЖ» совместно с компанией Huawei в 2024 году провело пилотные испытания технологии LTE-R с использованием частот 1905–1915 МГц с наложением на действующую систему интервального регулирования движения поездов (СИРДП) на участке Аркалык – Шубарколь с возможностью бесшовного перехода между технологиями радиосвязи стандартов LTE-R и TETRA.

Также, в рамках пилота были испытаны дополнительные цифровые сервисы (видеоаналитика поведения машиниста, система видеонаблюдения состояния станционной инфраструктуры, метеодатчики и модули предупреждения о неблагоприятных погодных условиях).

На текущий момент АО «НК «КТЖ» продолжает работы, направленные на развитие цифровой инфраструктуры и внедрение современных технологий в железнодорожной отрасли.

Данные меры ориентированы на обеспечение цифровой трансформации производственных процессов, укрепление технологической базы и создание условий для дальнейшей модернизации транспортной системы и внедрение искусственного интеллекта.

- совершенствование пассажирских перевозок в международном сообщении за счет расширения сферы услуг и качества обслуживания пассажиров как в пути следования, так и на вокзалах прибытия/отправления, увеличения скорости движения международных пассажирских поездов, с широким применением цифровизации и интернет-ресурсов, дополнительных услуг, обновления парка подвижного состава, развития сети скоростного, а в дальнейшем и высокоскоростного сообщения

В настоящее время совместно с Министерством транспорта РК и другими государственными органами ведется работа по решению вопроса покрытия  расходов на обеспечение интернета в поездах.

В декабре 2024 года АО «Пассажирские перевозки», дочерней Компании АО «НК «КТЖ», запущен пилотный проект «Интернет в поездах» на двух составах (с 25 января 2025 года поезд №3/4 Астана – Алматы, с 22 апреля 2025 года поезд №67/68 Астана – Оскемен).

В настоящее время прорабатываются маршруты поездов для субсидирования посредством включения в программу «Доступный интернет».

Вместе с тем, в поездах предоставляются информационные мультимедийные ресурсы в транспорте, в котором на постоянной основе обновляется видеотека, музыкальные произведения.

В целях улучшения сервиса последовательно реализуется комплексная работа, направленная на повышение качества обслуживания, безопасности и комфорта пассажиров. В пассажирских поездах внедрены новые сервисные услуги и современные стандарты обслуживания, которые регулируют порядок оказания сервисных услуг, обслуживание пассажиров, действия работников поездных бригад в нестандартных ситуациях.

В целях повышения комфорта поездок обновляются стандарты клининга и обеспечения мягким съемным инвентарем, увеличены нормы санитарных средств в летний период, внедрены инструменты контроля качества, обновлен мягкий съемный инвентарь, улучшены подушки и матрацы.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в пассажирских поездах ежегодно проводятся обучающие мероприятия работников поездных бригад (начальники поездов, инструкторов и проводников пассажирских вагонов) по таким темам как клиентоориентированность, кодекс этики, стандарты обслуживания клиентов, стрессоустойчивость и др.

Проведена работа по обеспечению пассажирских поездов мобильными терминалами проводника (далее - МТП) для считывания ведомостей пассажиров и проверки легитимности проездных документов. При этом, учитывая, что в пути следования пассажирских поездов по территории Российской Федерации могут возникнуть сбои в работе МТП или интернет связи на данных МТП, АО «НК «КТЖ» проработан вопрос с 
АО «Федеральная пассажирская компания» об оказании содействия в предоставлении начальникам пассажирских поездов в пункте оборота и на крупных станциях по территории Российской Федерации бумажных копий ведомостей пассажиров.

В целях обеспечения исполнения требований порядка пересечения государственных границ при следовании пассажирских поездов, на постоянной основе проводятся инструктажи с работниками поездных бригад, проводниками пассажирских вагонов, максимально обеспечиваются соответствующие требования при следовании поезда в пограничном районе и по перегону между пограничными станциями.

При этом весь порядок прохождения пограничного контроля регулируют специальные пограничные службы стран - участников перевозочного процесса, которые в целях обеспечения защиты государственных границ проводят необходимые мероприятия, в том числе оперативные.

Кроме того, в целях сокращения времени, затрачиваемого на контрольные мероприятия при пересечении границы пассажирским поездом предложена заблаговременная выдача бланков миграционных карт в целях заполнения пассажирами международных поездов до прибытия на контрольно-пропускной пункт.

Проведена успешная работа по организации и запуску международного туристического поезда между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Так, первый международный туристический поезд «Jibek Joly» был запущен в период с 16 по 20 ноября 2024 года по маршруту Алматы-Туркестан-Ташкент-Алматы, сформированного из 4-х новых купейных пассажирских вагонов и 1-го вагона-ресторана.

В рамках запуска пилотного проекта, а также в целях изучения опыта в направлении маркетинга, продажи, сервиса, подвижного состава, предоставления расширенного перечня сервисных услуг для привлечения пассажиров в г. Ташкент проведена двусторонняя встреча, по итогам которой

в г. Ташкент 19 ноября 2024 года подписана Дорожная карта по  развитию сотрудничества между АО «НК «КТЖ» и АО «Узбекистон темир йуллари» на  2024-2025 годы.

По итогам 2024 года в рамках проведения 23-ей Казахстанской международной туристической выставки Kazakhstan International Tourism Fair (KITF) в г. Алматы получена награда в номинации «Лучший туристический продукт» за успешную реализацию первого международного туристического поезда в СНГ – «Jibek Joly».

Данная работа продолжается в 2025 году и на сегодняшний день насчитывается 7 успешно реализованных проектов по данному направлению.

- увеличение количества цифровых сервисов; сквозная цифровизация процессов; развитие информационных транспортных технологий

В целях повышения эффективности деятельности, улучшения управления грузоперевозками и логистикой АО «НК «КТЖ» реализовало проект «Единое цифровое окно» (ЕЦО).

Проект ЕЦО позволил интегрировать коммерческие функции (мультимодальные перевозки, оперирование подвижным составом, перевозочные, транспортно-экспедиторские, терминальные, таможенные услуги) в универсальное цифровое пространство, обеспечивающее единый доступ пользователей к услугам, оказываемым АО «НК «КТЖ» и его дочерними организациями.

Платформа доступна по адресу ektz.kz. и в мобильном приложении Egov Business. На сегодняшний день порядка 95% договоров на железнодорожную  перевозку грузов заключается в системе.

В 2025 году планируется реализация дополнительных услуг: информационные услуги, перевалка грузов в портах, выдача примыканий к МЖС, договор транзита.

Успешно завершен пилот автоматического декларирования транзитных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом на базе цифровой платформы DTC Tez Customs, разработанной компанией Global DTC Ltd. Это позволило сократить время оформления и выпуска транзитных деклараций с 8 часов до 30 минут после прибытия груза и исключить оформления документов на бумажных носителях.

- создание разветвленной сети объектов терминально-логистической инфраструктуры, соединенной регулярными контейнерными поездами, курсирующими в соответствии с графиком. Совершенствование таможенных процедур и упрощение таможенного контроля при следовании по МТК транзитных поездов.

- Улучшение технических и технологических параметров МТК.

- Создание сети межрегиональных контейнерных поездов по расписанию с высоким уровнем надежности.

Одним из приоритетов развития Компании является формирование современной терминальной сети — как за рубежом, так и внутри страны. Это создает стабильную основу для роста перевозок, обеспечивает предсказуемость логистики и позволяет удерживать конкурентные тарифы на маршрутах.

В настоящее время функционируют ключевые внешние и внутренние терминалы:

- порт Ляньюньган (Китай)

- сухой порт в г. Сиань (Китай)

- терминал на станции Достык

- Khorgos Gateway (станция Алтынколь)

- паромный комплекс в порту Курык.

Отдельно стоит отметить терминал в г. Сиань — его запуск позволил увеличить контейнерные перевозки из Китая по маршруту ТМТМ в 33 раза по итогам 2024 года.

Начато строительство контейнерного хаба на базе порта Актау для создания современной инфраструктуры с целью оказания полного спектра услуг по обработке и отгрузке контейнерных грузов по различным направлениям через порт Актау, а также формирование контейнерного стока и сервиса для стран Каспийского региона и Средней Азии. К концу 2025 года ожидается завершение 1 очереди, 2026 года – 2 очереди строительства.

В 2025 году планируется запуск терминалов в городе Алматы,                               в 2026 году - на станциях Селятино (Россия) и Свислочь (Беларусь).
         В 2026 году заработает мультимодальный транспортно-логистический центр в Астане, в 2027 году будут введены в эксплуатацию сухой порт в Алматинской агломерации и Костанайской области.

- Применение таких механизмов для реализации проектов как: концессия; создание целевого международного фонда; участие владельца инфраструктуры в акционерном капитале или выдаче акционерного займа; эмиссия долговых обязательств в форме долгосрочных облигаций под гарантию размещения; привлечение инвестиций в виде капитального гранта из бюджетной системы или взноса в уставный капитал владельца инфраструктуры; включения в тариф инвестиционной составляющей.

В целях улучшения инвестиционного климата страны и привлечения инвесторов в строительство инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)» инициированы поправки в Закон РК «О железнодорожном транспорте», позволяющие строить и эксплуатировать железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта на основании соглашения об инвестициях.

Так, предлагается предоставить возможность частным инвесторам на основании решения Правительства РК заключать соглашение об инвестициях для реализации инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли.

- совершенствование нормативной базы на объекты инфраструктуры и технические средства для внедрения новых материалов и конструкций, снижение энергозатрат и вредного воздействия на окружающую среду

- создание единых подходов к организации работ в сфере природопользования, а также по предотвращению ЧС природного и техногенного характера.

Внедрение «зеленых» и ресурсосберегающих технологий в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках является стратегическим направлением в области улучшения производственной и экологической безопасности на железной дороге в РК.

Для внесения вклада в усилия по снижению выбросов парниковых газов в 2022 году Правлением Компании принята Концепция низкоуглеродного развития АО «НК «КТЖ» до 2060 года.

Концепция нацелена на уменьшение углеродной нагрузки через реализацию мер по улучшению энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии, электрификации железных дорог и внедрение локомотивов на более экологически чистом виде топлива.

На основе этой Концепции в 2023 году утвержден План мероприятий по низкоуглеродному развитию АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций на период 2023-2027 годы. План содержит детальное описание предпринимаемых мер, направленных на снижение углеродных выбросов и достижение устойчивого развития в соответствии с климатическими целями страны.

В 2024 году в результате исполнения Плана мероприятий по низкоуглеродному развитию Компании и дочерних организаций в период 2023-2027 гг., который также включает мероприятия энергосбережения и повышения энергоэффективности, таких как замена ламп освещения, установка низкоэмиссионной пленки на окна, установка теплоотражающих экранов и модернизация систем отопления, был сэкономлен расход топливно-энергетических ресурсов в размере 164 тыс. ГДж.

В результате этих мероприятий сокращение выбросов CO2-экв составило 27 385,2 тонн, включая:

- сокращение выбросов парниковых газов от прямых выбросов - 4 524,9 тонн CO2-экв;

- сокращение выбросов парниковых газов от косвенных выбросов - 22 860,3 тонн CO2-экв.

ОАО «Российские железные дороги»

| Мероприятие, срок реализации | Информация о ходе выполнения |
| --- | --- |
| Общие вопросы реализации Концепции |  |
| 1. Рассмотрение хода реализации Концепции на заседаниях Комиссии по вопросам стратегического развития железнодорожного транспорта Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 2022-2030 гг. ежегодно | Ход реализации Концепции в Российской Федерации рассмотрен на 17 заседании Комиссии по вопросам стратегического развития железнодорожного транспорта Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 10 сентября 2024 г. |
| 2. Мониторинг реализации Плана мероприятий, направленных на сокращение отставания холдинга «РЖД» от зарубежных компаний-аналогов, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 августа 2021 г. № 1893/р 2022-2024 гг. ежегодно | В целях минимизации рисков снижения конкурентоспособности железнодорожного транспорта России вследствие отставания от технического и технологического развития железнодорожного транспорта других стран и недостаточного уровня внедрения и использования современных научно-технических разработок в ОАО «РЖД» с 2021 года реализуется План мероприятий, направленных на сокращение отставания холдинга «РЖД» от зарубежных компаний-аналогов, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 31 августа 2021 г. № 1893/р (далее – План, в 2022 году переименован в План опережающего технологического развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года). Мониторинг реализации Плана показал, что за счет своевременного усиления акцентов на внедрении передовых технологий холдинг «РЖД» в период 2021-2024 гг. смог обеспечить опережающее развитие по ряду технологических направлений, например: 1) Сократился технологический разрыв между холдингом «РЖД» и мировыми лидерами в области: автоматизации пассажирских перевозок – China Railway (Китай), Japan Railway (Япония) и Deutsche Bahn (Германия); применения 3D-печати и аддитивных технологий – Deutsche Bahn (Германия); применения возобновляемых источников для обеспечения пассажирской инфраструктуры электроэнергией - Vygruppen AS (Норвегия). 2) Достигнут паритет: с Deutsche Bahn (Германия) в области развития единых систем управления процессами пассажирских и грузовых перевозок; с SNCF (Франция) в области развития систем для взаимодействия и управления взаимоотношениями с клиентами с применением интернета вещей и искусственного интеллекта; с China Railway (Китай), SNCF (Франция) Maersk (Дания), Ferrovie dello Stato Italiane (Италия) в области роботизации технологических процессов (например, путевой техники, складской инфраструктуры). |
| 3. Подготовка позиции к совещаниям уполномоченных представителей железнодорожных администраций по рассмотрению предложений по совершенствованию Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств, утвержденных протоколом совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств – участников Содружества от 24 мая 1996 г. 2022-2030 гг. ежегодно | Решением 81-го заседания Совета работе «Модификация программного комплекса задачи межгосударственного уровня «Автоматизированная система пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка, переданных в аренду и курсирующих межгосударственном сообщении» (АСУ АРВАГ)» Плана НИОКР-2024 (шифр 1.3.63) присвоен статут общесетевого характера. Работа «Модификация программного комплекса задачи межгосударственного уровня «АСУ АРВАГ – программная реализация АСУ АРВАГ версии 2» включена в План НИОКР-2025. |
| Совершенствование системы управления перевозочным процессом и взаимодействие с другими видами транспорта |  |
| 4. Осуществление мероприятий по привлечению операторов морских терминалов к использованию Дорожной информационно-логистической системы в рамках двустороннего обмена информацией 2022-2030 гг. ежегодно | ОАО «РЖД» на постоянной основе проводится работа по привлечению операторов морских терминалов к информационному взаимодействию в рамках технологии «дорога-порт» и «порт-дорога» в части формирования автоматизированного плана подвода поездов. На первом этапе реализации технологии организовано взаимодействие АСУ ОАО «РЖД» (Дорожной информационно-логистической системы в составе Автоматизированной системы управления местной работой (далее – АСУ МР – подсистема ДИЛС)) с АСУ операторов морских терминалов (режим АСУ-АСУ). В рамках данного этапа проведена работа с крупнейшими терминалами, имеющими собственные автоматизированные системы управления. Вторым этапом в части обеспечения информационного взаимодействия является реализация технологии «дорога-порт» и «порт-дорога» в условиях отсутствия собственных автоматизированных систем управления на стороне терминала. В рамках разработанного и утвержденного порядка взаимодействия ОАО «РЖД» и операторов морских терминалов, не имеющих АСУ, при планировании подвода грузов под выгрузку в адрес припортовой станции от 14 июня 2022 г. № 527 выполнена модификация программного обеспечения для реализации возможности заполнения терминалом в АС ЭТРАН требуемых данных с последующей передачей в АСУ МР для планирования подвода грузов в адрес терминалов. В соответствии с Планом мероприятий по переводу корпоративных систем управления производством на отечественное программное обеспечение ведутся работы по созданию подсистемы управления эксплуатационной работой (ЕМД ПП УЭР) с учетом существующего функционала АСУ МР, в том числе технологии дорога-порт, порт-дорога. В ЕМД ПП УЭР в рамках поэтапного перевода функциональности АСУ МР в 2023 году выполнены мероприятия по разработке функционала для организации информационного обмена с автоматизированными системами компаний-партнеров при решении задачи планирования подвода поездов к припортовым станциям. Утвержден план мероприятий по тиражированию технологии порт-дорога, дорога-порт в рамках которого запланирован поэтапный перевод клиентов на взаимодействие с ЕМД ПП УЭР. |
| 5. Повышение эффективности использования подвижного состава при перевозках в международном железнодорожном сообщении 2022-2026 гг. ежегодно | В целях повышения эффективности использования подвижного состава при перевозках в международном железнодорожном сообщении ежегодно проводятся заседания Комиссии вагонного хозяйства с участием представителей железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии. В 2024 году проведено 6 совещаний по вопросам совершенствования технологии работы межгосударственных стыковых пунктов передачи вагонов, сокращения отцепок вагонов на МГСП с техническими неисправностями и выстраивания системы взаимодействия с сопредельными государствами при осуществлении международных перевозок. За 11 месяцев 2024 года на всех пограничных переходах России во всех видах сообщения отцеплено 18 730 вагонов, что на 33,2% или на 9 297 вагонов меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Средний простой каждого вагона составил 8,3 суток. В том числе: - в экспортном сообщении отцеплено 8971 вагон (-37,9%), средний простой вагона составил 9,1 суток; - в импортном сообщении – 5183 вагона (-28,7%), средний простой составил 7,1 суток. Сокращено количество отцепок вагонов на пограничных станциях по следующим причинам: - для проведения таможенного досмотра – 1203 вагона (-24,6%); - для проверки таможенного декларирования – 288 вагонов (-56,4%); - некачественное оформление перевозочных документов – 189 вагонов (-67,9%); - отцепки, связанные с условиями перевозок подкарантинных грузов – 46 вагонов (-90,3%); - отсутствие разрешения на провоз груза по территории государства – 521 вагон (-62,3%); - коммерческая неисправность – 397 вагонов (-46,4%); - причины, связанные с движением поездов – 2452 вагона (-30%); - техническое состояние вагона – 345 вагонов (-7%); - нарушение плана формирования – 126 вагонов (- 8,9%); - конвенционные запрещения – 1 485 вагонов (-39,3%); - контрольное взвешивание – 267 вагонов (-46,7%); - несоответствие зазоров скользуна – 1 292 вагона (-19,2%); - неисправность автосцепки – 181 вагон (-18,5%); - неисправность автотормозного оборудования – 445 вагонов (33,4%). |
| 6. Увеличение протяженности гарантийных участков безопасного проследования грузовых поездов 2022-2030 гг. ежегодно | Средняя протяженность гарантийных участков увеличена к уровню 2023 года на 500 км (или на 13%), и составляет 4 258 км, в том числе на Восточном полигоне – 4 489 км (+257 км), Северо-Западном полигоне – 4 151 км (+644 км) и Юго-Западном полигоне – 2 978 км (+284 км). |
| Нормативно-правовое обеспечение технологических процессов |  |
| 7. Подготовка предложений и участие в разработке и актуализации нормативно-правовой базы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в рамках его рабочих органов 2022-2030 гг. ежегодно | ОАО «РЖД» совместно с Минтрансом России на постоянной основе принимает участие в актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих перевозки опасных грузов по железным дорогам, такие как Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, Аварийные карточки на опасные грузы перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. При этом 2 раза в год на совещаниях уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств-участников Содружества рассматриваются и согласовываются изменения и дополнения в указанные нормативные акты. На 81 заседании Совета утверждены изменения и дополнения в указанные документы, вступающие в силу с 1 января 2025 г. В Соглашение о порядке эксплуатации пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами инвентарного парка, переданными в аренду, и курсирующими в международном сообщении также внесены соответствующие изменения. |
| 8. Ввод в действие новой редакции Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 2022 г. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утверждены приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250 (регистрационный номер 69324), вступили в силу с 1 августа 2022 г. |
| 9. Продолжение работы по перезаключению договоров между перевозчиком и морскими терминалами в соответствии с утвержденной приказом Минтранса России от 26 августа 2020 г. № 327 формой, предусматривающей взаимную финансовую ответственность сторон за исполнение согласованных плановых параметров 2022-2030 гг. ежегодно | Продолжается работа по перезаключению договоров между перевозчиком и морскими терминалами в соответствии с утвержденной приказом Минтранса России от 26 августа 2020 г. № 327 формой, предусматривающей взаимную финансовую ответственность сторон за исполнение согласованных плановых параметров 2022-2030 гг., которыми поэтапно будут полностью замещены договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку вагонов по мере истечения их сроков действия (этот срок составляет 5 лет). По состоянию на 15 декабря 2024 г. из общего количества договоров, планируемых к перезаключению (161 единица), с операторами морских терминалов уже заключено 135 договоров (84%) по форме, предусмотренной приказом Минтранса России от 26 августа 2020 г. № 327. |
| 10. Актуализация Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте, утвержденных приказом МПС России от 5 апреля 1999 г. № 20Ц, в части закрепления ответственности грузоотправителей за подготовку к перевозке в зимний период насыпного груза, подверженного смерзаемости 2022-2025 гг. ежегодно | Минтрансом России совместно с ОАО «РЖД» продолжается работа по внесению изменений, касающихся перевозок смерзающихся грузов в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. №212. Указанными дополнениями предусмотрена ответственность грузоотправителя за надлежащую подготовку к перевозке в зимний период грузов, подверженных смерзанию, обеспечивающую сохранение свойств его сыпучести на протяжении всего пути следования, безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сохранность грузов, вагонов, контейнеров пожарную и экологическую безопасность. Проект находится на стадии оценки регулирующего воздействия (ОРВ). |
| Развитие пассажирского комплекса |  |
| 11. Подготовка и рассмотрение на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества нормативных решений по внедрению новой модели организации финансового взаимодействия железнодорожных администраций при перевозках пассажиров в международном железнодорожном сообщении, основанной на европейской системе ответственности перевозчика на всем маршруте следования международных пассажирских поездов и ведения расчетов за услуги инфраструктуры 2023-2030 гг. ежегодно | Решением 65-го заседания Совета приостановлена работа по переходу на новую систему расчетов за проследование международных пассажирских поездов (вагонов) до решения железнодорожными администрациями вопроса по установлению НДС по ставке 0% при оказании услуг по проследованию поездов в международном пассажирском сообщении. |
| 12. Разработка предложений по вопросам сотрудничества в области пассажирских перевозок в международном сообщении в рамках рабочих органов Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (Комиссии по пассажирскому хозяйству, других комиссий, рабочих и экспертных групп, совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств – участников Содружества) 2022-2030 гг. ежегодно | В ходе 32-го заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (КПХ) Комиссии (12-14 марта 2024 г.) по инициативе ОАО «РЖД» рассмотрен вопрос о целесообразности возобновления проведения Международного пассажирского форума. В ходе 80-го заседания Совета принято решение о возобновлении в 2025 году работы форума. Данное мероприятие предложено провести в Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге 27 августа 2025 г. в привязке к проведению XII Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». «На полях» 81-го заседания Совета подписан Меморандум о едином информационном пространстве международных железнодорожных пассажирских перевозок. В рамках выполнения работы Плана НИОКР-2024 «Комплекс задач по формированию отчетности для взаиморасчетов по межгосударственным перевозкам в системе международной интеграции пассажирских перевозок «Express International» в 2025 году запланировано проведение опытной эксплуатации, корректировки программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации и ввода программного обеспечения в постоянную эксплуатацию для железнодорожных администраций, принимающих участие в финансировании работы. 81-м заседанием Совета согласовано включение в План НИОКР на 2025 год выполнение АО «ВНИИЖТ» двух работ по данной теме. Кроме того, согласованы и утверждены решением 81-го заседания Совета проекты изменений и дополнений в Приложение 1 к ОП СМПС (Статьи 2, 9, 14-16, 25-27, 30, 32), в Приложение 2 к ОП СМПС (Статьи 2, 8, 9, 27, 29), в Приложение 3 к ОП СМПС, в Соглашение о МГПТ и МГПТ, в Правила пользования пассажирскими вагонами в международном сообщении (ПППВ) со сроком ввода в действие – с 1 января 2025 года. На 81-м заседании Совета согласовано внесение в Реестр организаций, имеющих право на проведение работ по техническому диагностированию пассажирских вагонов, в соответствии с Приложением Г Положения о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении, утвержденного решением шестьдесят первого заседания Совета 21-22 октября 2014 года, с выдачей Свидетельства установленным порядком обществу с ограниченной ответственностью «Вагонпутьмашпроект» (ООО «Вагонпутьмаш»). |
| Организация и развитие скоростного и высокоскоростного сообщения |  |
| 13. Актуализация Программы организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 24 мая 2021 г. № 25 IV квартал 2022 г. | В 2024 году начата практическая фаза реализации проекта развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации. Перспективные планы формирования опорного каркаса интегрированной сети высокоскоростных железнодорожных магистралей поддержаны Президентом Российской Федерации Путиным В.В. в августе 2023 года во время торжественной церемонии открытия МЦД-3 в Москве. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 5 апреля 2024 г. № Пр-663 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2024 г. № 1397-р начаты работы по созданию и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный (ВСМ-1). |
| 14. Разработка технологии пропуска и графика движения скоростных контейнерных поездов на «пространстве 1520» по сквозным расписаниям III квартал 2023 г. | В соответствии с Комплексным планом мероприятий по реализации проекта развития Холдинга «РЖД» в сегменте скоростных перевозок контейнеров от 30 декабря 2022 г. № 3581/р разработан и утвержден распоряжением от 12 апреля 2023 г. № ЦДИ-313/р «Порядок технического обслуживания и ремонта скоростных вагонов-платформ на согласованных маршрутах при подготовке их к перевозкам и на стоянках в пути следования». |
| Повышение уровня транспортной логистики |  |
| 15. Участие в реализации проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» на государственном уровне 2022-2030 гг. ежегодно | В настоящее время Минтрансом России совместно с ОАО «РЖД», а также крупнейшими транспортно-логистическими компаниями и терминально-складскими операторами проводится работа по актуализации и пролонгации срока реализации до 2030 года паспорта Ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» (в рамках которой рассматривается вопрос о возможности дополнительно включить в указанный проект 33 ТЛЦ), предполагаемого для утверждения в качестве составляющей части (подпроекта) формируемого национального проекта «Эффективная транспортная система». В соответствии с проектом паспорта Ведомственного проекта реализация его мероприятий, в том числе направлена на достижение показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов». Минтрансом России в настоящее время осуществляется подготовка и согласование Типовой формы соглашения между субъектами Российской Федерации, Минтрансом России, частными инвесторами и (или) ОАО «РЖД» по новым объектам. |
| Реализация инновационных транспортных технологий |  |
| 16. Применение альтернативных источников энергии на железнодорожном подвижном составе (природного газа, водородного топлива, аккумуляторных батарей и накопителей энергии, газомоторного топлива). 2022-2030 гг. ежегодно | В рамках работы по применению альтернативных источников энергии на железнодорожном подвижном составе осуществляются следующие мероприятия. - организация пассажирского железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации на острове Сахалин (проект реализуется в рамках подписанного Соглашения от 4 сентября 2019 г. № 130 и подразумевает разработку новой транспортной системы с применением поездов на водородном топливе и систем обеспечения их эксплуатации. Окончательные сроки начала реализации проекта и ввода В-поездов в эксплуатацию будут установлены после принятия решений Правительством Российской Федерации по определению концедента и источникам финансирования концессии на капитальной и эксплуатационной фазах); - создание газомоторных локомотивов (в рамках плана научно-технического развития ОАО «РЖД» в 2023 году разработаны проекты модернизации для работы по газодизельному циклу соответственно: 1. Разработка модификации магистрального тепловоза 2ТЭ116У по газодизельному циклу; 2. Модернизация и проведение эксплуатационных испытаний маневровых локомотивов серии ТЭМ18ДМ для работы по газодизельному циклу с использованием сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Предусмотрено проведение модернизации при проведении плановых капитальных ремонтов тепловозов, организация испытаний силами разработчиков документации с участием заводов, проведение приёмочной комиссии с последующей организацией подконтрольной эксплуатации на полигоне Свердловской железной дороги. Для подготовки финансово-коммерческого предложения по реализации проектов по модернизации опытного образца локомотивов серии 2ТЭ116У и ТЭМ18ДМ для работы по газодизельному циклу и определения производственной площадки, конструкторская документация была направлена в АО «Трансмашхолдинг» и АО «Желдорреммаш». |
| 17. Рассмотрение результатов работ по планам научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, (плану НИОКР) 2022-2030 гг. ежегодно | В соответствии с п. 7 графика проведения в ноябре 2024 г. – июне 2025 г. совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций, заседаний комиссий, рабочих и экспертных групп в соответствии с решениями 81-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества от 14 ноября 2024 г. рассмотрение результатов НИОКР по итогам 2024 года запланировано на период 21-22 января 2025 г. |
| Информатизация и цифровизация технологических процессов и систем управления (цифровая трансформация) |  |
| 18. Подготовка предложений, направленных на расширение цифровизации железных дорог, для рассмотрения на заседаниях причастных рабочих органов Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 2022-2030 гг. ежегодно | Совершенствуются механизмы и форматы обмена информацией о движении груженых и порожних вагонов на сети железных дорог государств – участников Содружества, вносятся изменения в Технологию информационного взаимодействия сопредельных железнодорожных администраций в части учета работы тягового подвижного состава (локомотивов и моторвагонного подвижного состава) и локомотивных бригад на инфраструктуре сопредельных государств, а также оперативного контроля за их состоянием и дислокацией. Развивается функциональность WEB-сайта Совета железнодорожного транспорта, WEB-портала Железнодорожных администраций, системы технологической связи (СТС). |
| 19. Реализация цифрового двойника инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» 2022-2030 гг. ежегодно | В рамках создания Цифрового двойника инфраструктурного комплекса завершена работа по разработке программного обеспечения цифрового двойника объектов центральной дирекции инфраструктуры, сформированы цифровые двойники объектов (активов) хозяйства пути и сооружений, проведена работа по цифровому моделированию инфраструктуры Трансэнерго, организовано межсетевое взаимодействие по обмену информацией. В июле 2024 г. на заседании Управляющего комитета цифровой трансформации ОАО «РЖД» инициатива «Цифровой двойник инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» исключена из Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Вместе с тем одобрен актуализированный паспорт группы проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД» «Управление строительным комплексом (Разработка и внедрение BIM-системы управления жизненным циклом объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», Создание Единой информационной системы управления строительным комплексом ОАО «РЖД»)» со сроком реализации – 2030 год. |
| 20. Развитие блокчейн технологий в части разработки сервиса контроля жизненного цикла грузовых вагонов на платформе «Распределенный реестр данных» 2023-2025 гг. ежегодно | В системе реализовано хранение информации об операциях с комплектующими грузового вагона и непосредственно с грузовым вагоном на различных этапах жизненного цикла: Колесные пары; Боковые рамы; Надрессорные балки; Грузовой вагон; Соединительная балка; Сварная рама; Автосцепное устройство: Автосцепка, Тяговый хомут, Поглощающий аппарат. Для получения информации об операциях, паспорте, комплектующих грузовых вагонов реализовано взаимодействие с системами АСУ ТОР ЭК, ЕК АСУВ, АБД ПВ, АС УКВ, КП ЭДО, АС ЭИ. Реализовано взаимодействие с ФНС РФ, для получения данных о Юрлицах. Но в настоящий момент данные не обновляются, т.к. нет действующего договора с ФНС. В рамках пилотного проекта РРД ГВ были развернуты узлы внешних участников РРД ГВ на полигоне СПБ ИВЦ. В настоящий момент работа узлов внешних участников на полигоне СПБ ИВЦ невозможна, по причине отсутствия свободного дискового пространства, для восстановления работоспособности необходима миграция узлов. Развитие: 1. Ведутся работы по интеграции с ПК ГИП, в части отображения местоположения комплектующих на карте (наличие и состояние объектов, объекты доступные к продаже). 2. Планируется расширение модели комплектующих грузовых вагонов. |
| 21. Рассмотрение на заседаниях профильных рабочих органов Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества вопроса по определению международных стандартов электронных товаросопроводительных документов для реализации целевой модели оформления документов в электронном виде один раз в государстве отправления, в том числе с применением электронной подписи III квартал 2022 г. | Данный пункт связан с пунктом 12.2 Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года, в котором изложено, что в перспективе должна быть поставлена задача о переводе в электронный вид накладных, деклараций, актов и других документов в масштабе «пространства 1520». В настоящее время международный стандарт EDIFACT применяется для электронной железнодорожной накладной СМГС. Технология информационного сопровождения грузовых перевозок, в том числе, безбумажная технология перевозки грузов в международном железнодорожном сообщении, и форматы электронных перевозочных документов, определяются в рамках Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Работа по разработке и внедрению электронных форматов товаросопроводительных документов, требующихся при осуществлении международных перевозок железнодорожным транспортом с целью использования международных стандартов, проводится в рамках комиссий ЕЭК ЕАЭС и ЕЭК ООН (Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям СЕФАКТ ООН). При этом рассматриваются варианты перехода, наряду с использованием Стандарта ООН для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (EDIFACT), на более современные стандарты обмена электронными данными и документами в форматах JSON и XML в структуре Справочной модели данных для мультимодальных перевозок (СМД ММП или MMT-RDM). |
| Развитие международных транспортных коридоров для дополнительного привлечения перевозок международного транзита |  |
| 22. Развитие железнодорожного пункта пропуска железнодорожной станции Забайкальск Забайкальской железной дороги. Реконструкция сортировочной системы колеи 1435 2022-2025 гг. ежегодно | В 2022 году завершены строительно-монтажные работы по увеличению полезной длины приемо-отправочных путей парка «Г» № 80г, 81г, 82г, 83г и открыто движение поездов в рамках 3 этапа 1 очереди развития железнодорожной станции Забайкальск. С целью увеличения пропускной способности станции Забайкальск по колее 1435 мм в 2023 году приступили к реализации проектов «Ст.Забайкальск. 2 этап 2 очереди развития. Удлинение 4 путей в парке "Г"» и «Строительство сортировочного парка «И» (колеи 1435 мм) станции Забайкальск Забайкальской железной дороги». По парку «Г»: Планируемый срок завершения основного объема строительно-монтажных работ в парке «Г» ‒ конец 2025 г. По парку «И»: в 2023 году разработан раздел «Основные проектные решения», предусматривающий три варианта взаимного расположения парков «И» и «Г». В качестве оптимального определен вариант, предусматривающий последовательное расположение парков. В настоящее время выполнение проектно-изыскательских работ приостановлено. В связи с изменением стоимости объекта в настоящее время осуществляется дополнительная проработка вопроса. |
| 23. Увеличение провозной способности участка Гродеково-Суйфеньхэ, в том числе реконструкция перегрузочного комплекса на ст. Гродеково 2022-2024 гг. ежегодно | Развитие железнодорожной станции Гродеково по инвестиционному проекту «Развитие инфраструктуры железнодорожных пунктов пропуска» осуществляется в рамках следующих объектов инвестиций: - «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково»; - «Техническое перевооружение станции Гродеково парка Гродеково II»; - «Реконструкция станции Гродеково парка Сосновая Падь». Объект «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково»: проектно-сметная документация разработана. Ведется работа по организации изъятия земельного участка для нужд строительства. Объект «Техническое перевооружение станции Гродеково парка Гродеково II»: строительно-монтажные работы завершены во II квартале 2024 г. Объект «Реконструкция станции Гродеково парка Сосновая Падь»: ожидаемый срок завершения строительно-монтажных работ ‒ конец 2026 года. |
| 24. Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Махалино-Камышовая-Госграница с КНР 2022-2024 гг. ежегодно | Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (далее – ЖДПП) Махалино (станция Камышовая) ведется с целью увеличения расчетной провозной способности станции до 8 млн. тонн в год. Минтрансом России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации по внесению изменений в планы мероприятий («дорожные карты») по развитию международного транспортного коридора «Север ‒ Юг» и транспортно-логистических коридоров в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 3928/р, согласно которому завершение строительно-монтажных работ по пункту пропуска Махалино предусматривается в конце 2025 года. В настоящее время Минтрансом России ведутся работы по внесению изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 3928/р. |
| 25. Реконструкция перегрузочного комплекса железнодорожной станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги 2022-2024 гг. ежегодно | Развитие железнодорожной станции Наушки по инвестиционному проекту «Развитие инфраструктуры железнодорожных пунктов пропуска» осуществляется в рамках следующих объектов инвестиций: - «Реконструкция перегрузочного комплекса ст. Наушки» строительно-монтажные работы завершены в 2024 г.; - «Удлинение приемо-отправочных путей на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги» строительно-монтажные работы завершены в 2024 г. |
| Тарифная политика на перевозки внешнеторговых грузов |  |
| 26. Согласование Тарифной политики железных дорог государств - участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на очередной год в рамках Тарифного соглашения железнодорожных администраций железных дорог государств - участников СНГ от 17 февраля 1993 г. 2022-2030 гг. ежегодно | В соответствии с Тарифным Соглашением железнодорожных администраций (Железных дорог) государств – участников СНГ от 17 февраля 1993 г. и Концепцией установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ от 18 октября 1996 г. в период с 25 октября по 1 ноября 2024 года в г. Алматы (Республика Казахстан) состоялась XXXIII Тарифная Конференция железнодорожных администраций стран Содружества Независимых Государств – участниц Тарифного Соглашения, на которой сформирован уровень ставок на перевозки грузов в международном сообщении и согласована Тарифная политика Железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2025 фрахтовый год, по правилам и ставкам которой на российских железных дорогах осуществляется тарификация транзитных перевозок грузов. |
| Улучшение экологической безопасности на железных дорогах |  |
| 27. Разработка предложений по расширению международного сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности в рамках совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств  участников Содружества по вопросам охраны окружающей среды 2022-2030 гг. ежегодно | В 2024 году проведено 2 совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств  участников Содружества по вопросам охраны окружающей среды, в ходе которых обсуждались вопросы: - об основных направлениях углеродной нейтральности железнодорожных компаний; - о климатических проектах; - об участии в Чемпионате профессионалов ОАО «РЖД» 2025 года по конкурсному направлению «Охрана окружающей среды» железнодорожных администраций государств - участников Содружества; - о потенциале микроводорослей при организации климатических проектов; - о внесении изменений в Положение о Международном центре по экологической безопасности железнодорожного транспорта; - об изменении состава Международного центра по экологической безопасности в области железнодорожного транспорта и состава Рабочей группы Международного центра по экологической безопасности в области железнодорожного транспорта; - о специфике реализации климатических проектов в Республике Казахстан; - об экологических аспектах в контексте ESG. На семнадцатом совещании (29 октября 2024 г.) подписан протокол о присоединении к Соглашению о развитии сотрудничества в области охраны окружающей среды государственного объединения «Белорусская железная дорога». |
| 28. Создание единого портфеля «зеленых» услуг IV квартал 2023 г. | В настоящее время организовано формирование и наполнение Портфеля «зеленых» услуг в сфере грузовых перевозок, в т.ч.: 1. По направлению «Подтверждение углеродного следа при перевозке грузов железнодорожным транспортом» в ноябре 2024 г. запущен и тиражирован на сеть инновационный цифровой сервис «Углеродный след» на новой платформе АС ЭТРАН. АС «Углеродный след» формирует понятную информацию о фактическом объеме выбросов парниковых газов при перевозке грузов железнодорожным транспортом. Сервис позволяет сделать комплексными расчеты совокупных выбросов СО2,, в том числе при перевозках грузов до конечного потребителя, что делает перевозки грузов железнодорожным транспортом предпочтительнее других видов транспорта. На данном этапе проводится работа по совершенствованию нормативно – методических подходов к расчету выбросов парниковых газов в Российской Федерации с учетом специфики деятельности ОАО «РЖД». Для предоставления данных клиентам на возмездной основе, распоряжением ОАО «РЖД» от 22 января 2023 г. № 158/р утверждены «Методические указания по формированию стоимости услуги «Углеродный след»». 2. В рамках доработки «Экологического калькулятора», расположенного в Личном кабинете грузоотправителя на сайте cargolk.rzd.ru., в котором отображается разница между выбросами углекислого газа при перевозке одной партии груза на одинаковое расстояние железнодорожным и автомобильным транспортом, разработано техническое задание, которое направлено разработчикам для отображения сравнения выбросов от перевозок всеми видами транспорта (автомобильным, морским, авиа, железнодорожным). 3. По направлению «Зеленая нитка графика» в декабре 2024 г. произведена настройка интерфейса ЭЛЬБРУС-М в части отображения доли суммарной длины электрифицированных перегонов в составе маршрута следования, что в дальнейшем позволит автоматически определять «экологичные» маршруты следования груза. После выполнения работ изложенных в пунктах 1-3, а также верификации уполномоченным органом будет создан базис, на основании которого появится возможность проработки вопроса организации углеродонейтральных грузовых перевозок. |

В 2023 году на основании результатов проведенного технологического сопоставления, результаты которого одобрены правлением ОАО «РЖД» (протокол от 20 декабря 2023 г. № 107), проведена ежегодная актуализация Плана (распоряжение ОАО «РЖД» от 15 декабря 2023 г. № 3188/р).